DODATEK č.2 D 337/2018/MG ke smlouvě č. S 344/2016/MG

(dále v textu pouze jako „dodatek“)

Který dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto

smluvní strany:

Moravská galerie v Brně

Se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno

IČ: 00094871

DIČ: CZ00094871

Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno

Zastoupena panem Mgr. Janem Pressem, ředitelem

na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“

a

PROMED Brno, spol. s r.o.

Se sídlem Žitná 1495/19, 621 00 Brno

IČ: 18825885

DIČ: CZ18825885

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1310

Zastoupena Ing. Kocsis Zsolt, jednatelem

na straně druhé a dále v textu jen jako „zhotovitel“

se v souladu s čl. II a čl. XVIII SoD dohodly na změně a doplnění následujících ustanoveních:

I.

Předmět smlouvy

C)	zajištění:

- vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou Č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a která nebude obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy a značky, a to v souladu s aktualizovanou Přílohou č. 1 tohoto dodatku;

- vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr, který bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a která nebude obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy a značky, a to v aktuálně platném ceníku stavebních prací; rozpočet bude členěn na 2 objekty: SO01_uznatelné výdaje a SO04_neuznatelné výdaje.

(dále také jen jako „část díla C")

II.

Doba plnění

| Lhůta provedení části díla C: | do 30. 9. 2018 |
| --- | --- |

XVIII.

Ostatní ujednání

Příloha č. 1: Zadání pro modernizaci technologií a dalších stavebních úprav interiéru budovy UMPRUM – aktualizace ze dne 16. 7. 2018.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

| V Brně dne 16. 7. 2018 - objednatel: _______________________________ Moravská galerie v Brně Mgr. Jan Press, ředitel | V Brně dne zhotovitel: _______________________________ PROMED Brno spol. s r.o. Ing. Kocsis Zsolt, jednatel |
| --- | --- |