Město Náchod

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

MUNAX00M4R14

Sp.zn.:		KS 1965/2019/INV

Čj.(Če.):	MUNAC64837/2019/INV

Vyřizuje: 	Ing. Lucie Hurdálková Ph.D.

Tel./mobil:	491 405 235,723419598

E-mail:	 	podatelna@mestonachod.cz

Datum:		30.07.2019

# Změna č. 2 objednávky číslo 950/2018

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele: TSN s.r.o., Bílkova 196, 547 01 Náchod			  	    IČO: 25270095

Dle rozhodnutí RM ze dne 29.07.2019

Předmětem změny objednávky je:

Změna termínu a výše plnění v rámci  realizace parkovacích ploch č.1 a č.2 v ulici Bílkova v Náchodě. Dodací lhůta bude prodloužena k termínu 15.08.2019.

Navýšení ceny za realizaci díla je stanoveno na částku 144 059,59,- Kč včetně DPH

Práce budou provedeny v souladu se zákony 89/2012 a 183/2006 včetně prováděcích vyhlášek a jejich aktuální právní úpravy v platném znění.

Zbylé ustanovení uvedené v objednávce 950/2018 a její Změně č.1, zůstávají i nadále v platnosti.

Záruční doba se sjednává na dobu 36 měsíců od předání díla dle této objednávky.

Po tuto dobu má objednatel právo požadovat zejména bezplatné odstranění zjištěných vad díla dle této objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zjištěné vady budou zhotoviteli doručeny písemnou formou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamovaného díla do 10 kalendářních dní ode dne doručení předmětné reklamace zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Lhůta pro odstranění reklamovaného díla bude vztažena k odsouhlasenému harmonogramu opravných prací s vazbou na technologické procesy, který bude součástí předávacího protokolu. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava provedeného díla dle této objednávky.

Dodavatel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí a v zájmu objednatele. Dodavatel odpovídá objednateli za škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinností dodavatele při zpracování díla podle této změny objednávky v souladu s cenovou nabídkou, jež je přílohou změny objednávky. Pokud dodavatel způsobí při provádění díla nebo dílem samotným škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Jestliže dodavatel nedokončí předmět objednávky ve sjednaném termínu, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané odměny včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Dodavatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dní ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje sjednanou smluvní pokutu. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, či jiným vhodným způsobem. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu dodavatele uvedenou v záhlaví této objednávky. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Nedodržení uvedeného termínu z důvodů neležících na straně dodavatele není považováno za jeho prodlení. O takový počet dnů se pak lhůta automaticky prodlužuje.

Za termín ukončení činnosti dodavatele je považován den předání kompletního díla na základě předávacího protokolu včetně příslušných příloh v něm uvedených.

Platební podmínky

Faktura bude dodavatelem vystavena po dokončení a převzetí předmětu objednávky. Splatnost faktury je 30 dnů. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH a bude obsahovat i soupis skutečně provedených prací, se kterým bude v souladu.

Výše výdaje celkem:  755 589,99,- Kč  bez 21% DPH,  914 263,89,- Kč vč DPH

Celková dodací lhůta:  15.08.2019

Úhrada zajištěna v kap.:    12	                                           Změnu vyhotovila: Ing. Lucie Hurdálková Ph.D.

Potvrzení odbor finanční: ........................................	Dne 30.07.2019

Bez razítka	              	                                          .........................................................................	      	města neplatné                                       			podpis příkazce operace

.........................................................................

podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel / zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné dodavatelem / zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele / zhotovitele příslušnému správci daně.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění dodavateli / zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli / zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzuji převzetí objednávky a akceptuji její obsah.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne ………………………… 		Razítko, podpis dodavatele

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/1/1

# Text boxes

Peněžní ústav:

Komerční banka, pob. Náchod

Číslo účtu: 222551/0100