O B J E D N Á V K A č. 2019/126

Zhotovitel:

EUROGREEN CZ s.r.o. Náměstí Jiřího 2 407 56 Jiřetín pod Jedlovou IČO: 64651959 Bankovní spojení: 227482892/0300

Objednáváme u Vás údržbu a renovaci víceúčelového hřiště z granulátu (cca 3200 m2) a tenisového kurtu z písku (cca 600 m2) v areálu ZŠ Zdeňka Štěpánka 2912, p. o. Práce budou probíhat v rozsahu přiloženého výkazu výměr – viz příloha č. 2.

Zadavatelem stanovený pracovní postup  - tenisový kurt (písek):

1. Odstranění hrubých nečistot z povrchu

2. Vykartáčování povrchu

3. Vyprání povrchu tlakovou vodou

4. Postřik proti mechům

5. Zásyp + zapravení nového písku

Zadavatelem stanovený pracovní postup - víceúčelové hřiště (granulát):

1. Odstranění hrubých nečistot z povrchu

2. Vykartáčování povrchu

3. Provzdušnění

4. Postřik proti mechům

5. Zásyp + zapravení nového granulátu

Předmětem veřejné zakázky je dále:

- odvoz a likvidace vzniklého odpadu

- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti

- předání všech potřebných dokladů, osvědčení

- zařízení staveniště, skládkovné, vyklizení

- uvedení všech povrchů případně dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.)

- doprava materiálu a strojů do místa plnění

Rozsah prací je dán zadávací dokumentací veřejné zakázky Provedení údržby víceúčelových sportovišť - ZŠ Zdeňka Štěpánka a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15. 7. 2019.

Dodávka určená pro: 	Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace

Termín zahájení prací:	do 5 dnů od podepsání smlouvy

(předpoklad 08/2019)

Termín dokončení prací:	do 10 dnů od zahájení prací

Místo plnění:		Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace

Cena bez DPH: 		 82 900 Kč

Cena vč. DPH: 		100 309 Kč

Smluvní podmínky objednávky:

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I.	OBJEDNATEL: 					II.	ZHOTOVITEL:

……………………………………			 ...............................................................

Ing. Bc. Hana Šlachtová				Razítko a podpis zhotovitele

ředitelka školy

Dne: ………………….			 			Dne: …………………..

Příloha č. 1 k objednávce č. 2019/126

Údržba víceúčelového sportoviště bude probíhat dle dohody s pracovníky ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace.

Zhotovitel prohlašuje, že za škody způsobené svou činností zodpovídá a uhradí je v plném rozsahu.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení zakázky se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení - provedením zakázky se rozumí den, kdy objednatel ukončené dílo převzal bez vad a nedodělků. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli odečíst z fakturované částky za provedenou zakázku.

Zhotovitel poskytne na předmět plnění záruční dobu v délce trvání 12 měsíců. Záruční doba začíná ode dne předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků.

Fakturace proběhne na základě předávacího protokolu - potvrzeného objednatelem. Tyto doklady budou společně s kopií této objednávky doloženy k faktuře.

Fakturace bude obsahovat označení objednatele a zhotovitele vč. adresy, IČ, DIČ, označení díla, číslo objednávky, SKP, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na které se má platit účtovaná suma, částku k úhradě bez DPH, DPH a částku s DPH, razítko a podpis oprávněné osoby.

Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. Splatnost smluvních pokut je sjednána na 7 dnů ode dne doručení. Pokud faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, přičemž musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.

Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu §17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 sb. 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření plnění nad rámec předmětu zakázky musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto objednávku před jejím podpisem přečetli, že byla podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dna 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto objednávkou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

…………………………………

podpis zhotovitele