**Technická specifikace předmětu plnění**

**UPGRADE INTRANETU - 1. FÁZE**

1. **Nový redakční systém** Idea WEB-ADMIN, včetně migrace dat (složky, dokumenty, nebudou se migrovat uživatelé).

PRACNOST: 30 MD

1. **Nové grafické zpracování** navazující na současný vzhled webu SZPI a PnP
	1. Pohyblivý banner „Panáček“ – vyjíždějící pouze vpravo
	2. Zrušit možnosti „LEVÝ, PRAVÝ“
	3. Odstranit portlet „VÝVĚSKA“
	4. Zrušit portlet „NEJČTENĚJŠÍ“
	5. Portlet „NOVINKY“ – pod názvem článku zobrazovat i cestu, umožnit listování - „více>>“, po rozkliknutí se zobrazí přehled s možností listování, vzhledem k rozsahu zřejmě pouze za určité období
	6. Hlavní menu
		* 1. rozbalovací/plovoucí jako je na webových stránkách,
			2. dojde ke změně počtu položek a některých názvů
			3. rozčlenění do tematických sekcí (viz web)
	7. Nový portlet/záložka/rubrika „OBLÍBENÉ“ kam lze ukládat vlastní nejčastěji používané odkazy na stránky v intranetu bez zbytečného proklikávání strukturou menu
	8. Anonymní mail (nyní Komunikace a média) přejmenovat na „Napište nám“, redesignovat a umístit jako samostatný banner/portlet apod. na Homepage
	9. HLAVNÍ BANNER na homepage – rozpohybovat (točilo by se více informací max. 5)
		* klikatelný
		* bude se vkládat jako obrázek JPG v dohodnuté velikosti
		* plus přidat „tečky“ popř. jinak zobrazit informaci kolikátý banner z kolika je zobrazen
	10. ANKETA k aktuálním tématům – dění na SZPI – zavést možnost vkládat anketní otázky (obdoba jako na webu) plus jejich vyhodnocení. Pokud nebude žádné téma, nebude anketa zobrazována, pokud ano zobrazí se na Homepage
	11. ZPRAVODAJ SZPI – tři poslední čísla Zpravodaje zobrazena na Homepage jako náhled PDF titulní stránky – rozklikávací (viz grafický návrh)
	12. Doplnit do APLIKACÍ nový link na „Tiskové sestavy KLČ“

Redesign se netýká aplikací intranetu. Ty budou graficky upraveny postupně, jak bude docházet k jejich funkčním úpravám nebo rozšíření.

PRACNOST: 35 MD

1. **Monitoring tisku (aplikace)**
	1. zobrazovat původ článku (tj. název novin, televize apod. – zdrojový soubor tuto informaci obsahuje)
	2. upravit filtr – členění na roky, možnost filtrace i podle konkrétního data (a OD-DO) plus roleta s médiem plus hledání přes fulltext.
	3. doplnit možnost ručního značkování smajlíkem (v administraci RS): negativní, neutrální, pozitivní s možností filtrování.

PRACNOST: 3,5 MD

1. **Testování inspektorů (aplikace)** – zrušit (ev. dle úprav Evidence vzdělávání použít jinak)

PRACNOST ZRUŠENÍ: 0 MD

PRACNOST POUŽITÍ PRO MODUL VZDĚLÁVÁNÍ BUDE ŘEŠENO V DALŠÍ FÁZI

1. **Kalendář akcí (aplikace)** - nezobrazovat jako položku v seznamu Aplikací, ale jako interaktivní náhled aktuálního měsíce (viz grafický návrh), kde je den s uloženou akcí zvýrazněn, po najetí myši se rozbalí okýnko s náhledem uložených akcí. Možnost přidávat akce budou mít jen nadefinovaní redaktoři, možnost zadat více akcí ve stejném termínu, možnost načítání automaticky z rezervací zdrojů zasedaček (při vkládání rezervace zobrazit volbu „vložit do kalendáře akcí“), umístit viditelně na Homepage, jednotný pro celou SZPI, událost bude obsahovat Název, Popis, URL (je-li třeba), Konání OD-DO (po půlhodinách), v kalendáři zvýraznit státní svátky. Do kalendáře bude možné vložit akci také přímo přes administraci.

*Pozn.: Vkládání do kalendáře přes rezervace bude omezeno jen na zasedací místnosti. Navíc bude nutné při vkládání přes rezervace doplnit pole „popis a URL akce“ – tato pole v rezervacích místností nově nastavit – zobrazí se až po zaškrtnutí volby „vložit do kalendáře“.*

PRACNOST: 12 MD

1. Možnost psaní „**Rychlých poznámek**, nalepovacích štítků“ – v rámci personalizace by každý měl záložku/místo, kam by si mohl ukládat stručné poznámky, po odhlášení by zůstaly uloženy) – viz grafický návrh. Uživatel bude moct vložit maximálně 4 štítky.

PRACNOST: 5 MD

1. **Narozeninová přání** – automat – v den, kdy slaví zaměstnanec narozeniny – stručný text v zeleném pruhu (viz grafický návrh) s přáním, který by se v daný den při prvním přihlášení zobrazil, pokud připadne na víkend, svátek, ten den se nepřihlásí, zobrazil by se s prvním nejbližším přihlášením, plus pohyblivý banner s narozeninovým panáčkem). Totéž pro svátek (grafiku panáčka pro narozeniny a svátek dodá SZPI).

PRACNOST: 2 MD

1. **Nastavit „počítadlo“** – kolik je právě lidí online na intranetu – statistiky lze řešit jedině nastavením Google Analytics, které je ve správě SZPI. FUTURA SOFT zkontroluje, zda je vložen do všech stránek intranetu příslušný kód Google Analytics. Počitadlo přístupů současně zobrazit v patičce stránek (obdoba PnP).

PRACNOST: 0 MD

1. **Úprava „Newsletteru“** – vložit barevnou hlavičku (INTRANET | logo SZPI), nadpis: *Novinky ve Vámi sledovaných složkách:* u názvů článků zobrazovat i cestu

PRACNOST: 0,5 MD

1. Do aplikace Evidence smluv přesunout dokument z [Dokumenty](http://intranet/%20%20%20%20%20%20%20%20lstDoc.aspx?nid=7197) > [Evidence smluv do roku 2007](http://intranet/%20%20%20%20%20%20%20%20lstDoc.aspx?nid=7219).

PRACNOST: 0,5 MD

**CELKEM ZA 1. FÁZI: 88,5 dní, tj. 708 hodin**