č. j. NZM/2019/994

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 234/1664/2018

„ Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací“

(dále jen „dodatek č. 3“)

Smluvní strany

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

IČO:			75075741

se sídlem: 		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

zastoupený: 		xxx

kontaktní osoby ve věci smluvní:

xxx

kontaktní osoby ve věci technické:

xxx

e-mail: 	xxx

tel.: 			xxx

bankovní spojení: 	xxx

číslo účtu: 		xxx

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	 	STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.

Se sídlem: 		Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 			64617874

DIČ: 			CZ64617874

Zastoupený: 		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu: 		xxx

e-mail:

tel.:			+420 xxx
(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3.

Čl. I.

Dne 27. 8. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 234/1664/2018 (dále jen „smlouva“). Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 22 smlouvy dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak následuje:

- Předmět díla vymezený v čl. IV smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce – vícepráce a zužuje o méně-práce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 – Změnový list č. 3.

- Celková cena za dílo uvedená v čl. I. odst. 2 Dodatku č. 2 ke smlouvě ve výši 85 425 169,26 Kč bez DPH se v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu díla (vícepráce a méně práce) dle předchozího odstavce tohoto Dodatku č. 3 zvyšuje o částku 3 402 638, 86 Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 88 827 808,12 Kč bez DPH a 107 481 647,83 Kč s DPH.

Podrobná kalkulace částky představující úpravu celkové ceny za dílo je uvedena v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Dle Změnového listu č. 3 činí

cena víceprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 
3 668 153,49 Kč bez DPH,

4 438 465,72 Kč s DPH

cena méně prací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 
- 265 514,63 Kč bez DPH,

- 321 272,70 Kč s DPH

- Zhotovitel se zavazuje celkovou cenu víceprací a méně prací uvedenou v odst. 2 tohoto čl. fakturovat na základě samostatně vystaveného daňového dokladu s uvedením čísla tohoto dodatku č. 3 a registračního čísla projektu.

Čl. II

- Ostatní, tímto dodatkem č. 3 výslovně nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 3 nedotčena.

- Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Dodatek č. 3 je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě pro objednatele a jedna pro zhotovitele.

Kontaktní osoby ve věcech smluvních a technických, které zastupují NZM, jsou   osobami kontaktními nejen v rámci dodatku č. 3, ale pro kompletní smlouvu o dílo SML 234/1664/2018, „ Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací“.

- Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

  - Příloha č. 1 – změnový list č. 3 vč. příloh

| V Praze dne __. __. 2019 …………………………………………………. Národní zemědělské muzeum, s. p. o., (objednatel) | V Praze, dne __.__.2019 ……………………….………………………… STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o. (zhotovitel) |
| --- | --- |