Objednatel: Sídlem: Zastoupen:

Dodatek č.1

k smlouvě o dílo : Oprava povrchu chodby na 2.NP budovy LDN II podle § 2586 a násl. občanského zákom1cu, uzavřená mezi

### Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Polní 553/3, 639 00 Brno

MUDr. Josefem Drbalem, ředitelem

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Kontaktní email:

IČO:	48512478

DIČ:	CZ48512478

## (dále jen Objednatel)

Zhotovitel: se sídlem zastoupený: tel:

e-mail: IČ: DIČ:

bankovní spojení: č. účtu:

### WALER, spol. s r.o.

Selská 61, 614 00 Brno

Luboš Půček, Vlastimil Boháč

25309536

CZ25309536

Komerční banka

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložka 24092

ve věcech smluvních: ve věcech technických: (dále jen Zhotovitel)

## v důsledku nutných změn v provedení některých prací oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně ryše citované smlouvy o dílo (dále jen

,,smlouva'') takto:

- Předmět plnění specifikovaný v odst.I: ,,Provedení stavebních úprav budovy v Brně, Polní 3, umístěné na pozemku p. č. 420/3, k. ú. Štýřice, a to opravy chodby na 2. nadzemním podlaží této budovy."

Změnový list č. I zahrnuje jak vícepráce, tak i méněpráce

Výše uvedené změny plnění jsou popsány v změnovém listě 1 a podrobně specifikovány položkovým rozpočtem.

- Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku navyšuje o 53 611,- Kč bez DPH.

Čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny", odst 4.1.1 se mění a zní takto:

,,4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

# Cena bez DPH DPH

Cena celkem včetně DPH

4 578 454 ,- Kč

961475,- Kč

### 5 539 929 ,- Kč

- V ostatních bodech zůstává smlouva beze změny.

V Brně dne 30.7.2019

Objednatel:

MUDr. Josef Drbal

ředitel nemocnice

V Brně dne 8.7.2019

Zhotovitel:

Luboš Půček

jednatel

2