**Smlouva o dílo**

**Zhotovitel: Aleš Krchňavý – Truhlářství, podlahářství**Sídlo: Lhotky 41, 594 01 Velké Meziříčí

Zastoupení: Aleš Krchňavý

IČ: 65751418

Bankovní spojení: Moneta Money Bank

Číslo účtu: 215749879/0600

**(dále jen "zhotovitel")**
a

**Objednatel: Obec Dobrá Voda**
Adresa: Dobrá Voda 103, 594 51 Křižanov

Zastoupení: Vladimír Zástěra, starosta obce

IČ: 00544175

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 11529751/0100

**(dále jen "objednatel")**
uzavírají v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění a zákonem č.526/1990 Sb. o cenách v platném znění, tuto smlouvu o dílo.

 **I. Předmět díla**

Předmětem díla je provedení montáže minerálních podhledů v ZŠ a MŠ Dobrá Voda v rozsahu specifikovaném zadáním stavby, dále touto smlouvou a nabídkovým rozpočtem ze dne 7.6.2019 uvedeným v příloze smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, ve shodě se zadávací dokumentací, stavebním povolením, vyjádřením KHS kraje Vysočina ze dne 18.6.2019, v souladu s technickými normami a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. II této smlouvy..

 **II. Termín plnění**

Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode dne 15. července 2019 a termín určený k dokončení a předání díla je stanoven na 20. srpna 2019.

Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání objednateli.

Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované objednatelem.

**III. Cena a platební podmínky**

Cena za provedení díla dle bodu I. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy na 110 516 Kč včetně DPH.

Platba proběhne bezhotovostně. Po zhotovení nosných konstrukcí bude vystavena zálohová faktura na 50 000,- Kč a po celkovém dokončení a převzetí díla pak závěrečná faktura na 60 516,-Kč.Splatnost jednotlivých faktur je 14 dnů od fakturace na účet 215749879/0600.

 **IV. Staveniště**

Objednatel předá zhotoviteli místo plnění – staveniště – na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém pracovišti pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

 **V. Provádění díla**

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

 **VI. Předání a převzetí díla**

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.

 **VII. Závěrečná ustanovení**

Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech a každý z účastníků obdrží 1 vyhotovení.
Platnost této smlouvy je stanovena datem předání díla, přičemž i po tomto datu.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dokumentu souhlasí bezvýhradně, opravdu a vážně, nejednají v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

Datum a místo: 8.července 2019 v Dobré Vodě

------------------------- --------------------------------

**Aleš Krchňavý – zhotovitel Vladimír Zástěra – starosta obce**