Č. sml.: 16-01-20

D O D A T E K   Č. 1    K E

S M L O U V Ě   O   D Í L O

# Smluvní strany

Objednatel: statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany

jehož jménem jedná Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany

se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

IČ:  44 99 27 85/22

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.ú. 16622621/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Gallová

a

Zhotovitel: AGRO Brno-Tuřany, a.s.

se sídlem: Dvorecká 521/27, 620 00 Brno-Tuřany

IČ: 293 65 619, DIČ: CZ29365619

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Lubomír Křivák, předseda představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Lucie Weberová

zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6688

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.

Č.ú.: 203686030/0600

ID DS: nbdjhtv

# se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2016, č. 16-01-20

„Vegetační úpravy školní zahrady MŠ U lípy Svobody“

# takto:

# I.

Předmět díla v článku II smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

Doba plnění se mění tak, že kompletní dílo bude dokončeno nejpozději do 
30. 12. 2016.

III.

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 27.824,00 Kč bez DPH.

Vícepráce celkem		 		    89 824,00 Kč

Méněpráce celkem	  		          -   62 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH	                         27 824,00 Kč

Celková cena díla činí 1.007.920 Kč včetně DPH.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

## Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 57/VII. mimořádné schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 15. 12. 2016.

V Brně dne:	V Brně dne:

Za objednatele:                               	 Za zhotovitele:

## Radomír Vondra	                                                  	       Ing. Lubomír Křivák

starosta			 			    předseda představenstva