SMLOUVA O DÍLO

SMLUVNÍ STRANY:

- Odborné učiliště a praktická škola,Brno, příspěvková organizace Lomená 530/44 617 00 BRNO 17

zastoupena: Mgr. Soňou Řehůřkovou - ředitelkou IČO: 00567213 DIČ: CZ 00567213 Číslo účtu: 179237621/0100

Tel.: 545233110 E-mail: sekretariat@oupslomena.cz (dále jen "objednatel") na straně jedné

a

- Hutárek Jaromír Novoměstská 41 621 00 Brno

zastoupena: Jaromírem Hutárkem IČO: 46339850 DIČ:

Číslo účtu: 1201353093/0800

(dále jen "zhotovitel")

na straně druhé,

uzavírají smlouvu o dílo podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku, zák. č. 513/1991 Sb., v aktuálním znění, podle kterého se podle podmínek stanovených v této smlouvě zhotovitel zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje zaplatit cenu za jeho provedení.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je vymalování prostor 4.NP Domova mládeže OU a prš Brno, Lomená 530/44, Brno“

( dále jen „dílo“ za podmínek níže stanovených )

( specifikace viz. přiložená nabídka dle položkového rozpočtu )

Vše podle jednotlivé konkrétní nabídky a požadavků objednatele a za podmínek dále stanovených.

Práva a povinnosti zhotovitele

1.Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí dle zpracované cenové nabídky : zahájení prací: 8.7.2019 předání díla: 19.8.2019

Sjednané lhůty se prodlužují o tolik pracovních dnů, o kolik dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti ležící na straně objednatele.

2.Sjednané lhůty se také prodlužují o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů, nebo působením vyšší moci, a to zejména pro následky živelných pohrom, požárů, nepříznivých povětrnostních podmínek, jakož i jiných důvodů nezaviněných nebo neovlivnitelných zhotovitelem, a to bez sankcí.

- .Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou dobou.

- Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně a s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny objednatele.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli na adrese :

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a jež se vyskytnou v záruční době.

- Zhotovite! je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.

Práva a povinnosti objednatele

1.Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu se svými potřebami a oprávněnými zájmy.

2.Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a požadavky zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

3.0bjednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení při dodržení platebních podmínek.

- Při prodlení zhotovitele s dokončením díla má objednatel právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den z prodlení.

5.0bjednatel umožní odběr vody a elektřiny ( 220 V a 380 V) pro provádění prací a to

IV.

Cena za dílo

- Cena za dílo se sjednává ve výši: 98 640,- Kč

dle přiložených položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

- Po převzetí díla vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu. Doba splatnosti závěrečné faktury činí 14 dnů od jejího vystavení. Úhrada se považuje za provedenou v den připsání na konto zhotovitele.

V.

Závěrečná ustanovení

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

- Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu ust. § 552 Obchodního zákoníku, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu a oznámit tyto skutečnosti objednateli zápisem do stavebního deníku. Objednatel je povinen do tří dnů navrhnout zhotoviteli změnu díla. O dobu mezi oznámením skryté překážky a dosažením dohody o změně díla se prodlužuje lhůta uvedená v odstavci II. bodu 1 této smlouvy tato lhůta se prodlužuje rovněž v případě předpokládaném v ustanovení § 551 Obchodního zákoníku.

3.Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro objednatele a po jednom pro zhotovitele. Může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran. Nedílnou součástí smlouvy je nabídka zhotovitele.

4.Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami

V Brně dne :

-1-