**Příloha č. 1 – specifikace služeb**

1. **Silo Horní Počernice – podrobný geotechnický průzkum**

VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE

POLNÍ ZKOUŠKY

LABORATORNÍ PRÁCE

GEODETICKÉ PRÁCE

HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

1. **Silo Humpolec – podrobný geotechnický průzkum**

VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE

POLNÍ ZKOUŠKY

LABORATORNÍ PRÁCE

GEODETICKÉ PRÁCE

HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

|  |
| --- |
| 1. **Hydrogeologický průzkum pro zajištění vody z nového zdroje**
 |
| Rešerše archivních podkladů |
| Rekognoskace terénu |
| Sled a řízení prací, hydrogeolologická dokumentace |
| Hydrodynamické přítokové zkoušky |
| Přeprava vrtné soupravy, montáž, demontáž  |
| Bezjádrové vrtání a vystrojení PVC 160 mm, obsyp |
| Likvidace vrtné drtě s odvozem na skládku |
| Doprava čerpacího zařízení |
| Základní chemický rozbor |
| Odběr vzorku a doprava do laboratoře  |
| Inženýring, související administrativa |
| Závěrečná zpráva  |

**Termín realizace:**

Termín zahájení prací – do 7 dnů od podpisu smlouvy.

Doba realizace – koncept 4 týdny, realizace do 6 týdnů od podpisu smlouvy.