**Smlouva o dílo**

Podle §2586 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Uzavřená níže uvedeného dne , měsíce a roku mezi

**Objednatelem**

Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou
zastoupena ředitelem Ing. Zeinerem Vilémem

IČO: 70259941
Komenského sady 257, Lipník nad Bečvou, 75131
(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitelem**

Vladimír Šlosar

Bohuslávská 1395

Lipník nad Bečvou 75131

IČO: 43605443

**I. Předmět smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – **Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé vody v objektu Novosady č. 155/2, Lipník nad Bečvou.**

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou níže v článku II. této smlouvy.

**II. Cena díla a způsob její úhrady**

Cena Díla je stranami smlouvy stanovena dle předloženého položkového rozpočtu na 164 996,- Kč + 34 650,- Kč DPH.

Cena díla bude uhrazena na účet zhotovitele po předání a převzetí díla na základě faktury zhotovitele.

**III. Doba plnění, předání a převzetí díla**

Zhotovitel provede dílo nejpozději do 30.9.2019

Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení bez vad a nedodělků

Bude –li mít dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahujících výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad zhotovitele.

**IV. Závěrečná ustanovení**

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle č. III této smlouvy.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá strana obdrží po jednom.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Lipníku nad Bečvou dne 8.7.2019 v Lipníku nad Bečvou dne 8.7.2019

 ………………………………………… …………………………………………

 Objednatel Zhotovitel