**SMLOUVA O DÍLO**

**č. 24072019**

**k akci „ČVUT ÚTVS – Výměna venkovních žaluzií“**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**České vysoké učení technické v Praze, Ústav tělesné výchovy a sportu**

Sídlem: Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6

IČ: 68407700

DIČ: CZ68407700

zastoupená: Doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc., ředitel

vyřizuje: Mgr. Pavel Korbelář, vedoucí provozu sportovních zařízení, 602479474

(dále také „objednatel")

a

**OSVČ RICHARD VOKURKA**

Sídlem: Středokluky, Černovičky 294, 252 68

IČ: 05815177

DIČ: CZ 8712280082

zastoupená: Richard Vokurka

OSVČ je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Černošice (dále také „zhotovitel")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu ve znění:

1. **Předmět díla**
   1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a na své nebezpečí zajistit pro objednatele provedení stavebních prací na akci: ČVUT ÚTVS – Výměna venkovních žaluzií (dále jen dílo).
   2. Dílo bude provedeno v rozsahu dle oceněného výkazu výměr/položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
   3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. **Místo a doba zhotovení díla**
   1. Místem plnění je budova objednatele na adrese Pod Juliskou 4, Praha 6. Vyměněny budou žaluzie ve 3. nadzemním podlaží.
   2. Lhůta pro dokončení díla je 30.9.2019.
3. **Cena za dílo a platební podmínky**
   1. Cena za dílo je sjednána ve výši 540.320 Kč bez DPH (slovy: pětsetčtyřicetisíctřistadvacet). K ceně bude připočteno DPH ve výši 21% (113.467,2 Kč), takže cena za dílo včetně DPH je ve výši 653787,2 Kč (slovy: šestsetpadesáttřitisícsedmsetosmdesátsedm korun a dvacet haléřů). Cena je stanovena oceněním rozpočtu zhotovitelem.
   2. Cena za dílo se sjednává jako pevná cena a zahrnuje všechny náklady zhotovitele potřebné pro zhotovení díla a zahrnuje veškeré práce a plnění, k nimž se zhotovitel podle této smlouvy zavázal.
   3. Úhrada plnění zhotovitele bude objednatelem provedena na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů – dílčích a konečné faktury. Dílčí faktury budou vystaveny k poslednímu dni kalendářního měsíce, budou oceněny dle přiloženého soupisu provedených prací až do dosažení nejvýše 80 % ceny díla. Po předání díla bude vystavena konečná faktura ve výši rozdílu mezi souhrnem dílčích faktur a cenou díla, nejméně však 20 % ceny díla.
   4. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V jedné faktuře nesmí být souhrnně uveden předmět plnění hrazený z investičních i neinvestičních prostředků. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
   5. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, před uplynutím lhůty její splatnosti, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou o dílo nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
4. **Provádění prací**
   1. Zhotovitel se seznámil se situací na pracovišti, byl informován, že stavební práce budou prováděny za provozu na pracovištích objednatele a že je nezbytné provádět dílo se zvýšenou ohleduplností na provoz objednatele.
   2. Zhotovitel je povinen provádět práce s potřebnou odbornou péčí řádně a včas a to tak, aby výsledek prací odpovídal příslušným právním předpisům, smluvně ujednaným nebo obvyklým standardům kvality prací s cílem zachování dobré pověsti objednatele.
   3. Po celou dobu provádění prací je zhotovitel povinen vést stavební deník v rozsahu upraveném právními předpisy. Stavební deník musí být k dispozici na staveništi, musí v něm být zaznamenán průběh provádění prací, počet přítomných osob a jakékoliv skutečnosti významné pro provádění prací.
   4. Zhotovitel je povinen při provádění prací podle této smlouvy dodržovat na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci příslušné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožární právní předpisy a ostatní související obecně závazné právní předpisy.
   5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění prací podle této smlouvy dbát na oprávněné zájmy třetích osob a při tomto dbát pokynů objednatele, s výjimkou těch omezení, ke kterým při provádění obdobných prací obvykle dochází.
   6. Po dokončení díla zhotovitel objednatele vyzve k jeho převzetí.
   7. Objednatel se zavazuje na žádost zhotovitele mu umožnit bez zbytečného odkladu přístup do místa montáže díla od data podpisu smlouvy.
5. **Předání díla**
   1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla v dostatečném předstihu.
   2. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků podpisem předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn převzít dílo s drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání díla, které se zaznamenají do předávacího protokolu včetně termínu odstranění.
   3. Pokud bude k užívání díla nutný souhlas orgánu státní správy, je takový souhlas povinen obstarat zhotovitel před předáním díla objednateli.
   4. Převzetím díla přechází na objednatele riziko poškození díla.
6. **Kontrola provádění díla**
   1. Objednatel nebo objednatelem pověřená osoba vykonávající kontrolu má právo dát osobám, vyskytujícím se na pracovišti, příkaz přerušit práci, pokud není dosažitelná odpovědná osoba zhotovitele a je-li ohrožena bezpečnost osob, nebo, hrozí-li jiné vážné škody.
   2. O průběhu kontrolních akcí objednatele bude písemně vyhotoven Zápis z kontrolní akce.
   3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě mimořádných situací zajistí fotodokumentaci prováděných činností. Fotodokumentaci (v elektronické podobě) předá objednateli po dokončení díla.
   4. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn zastavit provádění prací případně požadovat výměnu osob, které se podílejí na zhotovování díla na straně zhotovitele.
7. **Změny díla**
   1. Zhotovitel nebo objednatel jsou oprávněni navrhnout změnu v provádění díla.
   2. K předloženému návrhu změny je zhotovitel povinen zpracovat cenové ocenění takové změny a dopad ceny do termínu dokončení díla.
   3. Při ocenění změn díla budou použity položky z cenové nabídky. Práce neobsažené v cenové nabídce budou oceněny pomocí rozpočtu URS.
   4. Schválení změny bude provedeno podpisem změnového listu zhotovitelem a objednatelem, technickým dozorem a projektantem.
8. **Odpovědnost zhotovitele za vady díla**
   1. Provedené práce budou mít vady, jestliže jejich provedení nebude odpovídat smluvně ujednaným nebo obvyklým standardům kvality prací.
   2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo v délce 24 měsíců od jeho předání objednateli.
   3. Při zjištění, že provedené práce vykazují vady, má objednatel vůči zhotoviteli přednostně právo na odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části, přičemž je zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů po oznámení reklamace, pokud si smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu delší.
   4. Zhotovitel je povinen vady odstranit na svůj náklad.
   5. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.
   6. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé svojí činností v důsledku nesplnění povinnosti podle této smlouvy. Objednatel bude zhotovitele o případných škodách vzniklých objednateli z viny zhotovitele neprodleně informovat.
9. **Sankce**
   1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn po objednateli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné části celkové ceny díla uvedené v čl. 3. bodu 3.1. této smlouvy, a to za každý den, v němž bude objednatel v alespoň v částečném prodlení s úhradou ceny díla.
   2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné části celkové ceny díla uvedené v čl. 3. bodu 3.1. této smlouvy, a to za každý den, v němž bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, v případě že toto prodlení bude způsobeno porušenním povinnosti zhotovitele.
   3. Podkladem pro úhradu smluvní pokuty bude faktura, která bude splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení.
   4. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty, vzniklé podle smlouvy zůstává oprávněné smluvní straně právo na náhradu škody, které se této oprávněné straně přiznává v plném rozsahu.
10. **Ukončení smluvního vztahu**
    1. Objednatel není oprávněn v souladu s § 1837 písm. d) obč. zák. od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v § 1829 obč. zák.
    2. V souladu s obč. zák. má zhotovitel dále právo odstoupit od smlouvy:
    3. dle § 2591 obč. zák. v případě, kdy k provedení díla nutná součinnost objednatele a objednatel neposkytl potřebnou součinnost, pokud na to zhotovitel objednatele dříve upozornil,
    4. dle § 2594 obč. zák. trvá- li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění.
    5. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.
11. **Závěrečná ustanovení**
    1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
    2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, tj. poskytnou kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost musí přenést na své případné podzhotovitele.
    3. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí. Povinnost uveřejnit tuto smlouvu zajistí objednatel v termínu do 10 dnů po podpisu této smlouvy, přičemž zhotovitel zkontroluje splnění této povinnosti.
    4. Objednatel se zavazuje na žádost zhotovitele akceptovat fakt, že cenový rozpočet je obchodní tajemství a proto není předmětem uveřejnění v registru smluv.
    5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
    6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
    7. Právní vztahy, které tato smlouva výslovně neupravuje, řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
    8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
    9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
    10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
        1. Příloha č. 1 – Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti

Zhotovitel: Objednatel:

V Praze dne ......................................... V Praze dne .........................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_