SMLOUVA O DÍLO č.1982 068

- uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů,

- na zhotovení díla

I. Smluvní strany:

Objednatel:	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC SLOVÁCKA, s.r.o.

se sídlem:		Pivovarská 514, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupena:		Ing. Michalem Hanačíkem – jednatelem

IČ:			26913216

DIČ:			CZ26913216

Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu:

Zápis v OR: KS Brno, oddíl C, vložka 44642

tel.:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:	Ing. Michal Hanačík, Ivo Hřibňák

- technických:	Ivo Hřibňák

dále jen objednatel na straně jedné

Zhotovitel:		MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s.

se sídlem:		Syllabova 1263/60, 703 00 Ostrava – Vítkovice

zastoupena:		Ing. Ivo Kožusznikem – členem představenstva

IČ:			25886916

DIČ:			CZ25886916

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s. Ostrava

Číslo účtu:

Zápis v OR: KS v Ostravě oddíl B, vložka 2516

tel.:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:	Dušan Machálek – vedoucí provozovny Boršice

David Sikora – vedoucí provozovny montáže

- technických:	Dušan Machálek – vedoucí provozovny Boršice

dále jen zhotovitel na straně druhé

Kromě uvedených zástupců mohou být zmocněni v mezích jim udělené písemné plné moci další osoby objednatele a zhotovitele, kteří budou spolu s rozsahem zmocnění oznámeni druhé straně.

II. Předmět plnění:

- Zhotovitel v rámci předmětu plnění provede opravu oplocení v areálu SÚS SLOVÁCKA, s.r.o., Jarošov 514, Uherské Hradiště

- Přesné specifikace oplocení jsou uvedeny v cenové nabídce ze dne 7. 6. 2019, která je přílohou této smlouvy.

- Součástí ceny za prováděné dílo jsou i veškeré zámečnické, montážní, zemní a jiné práce spojené s výměnou oplocení, vč. dopravy.

## III. Čas plnění

Prováděné dílo dle této smlouvy bude realizováno: ŘÍJEN 2019–LISTOPAD 2019. Čas plnění je závislý na stavební připravenosti objektu objednatele a klimatických podmínkách.

IV. Cena plnění

- Dohodnutá smluvní cena za prováděné dílo dle čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran podle zák. č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a na základě cenové nabídky ze dne 7.6. 2019, která je přílohou smlouvy o dílo a je stanovena v celkové výši 214 277,- bez DPH za celé prováděné dílo. Tato cena obsahuje veškeré náklady spojené s realizací prováděného díla.

- Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92 a) zákona č.235/2004 Sb. v platném znění. Daň odvede zákazník. Výši daně vypočtené sazbou DPH 21 % je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

- Smluvní strany se dohodly, že vícepráce nebo nutné změny, které nebylo možné při tvorbě ceny za prováděné dílo specifikovat, budou zvlášť oceněny a řešeny formou zápisů ve stavebním deníku a odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran. Záznam ve stavebním deníku, který bude odsouhlasen zástupci obou smluvních stran bude podkladem pro vystavení dodatku k této smlouvě a bude jí měnit v části předmětu plnění a ceny plnění.

## V. Platební podmínky

- V den předání a převzetí díla vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu za provedené dílo, a to na základě soupisu skutečně provedených prací a použitého materiálu. Konečná faktura bude vystavena na základě odsouhlaseného předávacího protokolu. Platba bude uskutečněna bankovním převodem, přičemž splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení.

## VI. Záruka za jakost

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo dle této smlouvy v čase předání a převzetí objednatelem. Tyto vady budou zapsány v předávacím protokolu, včetně dohodnutých termínů k odstranění vad, přičemž objednatel v předávacím protokolu uvede, že prováděné dílo přebírá s výhradami. Za vady, které se projeví až po předání a převzetí díla zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či příslušných právních předpisů.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na prováděné dílo v délce 24 měsíců, přičemž tyto lhůty počínají běžet ode dne předání a převzetí prováděného díla.

## VII. Další ujednání

- Objednatel zodpovídá za to, že zhotovitel nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob při provádění díla dle této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje zabezpečit všechna rozhodnutí orgánů stát. správy, potřebné pro provedení díla vč. provedení vytyčení kabelových a inženýrských sítí, které probíhají v trase oplocení.

- Při odstoupení od této smlouvy, ze strany objednatele se tento zavazuje uhradit zhotoviteli prokazatelné materiálové a ostatní náklady, které do této doby v souvislosti s daným stupněm rozpracovanosti prováděného díla účelně vynaložil.

- Prováděné dílo zůstává ve vlastnictví zhotovitele až do doby úhrady konečné faktury v plné výši objednatelem.

- Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na staveniště po celou dobu provádění díla, včetně doby nutné pro provádění oprav či úprav případných vad a nedodělků, bylo-li dílo předáno s výhradami.

- V případě provádění díla na navezeném terénu bere na sebe objednatel rizika s tímto spojená (sedání zeminy, vychýlení sloupků).

- Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit zbytkový materiál

- V případě prodlení objednatele s úhradou konečné faktury, dle této smlouvy o dílo, případně faktur za vícepráce související s touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

- Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně dokončené dílo v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. K této smluvní pokutě se zhotovitel zavazuje i v případě bude-li v prodlení s opravou či úpravou případných vad a nedodělků.

## VIII. Odevzdání a převzetí

- Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí prováděného díla nejméně 3 dny přede dnem plánovaného předání a převzetí dokončeného díla.

- O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel převezme i provedené dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, přičemž v předávacím protokolu vyznačí, zda přebírá provedené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

- Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu. V případě prodlení uplatní objednatel vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl.VII.

## IX. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vypracována písemně ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

- Změny a doplňky této smlouvy musí být vyhotoveny v písemné formě ve dvou exemplářích a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.

- Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele dnem zaplacení 100 % ceny prováděného díla.

- Smluvní stravy se dohodly, že právní vztahy touto smlouvu výslovně neupravené se řídí obchodními podmínkami prodávajícího, se kterými se smluvní strany seznámily a souhlasí s nimi. Tyto obchodní podmínky se považují za nedílnou součást této smlouvy. Obchodní podmínky v plném znění jsou k seznámení umístěny na www.msdo.cz

Příloha 1 – Nabídky zhotovitele ze dne 7.6.2019

V Ostravě, dne 24.7.2019

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC SLOVÁCKA s.r.o.	 	 MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY a.s.

Objednatel:				Zhotovitel:

…………………………..……………..	…………………………..……………..

Ing. Michal Hanačík – jednatel		Ing. Ivo Kožusznik, člen představenstva