        Smlouva o dílo
        uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

 Objednatel:	Barevné domky Hajnice, příspěvková organizace
se sídlem: Hajnice 46, 544 66 Hajnice
IČ: 00194972
DIČ: CZ00194972
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., 24337601/0100
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 701
zastoupená ve věcech smluvních Ing. Bc. Lucií Skalovou, ředitelkou

  Zhotovitel: LESTAV spol. s r.o.
        Žirecká Podstráň 70
        Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01
        IČ: 434 63 240	DIČ: CZ 434 63 240
        Zápis v OR: Krajský soud HK oddíl C, vložka 1373
        Zastoupená: jednatelem společnosti Pavlem Derdou
        Peněžní ústav:GE Money Dvůr Králové n/L č. účtu:138408594/0600
        Tel.: 602 101 260, e-mail: lestav.dk@wo.cz

 Dále jen Objednatel a Zhotovitel.

II. Předmět díla

      Shora uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níže uvedeného:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit práce související s provedením oprav hlavního vstupu do objektu domu na adrese Krkonošská 2917, 544 01 Dvůr Králové nad Labem ( dale jen “Stříbrný dům”).

Popis práce – budou provedeny drobné bourací práce rozpadající se zídky u vstupu, rozebrání stávajícího chodníku a terasy před vstupem a provedení dlažby do spádu pro vytvoření bezbarierového vstupu (rampy), přičemž bude prostorově maximálně využita plocha pro vytvoření minimálního sklonu rampy pro imobilní. Rampa bude osazena bezpečnostními prvky pro imobilní (zábradlí dle normy pro imobilní). Poškozené nebo chybějící povrchy dlažby budou opraveny formou výměny za hladké a snadno pojízdné, bez nerovností a hlubokých spar, protiskluzové - typu “zámková dlažba”, provedení dle výběru objednatele. Na tyto plochy budou plynule navázány komunikace vedoucí na zahradu objektu Stříbrného domu, opět budou tyto komunikace provedeny jako bezbariérové, hladké a snadno pojízdné, bez nerovností a hlubokých spar, protiskluzové.

Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého rozpočtu.

2. Objednatel se zavazuje, že po splnění všech závazků ze strany zhotovitele, stanovených touto smlouvou, dílo převezme a zaplatí jeho smluvní cenu dle ujednání této smlouvy.

 Místo provádění díla: Stříbrný dům, Krkonošská 2917, Dvůr Králové nad Labem, provozovatelem je objednatel.

III. Čas plnění
Zahájení prací: srpen 2019, po předchozím oznámení objednateli
Dokončení prací: do 14 dní od zahájení prací

 IV. Cena za dílo

        Cena dle rozpočtu bez DPH	114.959,-
        DPH 21%	24.141,-
        ---------------------------------------------------------------------------------------
        Celkem	139.100,- Kč

       DPH bude účtováno dle platných předpisů v době provádění prací.

IV. Zaplacení ceny

1.Objednatel neposkytne zhotoviteli před zahájením prací žádnou zálohu.
2. Faktura bude vystavena po vzájemném odsouhlasení výměr a podpisu objednatele.
3. Zavěrečná faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude vystavena po předání a převzetí díla.
4. Splatnost faktur se stanoví na 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5.Povinnost zaplatit je splněna připsáním fakturované částky na účet zhotovitele.

VI. Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel z vlastní viny v prodlení s předáním předmětu díla může objednatel
 uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
2. Bude-li objednatel v prodlení s placením, může zhotovitel uplatnit smluvní pokutu ve
  výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
3. Splatnost výše uvedených smluvních pokut je 14 dní od odeslání podkladů pro jejich
    vyúčtování.

VII. Dodací podmínky

1. O předání staveniště, před zahájením prací a po předání předmětu díla, po jeho dokončení bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.
2. Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli staveniště vč. příslušného zařízení
staveniště, které bude zhotoviteli poskytnuto bezplatně. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatně odběr el. energie na staveništi potřebný pro provádění prací.
3. Případná reklamace vad musí být provedena písemně s přesnou specifikací vady. Uznané vady zhotovitelem budou odstraněny v dohodnutých termínech s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám.
4. Objednatel umožní pohyb kolem objektu a zajistí odstranění překážek.
5. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku, založeného objednatelem o postupu prací, které jsou předmětem jeho dodávky.
 6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost svých pracovníků a je povinen učinit taková opatření,aby nemohlo dojít k úrazu dětí a ostatních osob na stavbě a v přilehlém okolí.
 7. Zhotovitel odpovídá za dodržení technologického postupu dle projektu, dle normy ČSN.
 8. Zhotovitel ručí za to, že nebude objekt poškozen a zneužit .
 9. Případné vícepráce nad rámec cenového návrhu a jeho výměr budou řešeny zápisem do stavebního deníku před provedením těchto prací a podepsány objednatelem. Ocenění víceprací se provede jednotkovými cenami ceníku na stejné úrovni jako rozpočet. Na základě těchto zápisů se provede dodatek ke smlouvě.

VIII. Záruční doba – odpovědnost za vady

 1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce 60 měsíců. Záruční doba začne běžet dnem předání prací zhotovitelem objednateli.
2. Záruka se nevztahuje na případy záměrného poškození, poškození z důvodu neodborného
zásahu, zanedbání potřebné údržby, na případy živelných událostí.
3. Případná reklamace vad musí být provedena písemně s přesnou specifikací vady. Uznané vady zhotovitelem budou odstraněny v dohodnutých termínech s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám nejpozději do 14 dnů.

lX. Technické zastoupení:

Za Objednatele: Ing.Petr Jarý, mob.702 133 953, jary@barevnedomky.cz

Za Zhotovitele: Pavel Derda, mob. 602 101 260, autorizovaný stavitel

 X. Závěrečné ujednání

 Tato smlouva může být měněna pouze oboustranně potvrzeným písemným dodatkem, který se tak stane nedílnou součástí této smlouvy.

Vzájemné obchodní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na registru smluv.

V Hajnice dne:	Ve Dvoře Králové nad Labem dne:

 Za objednatele:	Za zhotovitele:

................................................................ .................................................................