Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2019-291/OB ze dne 29.05.2019

I.

Smluvní stravy

Objednatel :  Město Nový Jičín

Se sídlem : 	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen :  Ing. Pavlem Tichým, vedoucím Odboru bytového Městského úřadu

Nový Jičín

IČO :	00298212

DIČ :  CZ00298212

Bankovní spojení : KB Nový Jičín

Číslo účtu : 16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Pavel Tichý, vedoucí Odboru bytového Městského

úřadu Nový Jičín

Zástupci ve věcech technických a

realizace stavby :  xxxxxxxxxx, referent Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : Lukáš Pospěch

Se sídlem :   741 01 Nový Jičín, Na Výsluní 338

IČO : 74332236

DIČ : CZ8503075724

podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Nový Jičín

Bankovní spojení : 0800

Číslo účtu :  1857379309

Zástupce ve věcech smluvních : Lukáš Pospěch

Zástupce ve věcech technických

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : Lukáš Pospěch

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Oprava střešní krytiny bytového domu Jičínská 272 v Novém Jičíně - Loučka“ v souvislosti s nepředvídatelným stavem opláštění svislých částí atik a větracích šachet, které bylo zjištěno až během provádění opravy střešní krytiny,  a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2019-291/OB ze dne 29.05.2019 tohoto znění:

II.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Předmětem díla je zejména výměna vrchních pásů celé plochy střešní krytiny bytového domu Jičínská 272 v Novém Jičíně. Rozsah předmětu díla je vymezen zejména oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a Oceněným soupisem víceprací, který je přílohou č. 2 a  nedílnou součástí této smlouvy.

2. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 31.08.2019.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 158.808,- Kč (slovy jednostopadesátosmtisícosmsetosm korun českých) bez DPH.“

4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací.“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy:

Příloha č.2 - Oceněný soupis víceprací

Nový Jičín 01.08.2019					Nový Jičín 05.08.2019

----------------------------------------                          	-------------------------------------------

Za objednatele                                                       	Zhotovitel

Město Nový Jičín                                                    	Lukáš Pospěch

Ing. Pavel Tichý, vedoucí Odboru bytového