Smlouva  o dílo 4/2019

Uzavřená mezi smluvními stranami

Milan Souček, Pohraniční 1223/15, 405 02 Děčín - Děčín I

IČ: 01324021

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu:

Dále jen „poskytoval“

a

Střední škola řemesel a služeb, příspěvková organizace

se sídlem: Ruská 147/46

405 02 Děčín IV

IČ: 00556807

Zastoupená: Mgr. Tomáš Daněk, ředitelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Dále jen „příjemce“

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

I.

Předmět díla

- Předmětem díla ve smyslu této smlouvy se rozumí výměna linolea v učebně, kancelář cvičné kuchyně na hlavní budově, 3 pokoje na DM.

- Předmět díla zahrnuje práce, jejichž specifikace je uvedena v nabídce zhotovitele ze dne 18. 07. 2019, která tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy. V případě rozporu textu této smlouvy a její přílohy má text smlouvy přednost.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, objektem a prostory, v nichž má být dílo prováděno a že jsou mu známy veškeré technické, dopravní a jiné podmínky nezbytné k jeho řádné realizaci. Zhotovitel dále prohlašuje, že má živnostenská oprávnění a zkušenosti potřebné k provádění díla podle této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že nabídka ze dne 18. 07. 2019, která tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy, obsahuje veškeré práce a materiál potřebný k výměně linolea, včetně všech vedlejších nákladů, a že řádně provedl přeměření veškerých ploch a jím provedená specifikace použitého materiálu je tak kompletní. Zhotovitel nemá právo požadovat úhradu jakýchkoliv vícenákladů vzniklých v důsledku nesprávnosti jeho prohlášení uvedených v této smlouvě.

II.

Cena díla

- Cena díla sjednaného v této smlouvě je 93 402,50 Kč. Dodavatel není plátce DPH.

- Cena díla bude případně zvýšena o předem odsouhlasené a oběma stranami písemně potvrzené vícepráce.

- Položky uvedené v rozpočtu, které nebudou na přání objednatele realizovány, budou odečteny z celkové ceny díla.

- Při požadavku objednatele na použití jiného než v rozpočtu uvedeného materiálu bude cena materiálu uvedená v rozpočtu odečtena z celkové ceny díla a místo toho bude připočtena cena materiálu skutečně použitého. Objednatel je však povinen písemně sdělit zhotoviteli požadavek na použití jiného materiálu alespoň týden přede dnem, v němž má podle přílohy této smlouvy zhotovitel zahájit provádění příslušené etapy prací.

- Platby za dílo budou provedeny včetně příslušné DPH po řádném provedení příslušných prací. Předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

- Veškeré platby ve prospěch zhotovitele budou prováděny do data splatnosti ode dne doručení příslušné faktury objednateli na účet zhotovitele vedený u., č. účtu.

- Dokončením etapy se rozumí řádné provedení všech příslušných prací, event. řádné odstranění vad a nedodělků vzniklých při provádění dané etapy.

III.

Termíny plnění díla

- Dílo bude zahájeno dne 29. 07. 2019 a předáno objednateli nejpozději dne 23. 08. 2019.

- Provedení kontrolní prohlídky však nezbavuje objednatele jeho nároků vůči zhotoviteli z odpovědnosti za vady díla.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud jsou zjištěny vady a nedodělky (dále jen „vady“).

- Pokud objednatel převezme dílo nebo jeho jednotlivou etapu přesto, že se na díle (nebo jeho části dle etapy) budou vyskytovat vady, budou případné vady díla uvedené v předávacím protokolu odstraněny zhotovitelem do 10 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu.

- Ode dne předání a převzetí celého hotového díla objednateli bez vad a nedodělků začíná plynout záruční doba.

- Pokud budou po předání díla v záruční době zjištěny vady díla, bude na ně zhotovitel upozorněn neprodleně po jejich zjištění (při prodlení s upozorněním však objednatel neztrácí nároky vůči zhotoviteli z odpovědnosti za vady díla). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů vyjádřit k oprávněnosti reklamace. Při oprávněné reklamaci odstraní zhotovitel vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie, u níž nebude z povahy věci možné předem vyzvat zhotovitele k odstranění vady, může objednatel zajistit odstranění vady či alespoň provizorní opravu sám na náklady zhotovitele, aniž by zhotovitele předem vyzýval k odstranění vady. Doba od uplatnění práva ze záruky až do provedení opravy se do záruční doby nezapočítává. Tímto ustanovením nejsou dotčena zákonná práva objednatele vůči zhotoviteli z odpovědnosti za vady díla.

IV.

Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel garantuje bezvadné provedení veškerých prací včetně subdodávek. Na provedené práce a dodaný materiál poskytuje zhotovitel záruku. Zhotovitel bude používat výhradně nový a nepoškozený materiál 1. kvality.

- Na materiál určený objednatelem v době po uzavření této smlouvy ve smyslu čl. II. odst. 4 je poskytnuta záruka garantovaná výrobcem či dodavatelem příslušného materiálu.

- Zhotovitel neodpovídá za subdodávky dodané firmami vybranými objednatelem.

- Objednatel si vyhrazuje možnost přerušit stavbu, pokud by zjistil závažné nedostatky při provádění díla.

- Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi (v rozporu s právními předpisy, technickými normami, realizační projektovou dokumentací, v rozporu s technologickými postupy a předpisy výrobců a prodejců používaných materiálů a zařízení, v rozporu s vyjádřením správních orgánů anebo nerespektuje pokyny objednatele), je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení plynoucí ze zákona tím není dotčeno.

- Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla škoda objednateli ani jiným osobám, zejména pak škoda na objektu, v němž bude dílo prováděno. Zhotovitel se zavazuje se případné škody uvést do původního stavu na vlastní náklady.

- Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání bez vad a nedodělků objednateli.

V.

Závěrečná ustanovení

- Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy účastníků smlouvy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Je-li v této smlouvě sjednána smluvní pokuta, nemá toto ujednání vliv na právo příslušné smluvní strany požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody, a to včetně škody smluvní pokutu přesahující.

- Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemně.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující (objednavatel).

Na důkaz toho, že celý obsah smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

| V Děčíně dne 29. 7. 2019 | V Děčíně dne 29. 7. 2019 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: Milan Souček | Objednatel: Střední škola řemesel a služeb, příspěvková organizace Zastoupená Mgr. Tomáš Daněk |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| Jméno: | Jméno: |