Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník

uzavřená mezi

1.Objednatelem :	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

sídlo    		             Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov

zastoupená 	             Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. - statutární ředitel

IČO     		             26000237

DIČ     			CZ699004900

bankovní spojení   	ČSOB Trutnov

číslo účtu     		186345575/0300

zapsána

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:		Petr Končel

sídlo      		Pouchovská 924, 50003 Hradec Králové

zastoupena       		xxxx

IČO       		16244311

DIČ      		xxxx

bankovní spojení

číslo účtu

zapsaná

(dále jen „zhotovitel“).

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se zavazuje provést kompletní přestavbu monoblokového hořáku APH za nízkoemisní (ULTRA-LOW NOx verzi), který zajistí splnění podmínek platné legislativy: garantované emise hořáku (požadované v rámci platné legislativy od 1.1.2020):emise CO<=50 mg.m-3, NOx<=100 mg.m-3(suché spaliny, norm.podmínky O0C, 101,32 kPa, 3% O2ref.).

- Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za dílo.

- Dodáním předmětu smlouvy se rozumí dodávka do místa plnění, instalace,  protokolárního předání předmětu smlouvy, které obsahuje patentovou listinu – způsob obsluhy se nezmění. Případné proškolení odborné obsluhy objednatele provede zhotovitel za úhradu.

II. CENA DÍLA

- Cena za dílo bez DPH činí 123 200 Kč, DPH 21% činí 25 872 Kč, celková cena včetně DPH je 149 072Kč (slovy: stočtyřicetdevěttisícsedmdesátdvěkoruny). Uvedená cena zahrnuje:

-kompletní nízkoemisní vestavbu hořáku, včetně nutných komponent pro zakomponování vestavby do starého typu hořáku.

-demontážní, montážní práce a uvedení hořáku do provozu (přestavba bude provedena na místě)

-certifikát pravosti vestavby (patentové číslo).

V ceně není zahrnuta doprava do místa plnění ani autorizované měření plynných emisí.

III. DOBA PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli předmět smlouvy do 12 týdnů od podpisu smlouvy.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

- Místem plnění závazku pro zhotovitele je Oblastní nemocnice Trutnov a.s., kotelna (dále jen „místo plnění“).

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Po podpisu smouvy vystaví zhotovitel zálohovou fakturu ve výši 75.000,- Kč se splatostí 5 dní.

- Konečná cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem a doručené na adresu objednavatele

- Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu.

- Zhotovitel vystaví konečný daňový doklad (fakturu) po protokolárním předání předmětu smlouvy.

- Splatnost konečného daňového dokladu (faktury) je 5 dní od doručení faktury.

- Vlastnické právo k dodanému předmětu smlouvy přechází na objednatele dnem úplného zaplacení daňového dokladu.

VI. SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

- V případě, že objednatel nedodrží podmínky z čl. V. odst. 3 a 4 této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý kalendářní den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení, uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

VII. ZÁRUKA

- Zhotovitel poskytne objednateli na předmět smlouvy záruku po dobu 24 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem a jeho uvedení do provozu.

- Záruka se nevztahuje na provozní opotřebení, poruchy způsobené nepozorností a nedbalostí při provozování a nedodržení provozních předpisů za nepřiměřených podmínek.

- Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady se řídí, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Záruční a pozáruční servis zajišťuje zhotovitel.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat pouze písemnou formou na základě dohody smluvních stran.

- Pro právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upravenou touto smlouvou, platí obecně závazné právní předpisy právního řádu České republiky, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- Tato smlouva nabývá účinností dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž smluvní strany obdrží každý po jednom exempláři.

V   Trutnově, dne 29.7.2019					V Hradci Králové, dne 17.7.2019

.............................................................                     	................................................……….

za objednatele					    za zhotovitele: xxxx

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.

statutární ředitel