Č. sml.: 19-01-20

D O D A T E K   Č. 1    K E

S M L O U V Ě   O   D Í L O

# I. Smluvní strany

Objednatel:		Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany

se sídlem: 		Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

IČ:  			44992785/22

jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany

bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

č.ú.:		16622621/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Gallová

a

Zhotovitel: 		ADACH s.r.o.

se sídlem: 		Poděbradova 630, 664 42 Modřice

IČ: 			277 25 596

DIČ: 			CZ27725596

jehož jménem jedná: Ing. Ivo Šubrt

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54833

# se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 4. 6. 2019

„Oprava střechy kaple v Brněnských Ivanovicích“

# takto:

# II. Předmět díla

Předmět díla v článku II. smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

III. Čas plnění

Čas plnění dle článku III. odst. 1 smlouvy se mění tak, že se zhotovitel zavazuje realizovat dílo v termínu do 19. 8. 2019.

IV. Cena díla

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 161.595,40 Kč bez DPH, tj. 195.530,43 Kč vč. DPH. Celková cena díla činí 683.526,20 Kč vč. DPH.

V. Platební podmínky

Platební podmínky dle článku V. odst. 1 smlouvy se mění tak, že cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit poté, co objednateli předá zhotovenou část díla, kterou fakturuje.

VI. Ostatní ujednání

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu a následného zveřejnění v registru smluv.

## Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek byl schválen na 21/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 29. 7. 2019.

V Brně dne	V Brně dne

Za objednatele:                               	 Za zhotovitele:

## Radomír Vondra	 Ing. Ivo Šubrt

starosta			 			      		jednatel