Dodatek č. 1 k SOD č. OIVZ/2007/029

„Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ZŠ Letohradská 370/1“, Praha 7, včetně zajištění pravomocného stavebního povolení

Smluvní strany

Objednatel :  Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7

zastoupená : XXXX, zástupcem starosty MČ Praha 7

IČ : 00063754, DIČ : CZ 00063754

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Praha 7

Dukelských hrdinů 29

Číslo účtu : XXXX

telefon: XXXX

fax:      XXXX

e-mail:  XXXX

( dále jako „objednatel“ )

Zhotovitel: MILOTA Kladno, spol. s r.o.

se sídlem: Huťská 1557, 272 01 Kladno

zastoupená: XXXX - ředitelem

IČ: 47550961, DIČ: CZ47550961

Bankovní spojení: GE Money bank a.s., Kladno

Číslo účtu: XXXX

Telefon: XXXX, mobil: XXXX, fax: XXXX

e-mail: XXXX

(dále jako „zhotovitel“)

___________________________________________________________________________

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OIVZ/2007/029 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0209/09-R z jednání č.12  ze dne 03.03.2009.

I.

###### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. XI. odst. 2. smlouvy na provedení víceprací a na prodloužení termínu dokončení díla na zakázce „Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ZŠ Letohradská 370/1“, Praha 7, včetně zajištění stavebně technického a mykologického průzkumu a pravomocného stavebního povolení, v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II.

###### Lhůty plnění

Smluvní strany se na základě rozšíření předmětu díla o vícepráce dohodly na prodloužení termínu dokončení díla tak, že v čl. II. předmětné smlouvy se mění: odst. 1. bod b) a bod c) a nově zní takto: 
b) vypracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení včetně          rozpočtu a výkazu výměr do 30.04.2009

c) projednání a zajištění vydání stavebního povolení do 30.08.2009

III.

###### Cena za dílo a způsob platby

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se cena navyšuje takto:

Navýšení dle tohoto dodatku (bez DPH)		 336 000,- Kč

Cena dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)	           1 990 000,- Kč

Nová celková cena (bez DPH)			           2 326 000,- Kč

Na základě výše uvedeného navýšení ceny se mění odst. 1. v čl. V. předmětné smlouvy a nově zní takto:

„Cena za dílo je sjednána jako cena smluvní a činí celkem 2 326 000,- Kč bez DPH. Ke sjednané ceně  bude účtovaná DPH ve výši stanovené právním předpisem platným v den uskutečnění zdanitelného plnění. Sjednaná cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou“.

IV.

###### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ Prahy 7.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č.1  nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 :   Cenová nabídka víceprací

Plná moc

V Praze dne………. 2009

Objednatel:						Zhotovitel:

…………………………………			………………………………..

Městská část Praha 7                                    		XXXX

XXXX							XXXX - ředitel

zástupce starosty