Dodatek č. 1 kupní smlouvy č. P19V00000171

uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

- Smluvní strany

Kupující:	 	Západočeská univerzita v Plzni

sídlo: 	    		Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň

zastoupená: 		doc. Dr. RNDr. Miroslavem  Holečkem, Rektorem

IČO:		   	49777513

DIČ:	    		CZ49777513

(dále jen „Kupující“ nebo „ZČU“ nebo „Zadavatel“) na straně jedné

a

Prodávající:		PPC s.r.o.

sídlo:			Schwarzova 1321/6, 301 00  Plzeň

zastoupená:		xxxx

IČO:			26398435

DIČ:			CZ26398435

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé; společně dále také jako „smluvní strany“.

- Základní ustanovení

  - Mezi smluvními stranami byla dne 7. 6. 2019 uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je dodávka audiovizuální techniky (dále jen „KS“) vč. instalace.

  - Smluvní strany souhlasně potvrzují, že předmět KS byl prodávajícím kupujícímu dodán v souladu s KS, s výjimkou instalace části plnění v místě plnění, tj. položky č. 3 dle přílohy č. 1 KS (Dataprojektor EPSON EB-G7900U – 3 ks).

  - Kupující potvrzuje, že instalace části plnění uvedeného v odst. 3.1. nemohla být prodávajícím provedena v termínu dle KS v důsledku stavební nepřipravenosti místa plnění, za níž odpovídá kupující.

- Změna KS

  - Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že neprovedená instalace části plnění bude prodávajícím provedena nejpozději do 14 dnů od výzvy kupujícího prodávajícímu, resp. písemného sdělení kupujícího prodávajícímu, že místo plnění je stavebně připraveno k provedení instalace (kupující předpokládá stavební připravenost místa plnění nejpozději k 30. 8. 2019).

  - Smluvní strany se současně dohodly, že prodávající je oprávněn fakturovat, resp. mu bude na základě vystavené faktury uhrazena část kupní ceny odpovídající ceně již dodaného plnění dle KS. Nárok na fakturaci, resp. úhradu části kupní ceny odpovídající neprovedené instalaci části plnění ve výši 10.500,- Kč bez DPH vznikne prodávajícímu až po provedení instalace.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

  - Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí kupující.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv..

Za Kupujícího:					Za Prodávajícího:

| Dne viz elektronický podpis ----------------------------------------------- Západočeská univerzita v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček rektor | Dne viz elektronický podpis --------------------------------------------------- [PPC s.r.o. xxxx] |
| --- | --- |