Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 10/2016			      			 č. objednatele SML2016-017.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

na stavební práce pod názvem :

„ Opravy objektů v areálu ČOV Hranice “

I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena          	: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail                         : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č.675

(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

ZJS – realizace staveb s.r.o. , Kratochvílova 41,750 02 Přerov

Statutární zástupce	: Jaroslav Zavadil

IČ			: 28611942

DIČ			: CZ28611942

Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email:                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fax			: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložce č. 44443

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

III.Předmět smlouvy a místo plnění

3.5. Rozsah dodávky se mění o vícepráce, které jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

IV. Lhůta a místo plnění

4.2. 	Termín ukončení a předání stavby: nejpozději do 30.11.2016 se mění na 9.12.2016

V. Cena za dílo

Cena díla se mění následovně :

Cena dle SOD                             			     2 123 131,- Kč bez DPH

Vícepráce						          84 648,- Kč bez DPH

Cena díla celkem                      	          	                 2 207 779,- Kč bez DPH

XXI. Závěrečná ustanovení

21.4.Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

21.5. Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Přílohy:

Soupisy víceprací

V Přerově dne ………………                                                  V Přerově dne ………………..

Za zhotovitele:    						    Za objednatele:

……...…………………….                                                          ……………………………..

Jaroslav Zavadil  				    	                      Ing. Miroslav Dundálek

jednatel společnosti                                		                            ředitel společnosti