Dodatek č. 1 ke Smlouvě

o zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru

číslo objednatele: 26/2018

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“) (dále jen „Dodatek“)

I.

Smluvní strany

# Objednatel:	Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

# zapsaná pod sp. zn. Pr 1223 vedenou u Krajského soudu v Brně

# Se sídlem: náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov

# IČO: 00092401

# DIČ: není plátce DPH

# Jednající ředitelkou Mgr. Monikou Pelinkovou

Bankovní spojení:

Tel.: 517 348 040, e-mail: mv@muzeum-vyskovska.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:		 Ing. Jan Červenák

Se sídlem: V chaloupkách 401/31, 198 00 Praha 9

IČO: 12268542

DIČ: CZ511222063

Jednající: Ing. Jan Červenák

Tel.:	, e-mail: 	, www.cervenak-tp.cz

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“, jednotlivě též jen „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

v průběhu nařízeného archeologického výzkumu v kapli sv. Anny došlo k odkrytí základů oltáře a zástupci orgánu státní památkové péče požadují zachování základů v maximálně možném rozsahu, je třeba provést úpravu projektové dokumentace, která bude tento požadavek reflektovat.

Smluvní strany proto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o následujícím obsahu:

II.

Změna předmětu díla

## 2.1.	Smluvní stany se dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle čl. III. Smlouvy obsahovat vícepráce v celkové hodnotě 65 800 Kč bez DPH, resp. 79 618 Kč s DPH, které budou zahrnovat zpracování upravené projektové dokumentace „Odvlhčení kaple a špitálku sv. Anny“ (v 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve fromátu *.doc a *.pdf, tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx) spočívající v:

- zaměření úrovně nově navržené podlahy kaple tak, aby výškově reflektovala odkryté základy oltáře,

- úpravě skladby větrání podlahy, podlahového vytápění a zásuvkových rozvodů v podlaze kaple tak, aby nebyly dotčeny základy oltáře,

- úpravě úrovně podlahy vstupního prostoru a venkovního chodníku v zahradě tak, aby navazovaly na novou úroveň podlahy v interiéru kaple,

- projednání změn se zástupci orgánu státní památkové péče,

- úpravě výkazu výměr a oceněného výkazu výměr (rozpočtu) dle provedených změn v projektové dokumentaci.

Upravená projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a normami, a to ve stupni pro umístění a provedení stavby (územní řízení, stavební povolení) do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočtu).

III.

Změna doby plnění

3.1.	Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v těchto termínech:

- termín zahájení části A plnění: do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy,

- termín předání PD pro stavební povolení: do 30. 11. 2018,

- termín předání PD pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr: do 10 týdnů od podpisu smlouvy,

- termín předání upravené PD pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr (reflektující archeologický nález základů oltáře): do 26. 8. 2019,

- termín zahájení poskytování části B plnění: ke dni protokolárního předání a převzetí místa plnění dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem stavby a objednatelem (předpokládaný termín srpen/září 2019)

- ukončení poskytování části B plnění: ke dni protokolárního převzetí díla dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem stavby a objednatelem a po odstranění všech případných vad a nedodělků díla (předpokládaný termín květen 2020).

IV.

Změna ceny za provedení díla

4.1.	Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 5.1.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:

PD včetně dokladové části (část díla A)

Cena díla dle tohoto bodu celkem bez DPH 229 800 Kč (slovy: dvě stě dvacet devět tisíc osm set korun českých), sazba DPH 21%, výše DPH činí 48 258 Kč, cena díla s DPH činí 278 058 Kč. Cena obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému zpracování všech stupňů PD včetně vyhotovení příslušných zpráv a všech dalších souvisejících nákladů, vyjma správních poplatků. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s řádným zhotovením a předáním díla včetně nákladů na doplnění díla v případě zjištění vad a nedodělků v předané dokumentaci.

4.2.	Pro vyloučení všech pochybností, smluvní strany uvádějí, že v uvedené nové ceně za Dílo jsou zohledněny vícepráce uvedené v čl. II tohoto Dodatku.

V.

Platnost a účinnost dodatku

5.1.	Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

VI.

Závěrečná ujednání

6.1.	Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.

6.2.	Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.

*  *  *

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své vlastnoruční podpisy.

| Ve Vyškově dne 6. 8. 2019 |  |  | Ve Vyškově dne 6. 8. 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: |  |  | Zhotovitel: |
| Mgr. Monika Pelinková ředitelka Muzea Vyškovska, p.o. |  |  | Ing. Jan Červenák |