Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	AKVAMONT Svitavy s.r.o.

IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221

se sídlem Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 697

zastoupena Jaroslavem Jeriem, jednatelem

bankovní účet číslo: Komerční banka a.s., pobočka Svitavy, č.ú. xxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.5.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Zbudování parkovacích ploch, chodníků a kontejnerového stání na tříděný odpad na sídlišti Malé náměstí“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 27.5.2019.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 232 848,- Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně  -230 024,- Kč bez DPH, přičemž:

- u SO 01 Komunikace, parkoviště, chodníky, vegetační úpravy - činí cena víceprací 132 234,- Kč bez DPH a cena méněprací -213 317,- Kč bez DPH;

- u SO 02 Zastřešená kontejnerová stání, zpevněná plocha, chodník, přeložky sítí, vegetační úpravy - činí cena víceprací 100 614,- Kč bez DPH a cena méněprací -16 707,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 841 076,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 5.8.2019.

#### Ve Svitavách dne 6.8.2019

Za objednatele:		Za zhotovitele:

…………………………………………	…………………………………………

Mgr. David Šimek	Jaroslav Jerie

starosta města Svitavy	  jednatel AKVAMONT Svitavy s.r.o.