**Nemocnice Na Homolce**
se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol
IČO: 00023884
DIČ: CZ 00023884
zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem

dále jen jako „**objednatel**“

a

**Geminas, SE**
se sídlem: Spojovací 205/24, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 29041309
DIČ: CZ29041309
zastoupena: Mgr. Radkem Holišem, MBA, předsedou představenstva

dále jen jako „**zhotovitel**“

dále společně též jako „**účastníci Dohody**“

uzavírají v souladu s ust. § 1981 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) tuto

**DOHODU O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO**

**uzavřené mezi účastníky Dohody dne 23. 1. 2019**

(dále jen „**Dohoda**“)

**Čl. I.**

**Postavení účastníků Dohody**

1. Zhotovitel je obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle H, vložka 197.
2. Objednatel je státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, zřízená rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, č.j. OP-054.25.11.90, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod č.j. MZDR 58228/2017-2/OPŘ ze dne 11. 12. 2017.

**Čl. II.**

**Dohoda o ukončení**

1. Účastníci Dohody mezi sebou uzavřeli dne 23. 1. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout a provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované ve Smlouvě a jejích přílohách, a dále závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu.
2. Na základě čl. 2 odst. (2) Smlouvy byl rozsah díla dohodnut následovně:
	* Část A: Zpracování projektových a technických dokumentací pro zadávací dokumentaci k veřejné zakázce *„Modernizace a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) a související dodávky a služby“* (dále jen „**veřejná zakázka**“) a služby odborných poradců pro zpracování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci předmětné veřejné zakázky; a
	* Část B: Poskytnutí služeb odborné konzultace a autorského dozoru při implementaci realizace dodávek vyplývajících ze zpracovaných projektových a technických dokumentací pro zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
3. Účastníci Dohody shodně prohlašují, že na základě Protokolu o předání a převzetí části díla ze dne 25. 4. 2019 došlo k předání projektových a technických dokumentací z části A díla. Objednatel tyto akceptoval bez výhrad.
4. Účastníci Dohody shodně konstatují, že v průběhu spolupráce došlo k podstatným změnám okolností, konkrétně ke změně záměru způsobu realizace modernizace NIS NNH a tím k nezbytné podstatné změně projektové dokumentace, což podstatně mění předmět plnění a tedy podmínky provedení Díla. V souvislosti s touto změnou si účastníci Dohody nepřejí dále pokračovat ve spolupráci založené Smlouvou.
5. Na základě výše uvedeného se účastníci Dohody **rozhodli nezahajovat provedení zbývajících prací části A díla (tj. poskytnutí služeb odborných poradců) a celé částí B díla a ukončují tímto Smlouvu ke dni nabytí účinnosti této Dohody**.
6. Účastníci Dohody prohlašují, že vzhledem k nenaplnění podmínek pro vznik práva zhotovitele fakturovat cenu díla dle čl. 5 odst. 3 Smlouvy, nedošlo dosud k uhrazení jakékoliv části ceny díla. Účastníci Dohody souhlasí, že cena za provedené práce části A díla je 470.000,- Kč bez DPH (slovy čtyři sta sedmdesát tisíc korun českých). Pro vyloučení pochybností účastníci Dohody prohlašují, že Zhotoviteli v souvislosti se Smlouvou nevzniká nárok na uhrazení jakékoliv jiné částky.
7. Zhotovitel vystaví fakturu za provedené práce části A díla způsobem odpovídajícím pokynům čl. 5 odst. (4) až (6) Smlouvy do 15 dnů od účinnosti této Dohody.
8. Objednatel uhradí fakturu vystavenou zhotovitelem ve lhůtě 60 dnů od jejího doručení, a to způsobem odpovídajícím pokynům v čl. 5 odst. (7) a (8) Smlouvy.
9. Účastníci Dohody prohlašují, že uhrazením částky dle čl. II. odst. 6 této Dohody dojde k vypořádání veškerých vzájemných závazků vyplývajících ze Smlouvy.

**Čl. III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Nevyplývá-li z ustanovení této Dohody něco jiného, řídí se práva a povinnosti z ní, jakož i z jejího případného porušení českým právním řádem, především pak příslušnými ustanoveními OZ.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků Dohody a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), ve znění pozdějších předpisů. Účastníci Dohody jsou povinni ve vzájemné součinnosti jednat tak, aby byly naplněny podmínky zákona o registru smluv a tato Dohoda nabyla účinnosti bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. Tuto Dohodu v registru smluv uveřejní bez zbytečného odkladu objednatel.
3. Pokud některé ustanovení této Dohody je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost této Dohody jako celku ani jiných ustanovení této Dohody, jestliže je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Dohody. Účastníci Dohody se zavazují, že bez zbytečného odkladu poté, co neplatnost či neúplnost zjistí, nahradí toto neplatné či neúčinné ustanovení novým, platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
4. Jakékoliv spory mezi účastníky Dohody vyplývající z této Dohody nebo vzniklé v souvislosti s touto Dohodou budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, kdy některý z účastníků Dohody druhému účastníku oznámí své přesvědčení o existenci sporu nebo svůj návrh na jeho řešení, bude spor rozhodnut na návrh kteréhokoli z účastníků Dohody s konečnou platností příslušnými soudy České republiky.
5. Tato Dohoda je vyhotovena ve **třech (3) stejnopisech**, přičemž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
6. Veškeré změny této Dohody, včetně jejích dodatků, musí být projevem vůle obou účastníků Dohody učiněných v písemné formě.
7. Účastníci Dohody tímto prohlašují a potvrzují, že všechna ustanovení této Dohody byla mezi nimi dohodnuta svobodně a vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne …………… V Praze dne ……………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**za Nemocnici Na Homolce** **za Geminas, SE**
MUDr. Petr Polouček, MBA Mgr. Radek Holiš, MBA

ředitel předseda představenstva