S M L O U V A   O   D Í L O

číslo 19007

( uzavřená dle § 536 obchodního zákoníku)

Smluvní strany :

Objednatel :    Základní škola Olomouc,Stupkova 16,

příspěvková organizace

Stupkova 16

779 00   Olomouc

IČO  :  47657189

DIČ:   CZ47657189

## Zhotovitel :       REKOL komplexní stavební  rekonstrukce s.r.o.

Brněnská 412/59

783 01   Olomouc

IČO :   28653386

DIČ :   CZ 28653386

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Předmět díla :

Akce : vybudování kanceláře pro pracovnici školní jídelny.Vyklizení a likvidace el.pecí,vybourání dřevěné příčky,vyzdění příčky tvárnicí ,omítky, osazení dveří,PVC,dlažba,viz. rozpis v příloze .

2. Cena díla:

Cena díla se stanovuje dohodou částkou

Cena bez DPH …………………………………. 71.753,00-Kč

DPH 21%.............................................................. 15.068,13-Kč

Cena včetně DPH 21%........................................ 86.821,13-Kč

(  viz. Příloha č.1- jeden položkový rozpočet  )

Cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné    k realizaci

díla.

3.Zálohy a fakturace:

Za    provedení  díla bude vystavena konečná faktura se splatností 10-ti

kalendářních dnů po předání díla zápisem do předávacího protokolu

4.Provádění díla :

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech

pracovníků a osob, které se s jeho vědomím pohybují v prostoru staveniště

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel  za-

vazuje  dodržovat hygienické předpisy a je povinen udržovat pořádek a čisto-

tu na staveništi.

Veškeré odborné    práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo

jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN

a bezpečnostní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto

předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

5.Předání díla :

Předání díla bude řešeno zápisem o předání a převzetí díla.

O    průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se, mimo jiné,

uvede     soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje  a  termín  jejich odstra-

nění.  Pokud objednatel odmítá dílo převzít , je    povinen uvést do zápisu svoje

důvody odmítnutí.

6.Doba trvání díla :

Smlouva je uzavřena na dobu určitou,  a to od  20.7.2019 do 1.8.2019

7. Záruka :

Zhotovitel poskytne na provedené dílo dle oddílu 1. této smlouvy

záruku    v délce 24   měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objedna-

tel zjistí   a  včas reklamuje.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 -ti dnů po obdržení reklamace

písemně oznámit objednateli  ,  zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neu-

činí, má se zato , že reklamaci objednatel  uznává.

Reklamaci     lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované   vady  , nejpozději  však do 10-ti dnů po obdržení reklamace.

8.Smluvní pokuty:

Pokud zhotovitel nepředá jednotlivé práce, jejichž specifikace  plnění jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy, zaplatí objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za  každý den prodlení z celkové ceny díla.

Za nedodržení termínu splatnosti faktury objednatel zaplatí zhotoviteli

za každý den prodlení pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky.

Při odstoupení od smlouvy objednatelem v průběhu realizace zakázky je objednatel povinen uhradit výrobní náklady v prokazatelné výši.                            Do celkové úhrady objednatelem je zboží majetkem dodavatele.

9. Změna smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným a samostatně   číslovaným ujednáním, výslovně nazvaným „ Dodatek ke smlou-

vě „.     Jiné zápisy , protokoly atd. se za změny smlouvy nepovažují.

Nastanou-li u některé ze strany skutečnosti, bránící  řádnému plnění této                smlouvy, je povinna to ihned bez skutečného odkladu oznámit druhé straně

a vyvolat jednání zástupců oprávněných    k   podpisu smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení :

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž má každá platnost

originálu. Po podpisu obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním

řádně přečetly a souhlasí bez výhrad s celým obsahem. Dále smluvní strany

prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli o své pravé a svobodné vůli, vážně a  sro-

zumitelně  , nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz vůle smlouvu uzavřít   připojují   statutární zástupci  smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci :20.7.2019

…………………………………….                ……………………………………

( objednatel)                                                ( zhotovitel)

Příloha č.1  Smlouvy o dílo č. 19007 – 1 x rozpočet