Smlouva o dílo

číslo smlouvy zhotovitele:				číslo smlouvy objednatele:

Smluvní strany

Objednatel:

Název společnosti: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Se sídlem: Tolstého 16, 586 01 Jihlava

IČ: 71226401

Zastoupený: doc. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Radek Havelka

Rančířov 126

IČ: 13409506

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy o dílo je dodávka a montáž podlahových krytin do místností 3N011, 3N013, 3N014, 3N015, 3N021, 3N024, 3N024A, 3N037 specifikovaných dokumentací poptávkového řízení a cenové nabídky zhotovitele ze dne 12. 7. 2016.

Jedná se o:

|  | Název | Množství |  | MJ | Cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Místnost č. 3N011 |  |  |  |  |
|  | Dodávka koberce STRATOS | 25 | m2 | 510,00 | 12 750,00 Kč |
|  | Demontáž stávající krytiny lepené - PVC vč.likvidace | 18,6 | m2 | 85,00 | 1 581,00 Kč |
|  | Demontáž stávajících parket | 18,6 | m2 | 75,00 | 1 395,00 Kč |
|  | Samonivelační stěrka | 18,6 | m2 | 165,00 | 3 069,00 Kč |
|  | Penetrace podkladu | 18,6 | m2 | 17,00 | 316,20 Kč |
|  | Montáž koberce vč.lepení | 18,6 | m2 | 120,00 | 2 232,00 Kč |
|  | Dodávka a montáž obvodových soklů | 18,7 | m | 65,00 | 1 215,50 Kč |
|  | Demontáž prahu | 1 | ks | 90,00 | 90,00 Kč |
|  | Dodávka a montáž dveřního dubového prahu | 1 | ks | 850,00 | 850,00 Kč |
|  | Přesun hmot po staveništi | 1 | kpl | 1000,00 | 1 000,00 Kč |
|  | Doprava | 1 | kpl | 200,00 | 200,00 Kč |
| 2. | Místnost č. 3N013 |  |  |  |  |
|  | Dodávka koberce STRATOS | 25 | m2 | 510,00 | 12 750,00 Kč |
|  | Demontáž stávající krytiny lepené - PVC vč.likvidace | 20,2 | m2 | 85,00 | 1 717,00 Kč |
|  | Demontáž stávajících parket | 20,2 | m2 | 75,00 | 1 515,00 Kč |
|  | Dodávka dřevotřískových desek tl. 16mm vč.pokládky na stávající prkenný záklop | 20,2 | m2 | 320,00 | 6 464,00 Kč |
|  | Penetrace podkladu | 20,2 | m2 | 17,00 | 343,40 Kč |
|  | Tmelení podkladu | 20,2 | m2 | 59,00 | 1 191,80 Kč |
|  | Montáž koberce vč.lepení | 20,2 | m2 | 120,00 | 2 424,00 Kč |
|  | Dodávka a montáž obvodových soklů | 19,4 | m | 65,00 | 1 261,00 Kč |
|  | Demontáž prahu | 1 | ks | 90,00 | 90,00 Kč |
|  | Dodávka a montáž dveřního dubového prahu | 1 | ks | 850,00 | 850,00 Kč |
|  | Přesun hmot po staveništi | 1 | kpl | 1000,00 | 1 000,00 Kč |
|  | Doprava | 1 | kpl | 200,00 | 200,00 Kč |
| 3. | Místnost č. 3N014 |  |  |  |  |
|  | Dodávka koberce STRATOS | 25 | m2 | 510,00 | 12 750,00 Kč |
|  | Demontáž stávající krytiny lepené - PVC vč.likvidace | 19,9 | m2 | 85,00 | 1 691,50 Kč |
|  | Demontáž stávajících parket | 19,9 | m2 | 75,00 | 1 492,50 Kč |
|  | Dodávka dřevotřískových desek tl. 16mm vč.pokládky na stávající prkenný záklop | 19,9 | m2 | 320,00 | 6 368,00 Kč |
|  | Penetrace podkladu | 19,9 | m2 | 17,00 | 338,30 Kč |
|  | Tmelení podkladu | 19,9 | m2 | 59,00 | 1 174,10 Kč |
|  | Montáž koberce vč.lepení | 19,9 | m2 | 120,00 | 2 388,00 Kč |
|  | Dodávka a montáž obvodových soklů | 19,1 | m | 65,00 | 1 241,50 Kč |
|  | Demontáž prahu | 1 | ks | 90,00 | 90,00 Kč |
|  | Dodávka a montáž dveřního dubového prahu | 1 | ks | 850,00 | 850,00 Kč |
|  | Přesun hmot po staveništi | 1 | kpl | 1000,00 | 1 000,00 Kč |
|  | Doprava | 1 | kpl | 200,00 | 200,00 Kč |
| 4. | Místnost č. 3N015 |  |  |  |  |
|  | Dodávka koberce STRATOS | 30 | m2 | 510,00 | 15 300,00 Kč |
|  | Demontáž stávající krytiny lepené - PVC vč.likvidace | 26,3 | m2 | 85,00 | 2 235,50 Kč |
|  | Demontáž stávajících parket | 26,3 | m2 | 75,00 | 1 972,50 Kč |
|  | Dodávka dřevotřískových desek tl. 16mm vč.pokládky na stávající prkenný záklop | 26,3 | m2 | 320,00 | 8 416,00 Kč |
|  | Penetrace podkladu | 26,3 | m2 | 17,00 | 447,10 Kč |
|  | Tmelení podkladu | 26,3 | m2 | 59,00 | 1 551,70 Kč |
|  | Montáž koberce vč.lepení | 26,3 | m2 | 120,00 | 3 156,00 Kč |
|  | Dodávka a montáž obvodových soklů | 22,1 | m | 65,00 | 1 436,50 Kč |
|  | Demontáž prahu | 1 | ks | 90,00 | 90,00 Kč |
|  | Dodávka a montáž dveřního dubového prahu | 1 | ks | 850,00 | 850,00 Kč |
|  | Přesun hmot po staveništi | 1 | kpl | 1000,00 | 1 000,00 Kč |
|  | Doprava | 1 | kpl | 200,00 | 200,00 Kč |
| 5. | Místnost č. 3N021 |  |  |  |  |
|  | Dodávka PVC NOVOFLOR EXTRA | 36 | m2 | 251,00 | 9 036,00 Kč |
|  | Demontáž stávající krytiny lepené - PVC vč.likvidace | 25,7 | m2 | 85,00 | 2 184,50 Kč |
|  | Demontáž stávajících parket | 25,7 | m2 | 75,00 | 1 927,50 Kč |
|  | Dodávka dřevotřískových desek tl. 16mm vč.pokládky na stávající prkenný záklop | 25,7 | m2 | 320,00 | 8 224,00 Kč |
|  | Penetrace podkladu | 25,7 | m2 | 17,00 | 436,90 Kč |
|  | Tmelení podkladu | 25,7 | m2 | 59,00 | 1 516,30 Kč |
|  | Montáž PVC Novoflor Extra vč.lepení, svařování a soklování | 25,7 | m2 | 135,00 | 3 469,50 Kč |
|  | Demontáž prahu | 1 | ks | 90,00 | 90,00 Kč |
|  | Dodávka a montáž dveřního dubového prahu | 1 | ks | 850,00 | 850,00 Kč |
|  | Přesun hmot po staveništi | 1 | kpl | 1000,00 | 1 000,00 Kč |
|  | Doprava | 1 | kpl | 200,00 | 200,00 Kč |
| 6. | Místnost č. 3N024 |  |  |  |  |
|  | Dodávka koberce STRATOS | 25 | m2 | 510,00 | 12 750,00 Kč |
|  | Demontáž stávající krytiny lepené - PVC vč.likvidace | 19,7 | m2 | 85,00 | 1 674,50 Kč |
|  | Demontáž stávajících parket | 19,7 | m2 | 75,00 | 1 477,50 Kč |
|  | Dodávka dřevotřískových desek tl. 16mm vč.pokládky na stávající prkenný záklop | 19,7 | m2 | 320,00 | 6 304,00 Kč |
|  | Penetrace podkladu | 19,7 | m2 | 17,00 | 334,90 Kč |
|  | Tmelení podkladu | 19,7 | m2 | 59,00 | 1 162,30 Kč |
|  | Montáž koberce vč.lepení | 19,7 | m2 | 120,00 | 2 364,00 Kč |
|  | Dodávka a montáž obvodových soklů | 19,2 | m | 65,00 | 1 248,00 Kč |
|  | Demontáž prahu | 1 | ks | 90,00 | 90,00 Kč |
|  | Dodávka a montáž dveřního dubového prahu | 1 | ks | 850,00 | 850,00 Kč |
|  | Přesun hmot po staveništi | 1 | kpl | 1000,00 | 1 000,00 Kč |
|  | Doprava | 1 | kpl | 200,00 | 200,00 Kč |
| 7. | Místnost č. 3N024A |  |  |  |  |
|  | Dodávka koberce STRATOS | 25 | m2 | 510,00 | 12 750,00 Kč |
|  | Demontáž stávající krytiny lepené - PVC vč.likvidace | 18,9 | m2 | 85,00 | 1 606,50 Kč |
|  | Demontáž stávajících parket | 18,9 | m2 | 75,00 | 1 417,50 Kč |
|  | Dodávka dřevotřískových desek tl. 16mm vč.pokládky na stávající prkenný záklop | 18,9 | m2 | 320,00 | 6 048,00 Kč |
|  | Penetrace podkladu | 18,9 | m2 | 17,00 | 321,30 Kč |
|  | Tmelení podkladu | 18,9 | m2 | 59,00 | 1 115,10 Kč |
|  | Montáž koberce vč.lepení | 18,9 | m2 | 120,00 | 2 268,00 Kč |
|  | Dodávka a montáž obvodových soklů | 18,2 | m | 65,00 | 1 183,00 Kč |
|  | Demontáž prahu | 1 | ks | 90,00 | 90,00 Kč |
|  | Dodávka a montáž dveřního dubového prahu | 1 | ks | 850,00 | 850,00 Kč |
|  | Přesun hmot po staveništi | 1 | kpl | 1000,00 | 1 000,00 Kč |
|  | Doprava | 1 | kpl | 200,00 | 200,00 Kč |
| 8. | Místnost č. 3N037 |  |  |  |  |
|  | Dodávka koberce STRATOS | 20 | m2 | 510,00 | 10 200,00 Kč |
|  | Demontáž stávající krytiny lepené - PVC vč.likvidace | 15,3 | m2 | 85,00 | 1 300,50 Kč |
|  | Demontáž stávajících parket | 15,3 | m2 | 75,00 | 1 147,50 Kč |
|  | Dodávka dřevotřískových desek tl. 16mm vč.pokládky na stávající prkenný záklop | 15,3 | m2 | 320,00 | 4 896,00 Kč |
|  | Penetrace podkladu | 15,3 | m2 | 17,00 | 260,10 Kč |
|  | Tmelení podkladu | 15,3 | m2 | 59,00 | 902,70 Kč |
|  | Montáž koberce vč.lepení | 15,3 | m2 | 120,00 | 1 836,00 Kč |
|  | Dodávka a montáž obvodových soklů | 16,28 | m | 65,00 | 1 058,20 Kč |
|  | Demontáž prahu | 1 | ks | 90,00 | 90,00 Kč |
|  | Dodávka a montáž dveřního dubového prahu | 1 | ks | 850,00 | 850,00 Kč |
|  | Přesun hmot po staveništi | 1 | kpl | 1000,00 | 1 000,00 Kč |
|  | Doprava | 1 | kpl | 200,00 | 200,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 231 724,40 Kč |

II. Čas a místo plnění

Předmět smlouvy uvedený v oddílu I. této smlouvy o dílo bude provedený do 31. 08. 2016.

Místem plnění je Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava.

III. Cena a platební podmínky

Cena předmětu plnění je sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH		231 724,40 Kč

Plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zák. č. 235/2004 Sb., v platném znění

„Daň odvede objednatel“

Cena je pevná, nepřekročitelná a nejvyšší přípustná. Cena obsahuje kompletní dodávku včetně montáže.

Konečná faktura bude vystavena na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu.

Splatnost konečné faktury je 14 dnů ode dne doručení objednateli.

Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.

Objednatel neposkytuje zálohy.

IV. Spolupůsobení objednatele

Objednatel bude spolupůsobit při řešení problémů, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předpokládat.

Objednatel umožní zhotoviteli pro realizaci sjednaných prací napojení na energie (voda, elektřina).

Objednatel, případně osoby jím zmocněné, jsou oprávněny průběžně kontrolovat skutečnou jakost díla a na zajištěný nesoulad s požadavky ihned zhotovitele upozornit.

V. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel zajistí při realizaci díla, aby osoby, které se na zhotovování díla podílejí, udržovaly bezpečnostní a protipožární předpisy platné v místě, kde se dílo zhotovuje a současně zajistí potřebné proškolení těchto osob. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkající se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

VI. Provádění díla

Práce budou prováděny odbornými pracovníky zhotovitele s příslušnou kvalifikací.

O předání a převzetí předmětu plnění sepíší strany předávací protokol, ve kterém budou specifikovány případné vady, nedodělky a lhůty, ve kterých budou odstraněny. Vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VII. Záruční doba

Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Záruční doba je 36 měsíců ode dne následujícího po dni protokolárního předání předmětu plnění.

VIII. Sankce

Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání předmětu plnění nebo nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.

Neuhradí-li objednatel včas fakturu předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. Termínem úhrady se rozumí den připsání na účet zhotovitele.

Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

IX. Další ujednání

Zhotovitel je odpovědný za nebezpečí škody na zhotoveném díle od okamžiku předání prostor k realizaci díla až do předání předmětu plnění objednateli.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami.

Při plnění této smlouvy se řídí smluvní strany v první řadě jejími ustanoveními. Vzájemné vztahy smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů.

V ……………………………. dne …………………………….		V ……………………………. dne …………………………….

…………………………………………………………………	                  …………………………………………………………………

za zhotovitele					              za objednatele