SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

1. Objednatel:		Město Kutná Hora

se sídlem:	     	Havlíčkovo náměstí 552, PSČ 284 01 Kutná Hora

IČ:		    	00236195

DIČ:                    	CZ00236195

Zastoupený:                Bc. Martinem Starým, starostou města

Oprávněná kontaktní osoba:	Michaela Špačková

tel.: 327 710 233, 724 069 865

e-mail: spackovam@mu.kutnahora.cz

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:	 	GEOINDUSTRIE s.r.o.

Sídlo:			Velký Osek, Prokopa Holého 586, PSČ 281 51

IČ :			62242911

DIČ :			CZ 62242911

Bankovní spojení :	Komerční banka a.s.

č.ú. :			107-7132420287/0100

Obchodní rejstřík :	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 81644

Zastoupený :		Ing. Pavel Kabát, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. David Adamec, obchodní ředitel jednající na základě plné moci

(dále jen zhotovitel)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání stavby - stavebních prací uvedených v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo (veřejnou zakázku) spočívající v provedení Stavebních úprav budovy Radnická 178, Kutná Hora v rozsahu podle předané dokumentace  - Projektová dokumentace č. 079 21 – 15 SATER – PROJEKT s.r.o., Plynárenská 671, Kolín 2 (dále jen „Dílo“)  a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny Díla.

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

| Cena bez DPH | 1.360.178,- Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 285.637,- Kč |
| Cena včetně DPH | 1.645.815,- Kč |

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah uvedený v článku II. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací oceněných písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě.

IV. Termín zhotovení díla

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

Termín zahájení stavebních prací:		12/2015

Termín ukončení stavebních prací:	            03/2016

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

V. Fakturace a placení

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování pro celý rozsah dodávky sjednaný touto smlouvou. Cena díla bude uhrazena bezhotovostním převodem po převzetí hotové a převzaté části

( nebo dokončené) veřejné zakázky na účet dodavatele. Zálohy objednatel neposkytuje. Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 21 dnů od doručení objednateli. Pozastávky nebudou uplatněny.

VI. Smluvní pokuty

- Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani v části přesahující smluvní pokutu.  V případě, že zhotovitel neprovede řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku IV. této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli

VII. Ostatní ujednání

- Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí stavebních prací objednatelem. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.

- Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětu díla v potřebné kvalitě splňující veškeré požadavky kladené technickými normami, PD a jinými obecně uznávanými normami.

- O převzetí dodávky sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, který obsahuje zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou dodávku přejímá.

- V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:

za objednatele:

Michaela Špačková 				tel.: +420 724 096 865

za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Zákostelecký, AI-stavbyvedoucí 	tel.: +420 602 452 755

Tomáš Mahelka, DiS., stavbyvedoucí 		tel.: +420 602 694 496

Petr Vlček, stavbyvedoucí			tel.: +420 724 009 001

- Zhotovitel poskytne na všechny stavební práce a na kvalitu díla jako celku záruční dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí stavebního díla jako celku. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- Zhotovitel se zavazuje provést případné vícepráce požadované objednatelem na základě příslušného smluvního ujednání obsahující zejména vymezení těchto víceprací, jejich ocenění a doby realizace.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- Pokud nejsou podmínky blíže specifikovány, platí obecné zásady občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Změny a doplňky této smlouvy o dílo lze řešit pouze formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Rada města svým usnesením č.1180/15 ze dne 16.12.2015 odsouhlasila uzavření této smlouvy.

Přílohy: cenová nabídka zhotovitele – oceněný výkaz výměr

za objednatele:						za zhotovitele:

V Kutné Hoře dne ……………				Ve Velkém Oseku dne …………

…………………………..					……………………………..

Bc. Martin Starý					          Mgr. David Adamec

starosta města						obchodní ředitel

jednající na základě plné moci