### Smlouva o dílo

Zhotovitel:		Aleš Krchňavý – Truhlářství, podlahářství
Sídlo:			Lhotky 41, 594 01 Velké Meziříčí

Zastoupení:		Aleš Krchňavý

IČ:			65751418

Bankovní spojení:	Moneta Money Bank

Číslo účtu:		215749879/0600

(dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel:		Obec Dobrá Voda
Adresa:		Dobrá Voda 103, 594 51 Křižanov

Zastoupení:		Vladimír Zástěra, starosta obce

IČ:			00544175

Bankovní spojení:	Komerční banka

Číslo účtu:		11529751/0100

(dále jen "objednatel")

uzavírají v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění a zákonem č.526/1990 Sb. o cenách v platném znění, tuto smlouvu o dílo.

                                             I. Předmět díla

Předmětem díla je provedení montáže minerálních podhledů v kulturním domě Dobrá Voda v rozsahu specifikovaném zadáním stavby, dále touto smlouvou a nabídkovým rozpočtem ze dne 7.6.2019 uvedeným v příloze smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, ve shodě se zadávací dokumentací, v souladu s technickými normami a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. II této smlouvy.

                                            II. Termín plnění

Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode dne 26. srpna 2019 a termín určený k dokončení a předání díla je stanoven na 20.října 2019. 
Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání objednateli. 
Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované objednatelem.

                                            III. Cena a platební podmínky

Cena za provedení díla dle bodu I. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy na 104 013,- Kč včetně DPH.

Platba proběhne bezhotovostně do 14cti dnů od fakturace na účet 215749879/0600.

IV. Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli místo plnění – staveniště – na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran.                                                                                                                
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém pracovišti pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

V. Provádění díla

Zhotovitel je povinen  provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VI. Předání a převzetí díla

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla,ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.

VII. Závěrečná ustanovení

Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech a každý z účastníků obdrží 1 vyhotovení. 
Platnost této smlouvy je stanovena datem předání díla, přičemž i po tomto datu.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dokumentu souhlasí bezvýhradně, opravdu a vážně, nejednají v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

Datum a místo: 22.7.2019 v Dobré Vodě

podpisy .................... (objednatel)                              ..................... (zhotovitel)