Smlouva o dílo

(zpracování projektu)

č. 2-173/2019-1470

I. Smluvní strany

Vojenská nemocnice Olomouc

Sídlo: 			Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

IČO:			60800691

DIČ:			CZ60800691

Zastoupena:		ředitel Vojenské nemocnice Olomouc

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:		159837881/0710

Kontaktní zaměstnanec:	Ing. Marek Kovář

č. tel.: +420 973407019 č. mobil. tel.: +420 721744123

email: kovarm@vnol.cz

datová schránka: mdasj3u

Adresa pro doručování korespondence:

Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

(dále jen „objednatel“)

a

SPZ DESIGN, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43088

Sídlo:			Moravská 359/13, 779 00 Olomouc- Holice

IČO:			27831132

DIČ:			DIČ27831132

Zastoupená:		Ing. Petr Zavadil, jednatel

Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:		218336076/0300

Kontaktní osoba:	Ing. Petr Zavadil

č. tel.: +420 585 150 411, č. mobil. tel.: +420 731 582 190

email: spz.design@seznam.cz

datová schránka mjQw35

(dále jen „zhotovitel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají smlouvu na realizaci díla zadaného jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky a služby, zpracovaná ve smyslu § 28 odst. 1 písm. a) a b) zákona  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon"), v otevřeném řízení dle § 56 zákona formou nadlimitního řízení.

II. Účel smlouvy

# Účelem této smlouvy je získání odborného technického podkladu pro schválení, zadání a zhotovení stavby

„VN Olomouc – rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko-projekt“

III. Předmět smlouvy

3.1	Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele:

# 3.1.1	Zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) „VN Olomouc – rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko-projekt“ na adrese: Sušilovo nám 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc, k.ú. Klášterní Hradisko v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a prováděcími a souvisejícími předpisy.

Předmětem zakázky je zpracování finální studie a projektové dokumentace stavebních úprav týkajících se řešení rekonstrukce lůžkových oddělení a ambulantních provozů v centrální budově Vojenské nemocnice Olomouc na adrese Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc.

Projekční práce budou zaměřeny především na změnu dispozičního uspořádání jednotlivých oddělení, prvního až třetího nadzemního podlaží v rámci zvýšení efektivity provozu a návaznosti mezi jednotlivými stupni léčby pacienta. Hlavní činnost bude dále zaměřena na provedení nových instalačních rozvodů (voda, kanalizace, medicinální plyny, elektrorozvody a VZT), kompletní zasíťování pro potřeby IT rozvodů a pokrytí celého objektu WIFI signálem. Vzhledem ke skutečnosti umístění Vojenské nemocnice v budově Klášterního Hradiska, která je zároveň národní kulturní památkou je samotný rozsah prací ovlivněn již stávajícím objektem a s tím i souvisejícími úpravami, které bude možno v tomto objektu realizovat.

Veškeré projekční práce musí být provedeny v souladu se schváleným vyjádřením oddělení památkové péče Olomouckého kraje.

Projektová dokumentace bude zahrnovat veškeré náklady na stavebně historický průzkum dotčených částí objektu, které budou její součástí.

Dále bude do projektu zahrnut návrh požárně bezpečnostního řešení budovy se všemi bezpečnostními prvky včetně řešení požárně evakuačního výtahu spojujícího všechna podlaží budovy.

Požadavky na projektovou dokumentaci:

a) DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení)

-příslušná inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení, dokladová část, vyjádření dotčených orgánů a organizací

b) DPS-PD (prováděcí dokumentace - dokumentace pro výběr dodavatele) včetně oceněných rozpočtů a výkazů výměr v podrobnosti dle vyhl.č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Vzhledem k požadavku na minimální omezení provozu při výstavbě je nutné, aby projektová dokumentace byla rozdělena na dvě etapy výstavby, které budou na sebe navzájem navazovat, přičemž

- 1 etapa bude zahrnovat kompletní stavební práce včetně všech souvisejících rozvodů a instalací týkající se 2 a 3 nadzemního podlaží

- 2 etapa bude zahrnovat kompletní stavební práce včetně všech souvisejících rozvodů a instalací týkající se 1 nadzemního podlaží

- provádění inženýrské činnosti, až po získání územního souhlasu nebo pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení. Mezi jiným zde patří i projednání celé projektové dokumentace a získání kladného stanoviska na Oblastním inspektorátu práce a části elektro na TIČR.

- zpracovatel projektové dokumentace se zaváže k součinnosti s koodinátorem BOZP po celou dobu přípravy stavby.

c) součástí projektové dokumentace (v rozsahu pro stavební povolení) musí být dokladová část, která bude obsahovat stavební povolení s vyznačením právní moci umožňující realizaci projektované akce, žádost o stavební povolení, kterou zpracoval zhotovitel a kladná stanoviska, vyjádření (po zapracování veškerých připomínek všech dotčených orgánů) a rozhodnutí dotčených orgánů, nutná pro vydání stavebního povolení, zejména níže uvedených úřadů, vojenských útvarů a vojenských zařízení:

- Úřadu státního odborného dozoru Ministerstva obrany:

- Státního odborného technického dozoru pro oblasti plynových, tlakových, elektrických, a zdvihacích zařízení a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkonu služby;

- Vojenského požárního dozoru;

- Ústředního vojenského zdravotního ústavu (hygienický posudek),

- příslušných orgánů památkové péče ( OKPP KÚOK)

- popřípadě dalších orgánů, které pracoviště stavebního úřadu Olomouc nebo technický dozor vymíní;

d)	projektovaný objekt musí splňovat všechny připomínky všech dotčených orgánů, které musí být zapracovány do projektové dokumentace;

e)	Projektová dokumentace bude provedena ve 4 výtiscích. Výtisk č. 1 musí být ověřen příslušným stavebním úřadem. Výkresová část musí být na nosiči (CD apod.) uložena ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf.

Každý výtisk projektové dokumentace pro provádění stavby a nosič bude obsahovat zejména:

- náležitosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.;

- prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků;

- nezbytně nutné konstrukční detaily;

- kompletní výkaz výměr, soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky (bez ocenění) podle vyhlášky č. vyhl.č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- další náležitosti v rozsahu Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností – UNIKA;

- kompletní rozpočet (u výtisku č. 1 až 3 projektové dokumentace); rozpočty v projektu budou zpracovány položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen materiálů URS Praha, a.s., vydaných v roce zpracování projektové dokumentace

- souhrnný rozpočet bude členěn na jednotlivé hlavy (stavební objekty, provozní soubory, stroje a zařízení, vedlejší náklady, rezerva, neinvestiční náklady);

- výpočet předpokládaných provozních nákladů objektů po uvedení staveb do provozu (např. el. energie, teplo, vodné atd.);

- výkazy výměr pro účely přenesení daňové povinnosti DPH podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a ostatní práce.

f) každý výtisk zpracované projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech výkresů, popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění provede po profesích s označením jednotlivých výkresů;

g) každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých výtisků projektové dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu a formátů;

h)	 jednotlivé svazky projektové dokumentace musí být svázány. Zhotovitel zajistí zpracování souhrnného předávacího protokolu, který bude obsahovat rekapitulaci soupisů všech výtisků projektové dokumentace.

3.1.2	Zajistit veškeré činnosti nezbytné pro kvalitní zpracování projektové dokumentace (např. sondážní práce, zkoušky, apod.)

3.1.3 Zajistit následný autorský dozor a jeho provádění kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA, po celou dobu realizace stavby, na niž zpracuje projektovou dokumentaci podle odst. 3.1 smlouvy, a to až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Cena za výkon autorského dozoru je součástí cenové kalkulace zhotovitele projektové dokumentace. Zhotovitel projektové dokumentace v rámci autorského dozoru zpracuje dodatečnou projektovou dokumentaci nepředvídatelných stavebních prací (bude-li se rozcházet projektová dokumentace se skutečností)

3.2	Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu stavby a technologického zařízení.

3.3	Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas a předat je objednateli v době podle čl. V. smlouvy. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. IV. smlouvy.

IV. Cena za dílo

4.1	Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. III. smlouvy, a to ve výši:

5.705.150,- Kč včetně DPH

(slovy: pět milionů sedm set pět tisíc sto padesát korun českých).

4.2	Celková cena díla bez DPH činí 4.715.000,-Kč, sazba DPH 21% činí 990.150,-Kč.

Z celkové ceny za dílo činí:

a) cena za dokončenou finální stavební část projektové dokumentace pro stavební povolení je 1.257.000,- Kč bez DPH, DPH 21 % ve výši 263.970,- Kč a celkem ve výši 1.520.970,- Kč včetně DPH;

b) cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně dokladové části před vydáním pravomocného stavebního povolení je 225.000,- Kč bez DPH, DPH 21 % ve výši 47.250,- Kč a celkem ve výši 272.250,- Kč včetně DPH;

c) cena a dodání pravomocného stavebního povolení je 130.500,- Kč bez DPH, DPH 21 % ve výši 27.405,- Kč a celkem ve výši 157.905,- Kč včetně DPH;

d) cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby je 2.382.500,- Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 500.325,- Kč  a celkem ve výši 2.882.825,- Kč včetně DPH;

e) cena za autorský dozor je 720.000,- Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 151.200,- Kč a celkem ve výši 871.200,- Kč včetně DPH.

4.3	V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy.

4.4	Jednotkovou cenu bez DPH nebo i celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě.

V. Čas a místo plnění

5.1	Termín zahájení plnění v rozsahu odst. 3.1.1, 3.1.2 smlouvy: dnem účinnosti smlouvy.

5.2   Dokončení předmětu zadávané veřejné zakázky, resp. díla  bez vad a nedodělků zadavatel požaduje nejpozději:

DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) a PD-DPS (prováděcí dokumentace -dokumentace pro výběr dodavatele) do 30.11.2019

Předpoklad plnění autorského dozoru viz. odstavec 3.1.3., je v období od 1/2020 do 31.12. 2022

5.3  Místem plnění se rozumí místo stavby definované adresou: Sušilovo nám 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc,

VI. Podmínky předání díla

6.1	Dílo (řádně provedené) v rozsahu odst. 3.1 smlouvy zhotovitel doručí, resp. předá objednateli osobně s průvodním dopisem na pracoviště správy nemocnice popř. ochrany informací v sídle objednatele nebo poštou na adresu pro poštovní doručování (viz čl. I. smlouvy).

6.2	Po doručení, resp. předání díla zaměstnanec oprávněný objednatelem jednat ve věcech technických po kontrole dílo převezme a potvrdí souhrnný předávací protokol (zápis o předání a převzetí díla), bude-li dílo bez vad a nedodělků s doložkou bez výhrad. Potvrzení souhrnného předávacího protokolu předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení dokončeného díla.

VII. Platební a fakturační podmínky

7.1	Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání a převzetí části díla,

- dokončením finální stavební části projektové dokumentace

- předáním projektové dokumentace ve stupni DSP

- předáním projektové dokumentace ve stupni RDS

- dnem dokončení plnění autorského dozoru

Do 30 pracovních dnů doporučeně odešle objednateli ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“).

Zálohové platby nebudou poskytovány.

7.2	Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;

b) název a sídlo zadavatele;

c) údaje o DPH (např. přenesená daňová povinnost)

7.3	K faktuře musí být připojen:

a) originál přejímacího dokladu;

7.4	Zaplacení ceny za výkon autorského dozoru (podle odst. 3.1.3 smlouvy) bude provedeno po realizaci stavby, na niž je projektová dokumentace zpracována a vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury).

7.5	Faktura bude objednateli doručena na adresu. Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc.

7.6	Splatnost faktury je 30 dnů ode dne předání díla, popř. jeho ucelené části

7.7	Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

7.8	Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

7.9 Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1	Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.

8.2	Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

8.3	Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání objednateli odpovídá zhotovitel.

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

9.1	Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Po odstranění vady záruční doba běží dále.

9.2	Vytknutí vady v záruční době, resp. reklamace se uplatňují písemně nebo elektronicky prostřednictvím emailu

9.3	Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

9.4	Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení reklamace

9.5	O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

9.6 	Zhotovitel je povinen reklamaci řešit (na ni nastoupit) do 5 dnů od vyjádření se k reklamaci

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1	Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čl. V. odst. 5.2 této smlouvy (porušení povinnosti), smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý byť jen započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku se splatností 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové újmy (škody) v plném rozsahu, kdy smluvní strany tak vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

10.2	 Za prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provádět autorský dozor (neúčast na kontrolních dnech nebo jiných jednáních, neplnění úkolů v průběhu realizace stavby) podle odst. 3.1.3 smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé neplnění povinností a za každý byť jen započatý den prodlení až do úplného splnění dané povinnosti se splatností 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové újmy (škody) v plném rozsahu, kdy smluvní strany tak vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

10.3	Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury smluvní úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky

10.4	Za porušení jakékoliv povinnosti sjednané v čl. XI. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení se splatností 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové újmy (škody) v plném rozsahu, kdy smluvní strany tak vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

10.5	Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

10.6  V případě porušení čl. XII. odst. 12.8 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
20 000 Kč za každý případ se  splatností 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové újmy (škody) v plném rozsahu, kdy smluvní strany tak vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

10.7	Pro případ nedodržení (porušení povinnosti) termínu řešení k odstranění vady ze strany zhotovitele dle čl. IX odst. 6 této smlouvy, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-Kč za každý byť jen započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, resp. za každý případ takovéhoto porušení se splatností 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové újmy (škody) v plném rozsahu, 
kdy smluvní strany tak vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

XI. Ochrana utajovaných informací

11.1	Zhotovitel je povinen při provádění předmětu díla v čl. III. smlouvy zabezpečit ochranu utajovaných informací (UI) ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích předpisů.

11.2	Zhotovitel je povinen:

a)	zabezpečit ochranu UI v souladu se zákonem, prováděcími právními předpisy k zákonu a požadavky objednatele;

b)	do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany-řediteli odboru (bezpečnostnímu řediteli Vojenského zpravodajství) změny v zákonných podmínkách §17 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability;

c)	neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany- řediteli odboru (bezpečnostnímu řediteli Vojenského zpravodajství) nezpůsobilost ve vztahu k UI § 19 zákona č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména odnětí osvědčení podnikatele nebo pozbytí platnosti prohlášení podnikatele, a vrátit utajované informace nebo technické zařízení rezortu Ministerstva obrany;

d)	současně se splněním příslušných ustanovení zákona neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany-řediteli odboru (bezpečnostnímu řediteli Vojenského zpravodajství) neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu UI rezortu Ministerstva obrany;

e)	do 5 pracovních dnů oznamovat objednateli veškeré změny informací uvedených v informačním dotazníku podnikatele;

f)	vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů a technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které u podnikatele vznikly (název dokumentu, čj. apod.);

g)	ve smlouvě subdodavateli stanovit zákaz poskytování UI dalším subjektům;

h) umožnit pověřeným zaměstnancům Ministerstva obrany prověřovat u zhotovitele a jeho subdodavatelů nakládání s UI, které byly zhotoviteli poskytnuty při zadávání nebo realizaci předmětu smlouvy;

i)  při realizaci veřejné zakázky na dodávku a instalaci technických prostředků k zajištění fyzické bezpečnosti utajovaných informací zašle jeden výtisk prováděcí projektové dokumentace odboru bezpečnosti Ministerstva obrany (bezpečnostnímu řediteli Vojenského zpravodajství

11.3	Specifikace utajovaných informací, které budou v rámci realizace veřejné zakázky u podnikatele vznikat nebo mu budou poskytnuty v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.:

a) příloha č. 5, pořadové číslo 38 stupně utajení „DŮVĚRNÉ“ – systém a organizace ochrany určených vojenských objektů a dokumentace popisující rizika, technická a bezpečnostní opatření k jejich eliminaci;

b) příloha č. 18 pořadové číslo 9 stupně utajení „VYHRAZENÉ“ – dislokace a ochrana stanovených organizačních částí zpravodajské služby.

11.4	Forma přístupu k UI je stanovena podle § 20 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

XII. Zvláštní ujednání

12.1	Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

12.2	Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.

12.3	Je-li jakýkoli výsledek činnosti zhotovitele podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy určený k užití objednatelem, autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i k jeho části (částem) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní oprávnění/licenci bez omezení územního či množstevního k výkonu práva je užít rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění díla, a současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele podle této smlouvy upravovat nebo měnit. Jde-li o výsledek činnosti subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

12.4	Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

12.5	Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.

12.6	Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění smlouvy se týká objektů důležitých pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).

12.7	Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

12.8	Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě

12.9	Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není--li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo emailem musí být následně originál dokumentu v listinné podobě druhé straně doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.

12.10 Zhotovitel prohlašuje a činí nesporným, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

XIII. Zánik závazků

13.1	Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

a) splněním všech závazků řádně a včas;

b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení;

d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele zahájeno insolvenční řízení

13.2	Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:

a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v odst. 5.2 smlouvy o více než 10 dní;

b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;

c) prodlení s odstraněním vad o více než 20 dní;

XIV. Závěrečná ujednání

14.1	Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 8 listech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden výtisk. Dva výtisky jsou pro potřebu objednatele.

14.2	Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

14.3	Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

14.4	Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly, a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

14.5	Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

14.6	Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany zadavatele. Dodavatel souhlasí se zveřejněním veškerých informací a údajů uvedených v této smlouvě a v dalších dokumentech, které jsou v této smlouvě zmíněny nebo se na ni váží.

| V Olomouci dne ……………….. |  | V Olomouci dne ……………. |
| --- | --- | --- |
| …………………………………. ředitel plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda |  | ……………………………………. jednatel Ing. Petr Zavadil |
| podpis a otisk úředního razítka objednatele |  | podpis a otisk razítka zhotovitele |