- Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 829/OŠKT/2019 ze dne 23. 5. 2019 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) na akci:

„Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Kollárova“

(stavební úpravy prostor MŠ pro potřeby ZŠ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:  Statutární město J i h l a v a

se sídlem Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Bc. Danielem Škarkou – uvolněným členem Rady města Jihlavy na základě usnesení č. 14/18 - ZM

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

I.2 Zhotovitel:    FORTIS spol. s r.o.

sídlo firmy:  Husova 46, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 1761

Zastoupený:  Ing. Luďkem Hanákem

- IČO: 18198414

- DIČ: CZ18198414

Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pob. Jihlava

Číslo účtu: 324645681/0100

I.3 Ve věcech smluvních jedná za objednatele:  Bc. Daniel Škarka

za zhotovitele: Ing. Luděk Hanák

Kontaktní osoba za objednatele: Lenka Šťastná

Ve věcech technických jedná za zhotovitele: Zbyněk Hlava

II.

- Smluvní strany se dohodly na těchto změnách ve výše uvedené smlouvě o dílo:

V článku II. PŘEDMĚT DÍLA se vkládá bod II.16, který zní:

II.16 Smluvní strany se dohodly na změně v předmětu díla proti zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu spočívající v provedení nových elektrorozvodů v prostoru sociálního zařízení. Pro zadání projektové dokumentace bylo uvažováno, že výměna již proběhla a elektrorozvody jsou v mědi.

Tato  změna  je  oceněna  položkovým  rozpočtem  v  souladu  se  smlouvou o dílo, který byl  odsouhlasen projektantem, technickým dozorem investora a objednatelem.

V článku IV. CENA ZA DÍLO bod IV.1 nově zní:

IV.1	Cena  díla  je  sjednaná  na  rozsah   daný  předanou  projektovou dokumentací a touto

smlouvou  jako  cena  maximální,  platná po  celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat

daň s výjimkou  případů stanovených v  této smlouvě.  Je  vyjádřena  oceněním  technických

jednotek   jednotkovými    cenami    v    členění    dle    soupisu   prací,   dodávek   a   služeb

s výkazem výměr  a   je   podložena  nabídkou  zhotovitele  doručenou   dne     14.  5.  2019,

čj. MMJ/OŠKT/69602/2019.  Položkové rozpočty  předložil  zhotovitel  současně s nabídkou.

Sjednaná  cena  díla   je  považovaná  za  cenu  díla na celý  rozsah  zadání veřejné zakázky

v rozsahu  soupisu  prací, dodávek  a služeb s výkazem   výměr a   obsahuje   veškeré práce

a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

Cena dodatku č.1 (změna dle bodu II.16) je vyjádřena odsouhlaseným položkovým rozpočtem ze dne  30. 7. 2019.

Cena za dílo bez DPH dle SOD				   648.564,79 Kč

Přípočet ceny dle dodatku č.1 				     14.606,30 Kč

Cena za dílo bez DPH celkem		 	               663.171,09 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. Statutární  město  Jihlava  jako  objednatel   prohlašuje,  že  v   případě  realizace  projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Kollárova“ (stavební úpravy prostor MŠ  pro potřeby ZŠ) se dle § 5 odst. 3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,   nepovažuje  za osobu povinnou k dani. V případě  poskytnutí  plnění dle § 92e zákona o DPH  se neuplatní režim přenesení  daňové  povinnosti  dle  § 92a  zákona  o DPH.  K  vyloučení pochybností se  za  dohodnutý   předmět   plnění považují  všechny práce,  dodávky,  služby  a  výkony,  které jsou nezbytné k realizaci díla  na  klíč,  v   souladu  s   příslušnými   předpisy a  technologickými postupy.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).

III.  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Statutární město zajistí uveřejnění v registru smluv.

V.  Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro  objednatele     a jeden pro zhotovitele.

- V Jihlavě dne:   6. 8. 2019					   V Jihlavě: 6. 8. 2019

…………………………………………                                                …………………………………………

Objednatel                                                                                 Zhotovitel