Usnesení č. RM/855/7/19

z 18. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 02.07.2019

Věc: Veřejná zakázka „Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary, výzva č.47 IROP - stavební práce, II. etapa“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností ZISTAV s.r.o., IČO: 26316803, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary, výzva č. 47 IROP - stavební práce, II. etapa", na základě kterého se snižuje cena díla o částku 45.431,03 Kč bez DPH (dle skutečného provedení stavby                  – Změnové listy č. 1 až č.4) na konečnou cenu díla ve výši 3.990.618,97 Kč bez DPH, v předloženém znění.

.................................................

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic