- Čj. PK/1767/2019

- Smlouva o dílo

- uzavřená dle ust.  § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dále jen („smlouva“)

- Smluvní strany

- Objednatel:		Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1

příspěvková organizace hl.m.Prahy zřízena usnesením RHMP č.550 z 3.4.2001,

zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38, zapsaná v RARIS

Sídlem:			Na Rejdišti  1, Praha 1

IČ:			70 83 79 11
DIČ:			CZ70 83 79 11

Zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem konzervatoře

Bankovní spojení :              xxxxxxxxxxxxxx

Č.účtu:                                xxxxxxxxxxxxxx

Odpovědná osoba:	xxxxxxxxxxxxx tel.č. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx tel.č. xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel:		Ing. Karel Sehyl

architektonicko - stavební projekty -  ARCH TECH

Sídlem:			K Noskovně 148, Praha 6

IČ:			15939006

DIČ:			CZ5507240574

Zastoupená :		xxxxxxxxxxxxxxx

Telefon:	          		xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu :			xxxxxxxxxxxxxxx

Odpovědná osoba:	xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jen „smluvní strany“)

- Základní ustanovení

- Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění akce s názvem „Projekt rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffyovském paláci“.

- Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu prohlašují:

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy;

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu;

c) že zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení. Zhotovitel je povinen respektovat zadávací podklady zadání této veřejné zakázky a údaje uvedené ve své nabídce.

- Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit povinnosti vymezené v této smlouvě.

- Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci a inž. činnost „Projekt rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffyovském paláci“  dle Přílohy č. 1 – výzva k předložení cenové nabídky ze dne 02.05.2019  a Přílohy č. 2 – Soupis prací – cenová nabídka ze dne 29.05.2019, doručena Pražské konzervatoři dne 29.05.2019 (dále jen „činnosti“). Jedná se zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby spojené s rekonstrukcí ústředního vytápění v Pállfyovském paláci Pražská konzervatoře na adrese Valdštejnská 158/14, 159/16   -  Praha 1 – Malá Strana (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „dílo") včetně zajištění inž. činností spojených se zajištěním vydání stavebního povolení

- Specifikace projektové dokumentace a činnosti:

- Podrobné zaměření Laser scannerem prostoru 1. patra, přízemí a sklepů (celkem 5640 m2) včetně prvků v detailu 3D, digitalizace, detailní ortofotoplány jednotlivých místností (video ve 3D), vypracování podkladů – půdorysů a řezů pro profese s tabulkami místností

- Projektová dokumentace pro provedení stavby

- A 	Průvodní zpráva

- B	Souhrnná technická zpráva, POV

- C	Situační výkresy – orientace v objektu

- D	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

- Architektonicko-stavební řešení, koordinace

- MaR, SLP

- Prostorová akustika

- ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ (výpočet tepelných ztrát, výpočet hydrauliky, návrh otopných těles a rozvodů, konzultace na OPP, zaměření současného stavu pro demontáže, PENB)

- Prostorová akustika

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – neoceněný

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – oceněný

- Inženýrská činnost: Zajištění vydání závazného stanoviska OPP, ohlášení stav. Úřadu.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla podle podmínek stanovených touto smlouvou.

- Smluvní strany se zavazují poskytnout si nezbytnou součinnost k naplnění účelu smlouvy.

- Způsob provedení a způsob předání díla

- Zhotovitel se zavazuje práce provést řádně a včas bez faktických a právních vad, v souladu s právními předpisy a dalšími normami souvisejícími s předmětem této smlouvy, s podmínkami stanovenými ve „Výzvě k zaslání cenové nabídky“ na veřejnou zakázku malého rozsahu č. j. PK/1103/19 ze dne 02.05.2019 „Projekt rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffyovském paláci“ jejími přílohami, podklady a pokyny objednatele, které jsou pro provedení díla závazné. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších odborných znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele.

- Osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele: xxxxxxxxxxxx, tel. č. xxxxxxxxxxxx

- Osoby oprávněné jednat jménem objednatele:

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, tel.č. xxxxxxxxxx,

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, tel.č. xxxxxxxxxxxx.

- Provedením díla smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech činností a dodávky včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a odstraňování vad v průběhu záruční lhůty.

- Zhotovitel provede dílo v souladu s úvodním zadáním akce objednatele, platnými právními předpisy, technickými normami případně dle dalších pokynů objednatele. Dokumentace musí svým obsahem umožnit a být použitelná při provádění stavby podle článku 3., odst. 1 této smlouvy a pro provedení výběrového řízení.

- Projektová dokumentace bude předána objednateli v 6 tištěných vyhotoveních, označených paré č. 1  až  č. 6 a dvou vyhotoveních v elektronické podobě na CD-R podle technických podmínek – ve formátech .dwg,.pdf,.xls,.doc,.docx.

- Zhotovitel je povinen se řídit obecně závaznými předpisy a normami, zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, a dále je zhotovitel povinen se řídit požadavky a pokyny objednatele. Dále je zhotovitel povinen respektovat technické normy (EN ČSN a ČSN) platné pro navrhování a provádění staveb. Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhlášky č. 62/2013 Sb.. Projektová dokumentace musí také splňovat požadavky uvedené ve vyhlášce MMR č. 230/2012 Sb. v aktuálním znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- Součástí hotové projektové dokumentace bude také soupis stavebních prací dodávek a služeb včetně výkazu výměr v souladu s citovanou vyhláškou MMR. Paré č. 1 a jedno CD-R projektové dokumentace bude obsahovat projektantem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

- Objednatel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu provádění díla zhotovitelem, kdy zhotovitel je povinen kontrolu objednateli umožnit.

- Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku míst, ve kterých se předpokládá provádění stavebního díla, které má být na základě projektové dokumentace zhotoveno.

- Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci prací nebude užívat zaměstnance objednatele, ani s nimi uzavírat jakýkoliv právní vztah. Nedodržení tohoto ujednání se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- V případě, že zhotovitel zjistí v průběhu provádění prací dle této smlouvy skryté překážky, které brání jejich řádnému provádění, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, případně navrhnout jiné řešení.

- Zhotovitel je povinen bez prodlení podat objednateli zprávu o vzniku případné škody. Při poškození či znehodnocení věci je poskytovatel povinen provést objednateli úhradu jejich ceny. Opakované zničení či poškození věcí objednatele je považováno za podstatné porušení smlouvy.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, které spočívají v okolnosti vylučující jeho odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy, teroristický útok,…).

- Zhotovitel odpovídá bez omezení za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění prací porušením svých právních povinností.

- Smluvní strana, která porušila svoji povinnost, však neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku porušení její právní povinnosti způsobené okolnostmi vylučující odpovědnost.

- Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s objednatelem uchování dokumentace související se zadáváním zakázky a umožnit kontrolu dokladů souvisejících s dílem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené dílem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů u dodávek souvisejících s realizací díla (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek) a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů.

- Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod objednatele.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli včetně odstranění vad a nedodělků, a to na základě předávacího protokolu. Zhotovitel odevzdá dílo (projektovou dokumentaci v čistopise) v termínu uvedeném v čl. 6 této smlouvy. U předávacího řízení obě smluvní strany zároveň podepíší předávací protokol o převzetí a předání díla. Dílo bude ze strany zhotovitele předáno kompletní bez hrubých chyb, vad a nedodělků. Následně budou paré rozeslána na příslušné státní orgány a organizace k získání kladných stanovisek, jako podklad pro vydání stavebního povolení (nebo ohlášení stavby).

- Bude-li dílo obsahovat vady a nedodělky, které budou objednatelem zjištěny v předávacím řízení, tak zhotovitel tyto vady odstraní podle pokynů objednatele. Zhotovitel je do odstranění poslední vady díla v prodlení s předáním díla objednateli. Po odstranění vad a nedodělků ze strany zhotovitele podepíší smluvní strany předávací protokol a předání díla bez vad a nedodělků.

- Předávací protokol bude podkladem pro fakturaci provedených prací. Dílo bude zaplaceno po odstranění všech závad, případně škod.

- Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci přejímajícího řízení zápis, v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí a případně dobu potřebnou k odstranění vad a nedodělků

- Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. K podepsání předávacího protokolu je za zhotovitele oprávněn: xxxxxxxxxxxxxx a za objednatele: xxxxxxxxxxxxx, případně jeho zástupce.

- Vlastnictví

- Podpisem předávacího protokolu a zaplacením faktur přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku zahájení až do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

- Místo a termín plnění

- Místem plnění díla je sídlo objednatele a sídlo zhotovitele. Místem předání díla je sídlo objednatele.

- Dílo vymezené v článku 3 této smlouvy dle bodu 7.1.1 bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději do 50 dnů od podpisu smlouvy o dílo. Termín plnění dle bodu 7.1.2 bude do 50 dnů od podpisu smlouvy o dílo.  Termín plnění dle bodu 7.1.3 k vydání závazného stanoviska OPP závisí na lhůtách plnění státních orgánů.

- Cena díla

- Cena díla je dána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

Bod 7.1.1	280.000,- Kč bez DPH  - podrobné zaměření

338.800,- Kč s DPH 21%

Bod 7.1.2	400.000,- Kč bez DPH – projektová dokumentace

484.000,- Kč s DPH 21%

Bod 7.1.3	14.000,- Kč bez DPH – inženýrská činnost

16.940,- Kč s DPH 21%

Cena za provedené práce dle Přílohy č. 2 této smlouvy je konečná, nejvýše přípustná a nelze jí překročit, cenu lze měnit pouze v případě změny zákona o DPH, a platí po celou dobu realizace díla. Cena Díla obsahuje veškeré náklady spojené s realizací zakázky.

Cena podle čl. 7., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle podkladů zadání díla, předaných objednatelem zhotoviteli a v rozsahu položkového rozpočtu (soupisu prací). V ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení prací, příp. úschovy materiálu, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

Součástí této smlouvy je položkový rozpočet díla (soupis prací), předaný objednatelem zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,, neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění položkového rozpočtu, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací, pokud nebude dohodnuto jinak.

V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.

Správní poplatky státním orgánům a organizacím uhradí objednatel.

- Změna díla

Obě strany jsou povinny poskytovat si při projednávání změny díla veškerou potřebnou součinnost, a to včetně poskytnutí potřebných dokumentů.

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez předchozí písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

Pokud v průběhu provádění díla vyvstane potřeba provedení dalších činností mimo rámec (nad rámec) této smlouvy o dílo (nesprávně též uváděno vícepráce), provede zhotovitel takové činnosti až na základě předchozí smlouvy s objednatelem, která bude písemná a bude mít parametry smlouvy o dílo. Musí se však jednat o plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření této smlouvy‚ které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny, ani s využitím svých odborných znalostí a zkušeností, ani s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

O vzniku takové potřeby je zhotovitel povinen včas, úplně a písemnou formou informovat objednatele.

Při případných jednáních o ceně prací mimo rámec (nad rámec) této smlouvy o dílo, nebude nabídková cena takových prací v jednotlivých položkách vyšší, než byla nabídková cena zhotovitele za jednotkové ceny, které použil pro sestavení nabídkové ceny díla.

- Záruka na dílo

Na dílo je stanovena záruka na dobu 60 měsíců. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínaje dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vad zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode dne předání díla.

Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady dodáním nového předmětu plnění či jeho části bez vady nebo dodáním chybějícího předmětu plnění či jeho části, na odstranění vady opravou předmětu plnění či jeho části, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady díla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl, nedojde-li po projednání k jiné dohodě. Zhotovitel projedná s objednatelem nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o reklamaci vady dozvěděl, způsob a lhůtu pro odstranění vad.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu poskytl objednatel. Podklad se považuje za vadný i tehdy, pokud dojde k jeho úpravě v průběhu práce na předmětu díla. Na žádost objednatele je však zhotovitel povinen dohodnout s ním opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.

V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě uvedené v tomto článku smlouvy (v případě uznané vady), případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen uhradit objednateli mu náklady na odstranění vady, a to do 15 pracovních dnů ode dne jejich písemného uplatnění u objednatele.

Případná práva z odpovědnosti za vady díla uplatní objednatel u kontaktní osoby zhotovitele: Ing. Karel Sehyl.

10.  Platební podmínky

- Platba za plnění předmětu smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem v českých korunách na účet zhotovitele na základě daňového dokladu – faktury (dále jen faktura).

Objednatel neposkytuje zálohy ani zajištění formou bankovní záruky. Objednatel uhradí cenu za dílo na základě tří faktur:

a) za projektovou dokumentaci zaměření s tabulkami místností, ke které bude přiložen oboustranně podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků,

b) za projektovou dokumentaci, ke které bude přiložen oboustranně podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků,

c) za inž. činnost, která bude splněna po vydání závazného stanoviska OPP a ohlášení stav. úřadu.

- Faktury musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a obchodní listiny stanovené v § 13a obchodního zákoníku, kromě těchto náležitostí budou faktury obsahovat příjemce faktury (Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1), a také přesný název veřejné zakázky a číslo smlouvy.

- Splatnost faktur, odsouhlasených zadavatelem, bude minimálně 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli na adresu uvedenou ve smlouvě.  Smluvní strany se dohodly, že peněžité závazky objednatele z této smlouvy jsou splněny odepsáním z účtu objednatele uvedeného ve smlouvě ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedeného na faktuře. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, je objednatel oprávněn ji s uvedením důvodu vrácení do data splatnosti vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli.

- Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Každá faktura bude doručena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je přílohou faktury.

- Zhotovitel je oprávněn požadovat na objednateli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené dle příslušných právních předpisů za nedodržení termínu splatnosti řádně vystavených faktur za každý i započatý den prodlení.

- Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění podle dílčích objednávek vystavených na základě smlouvy, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

- Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od data doručení povinné straně oprávněnou stranou písemné výzvy k jejich zaplacení a to na bankovní účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

- Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

- Objednatel si sjednává výhradu, že pokud nebude mít schváleny rozpočtové prostředky na dílo, nebude se dílo bez dalšího realizovat a uvedená skutečnost je důvodem odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele bez náhrady. Úhrady faktur budou provedeny po obdržení dotace od zřizovatele na akci „Rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffy paláci“.

11.  Odpovědnost za škody a bezpečnost, pojištění

- Zhotovitel odpovídá za skutečné škody způsobené při realizaci činnosti nebo v souvislosti s nimi objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Škody odstraní zhotovitel na vlastní náklady.

- Zhotovitel musí být po dobu prací na vlastní náklady pojištěn proti krádeži a škodám na svém majetku (nářadí, zařízení, materiál určený pro provádění díla), jakož i proti případným škodám způsobeným svojí činností. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

- Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoli předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

12.  Licence

- Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas s užitím autorského díla (projektové dokumentace) pro účely přípravy a realizace stavby, pro kterou byla dokumentace vytvořena. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití díla (Projektové dokumentace) zhotoveného dle této smlouvy a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře dovolené právními předpisy užívat Projektovou dokumentaci pro účely realizace stavby podle této Projektové dokumentace, zejména, nikoli však výhradně, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie Projektové dokumentace nebo jakékoli její části, provádět změny, doplňky a/nebo úpravy Projektové dokumentace (či jakékoliv její části), včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby Projektu.

- Licence je poskytnuta ode dne zaplacení díla.  Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv zhotovitele.  Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence Projektovou dokumentaci bez předchozího svolení zhotovitele jakožto poskytovatele licence, resp. autora Projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas.

- Podpisem předávacího protokolu se objednatel stává vlastníkem originálů plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) se všemi právy s tím souvisejícími.

13.  Ukončení smluvního vztahu

- V případě ukončení smluvního vztahu se obě smluvní strany zavazují ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení smluvního vztahu vzájemně vypořádat závazky vyplývající ze smlouvy.

- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel ve faktuře uvede jiné ceny, než které uvedl ve své nabídce.

- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez náhrady v případě, že:

- vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

- insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

- zhotovitel vstoupí do likvidace.

- Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dní.

14.  Finanční kontrola

- Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy.

- Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly. Zhotovitel uvedené zajistí i u svých poddodavatelů.

- Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

15.  Povinnost zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje předložit objednavateli veškeré dokumenty v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nemá zhotovitel uveden údaje v evidenci údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob v České republice, je povinen podle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neprodleně po podpisu smlouvy předložit tyto údaje jiným způsobem dle tohoto zákona, tzn. těmito doklady, tj. zejména výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, seznamem akcionářů, rozhodnutím statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku a společenská smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami tak, aby bylo tyty údaje o skutečných majitelích z těchto dokladů patrné. Nepředložení výše uvedených údajů opravňuje objednatele k odstoupení bez náhrady od této smlouvy.

16.  Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněné osoby druhé smluvní strany a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Pokud nebude smlouva uveřejněna v registru smluv do tří měsíců ode dne uzavření smlouvy, je smlouva podle § 7 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zrušena od počátku.

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí podle příslušných právních předpisů.

- Spory smluvních stran vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny obecnými soudy České republiky.

- Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami.

- Ukáže-li se některé ujednání této smlouvy jako neplatné, nemá to za následek neplatnost celé smlouvy.

- Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nepostoupí ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

- Pokud jsou v této smlouvě sjednány lhůty ve dnech, rozumí se tím kalendářní dny.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po jejich podpisu 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly a souhlasí s jejím obsahem, byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni, za nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že stane-li se tzv. „nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 106a zákona o DPH nebo nastane-li jiná skutečnost zakládající vznik ručitelského závazku objednatele za zhotovitelem nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn učinit veškerá vhodná opatření k zajištění budoucího nároku z důvodu splnění ručitelského závazku, a to zejména využít ust. § 109a zákona o DPH a v příslušné výši úhrady správci daně ponížit úhradu zhotoviteli. O částku DPH, kterou objednatel uhradil správci daně, se snižuje celkový závazek objednatele vůči zhotoviteli.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

- Objednatel má povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) se zhotovitelem vč. jejich změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit skutečně uhrazenou cenu plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1  - Výzva k předložení cenové nabídky č.j. PK/1103/19 ze dne 02.05.2019

Příloha č. 2 – Soupis prací – cenová nabídka (krycí list rozpočtu) ze dne 29.05.2019, doručena Pražské konzervatoři dne 29.05.2019

V Praze dne 24. 06. 2019		V Praze dne 26. 06. 2019

-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------           xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel konzervatoře	               xxxxxxxxxxxxxxxxxx

za objednatele						                za zhotovitele