DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO  číslo 2937/2016 ze dne 15.4.2016

na provedení díla  „Mateřská škola v Hevlínské“, uzavřené  dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Článek 1.  Smluvní strany

  - OBJEDNATEL :

Městská část Praha - Zličín

se sídlem				Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín

Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. Marta Koropecká, starostka

Bankovní spojení:  			ČS Praha 5, Štefánikova 17

Číslo účtu:				2000696369/0800

IČ:			        		00241881

DIČ:                                      		CZ00241881

Tel./fax:		 		257 951 297, xxxxxxxx

e-mail:					mkoropecka@mczlicin.cz

dále jen objednatel – na straně jedné

1.2.  ZHOTOVITEL :

PKS stavby a.s.

se sídlem 			Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený 			Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

IČ: 				46980059

DIČ:  				CZ46980059

Bankovní spojení:		MONETA  Money Bank a.s.

č. ú.: 				175972792/0600

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Společnost je zapsána u Krajského soudu  v Brně, odd. B, vložka 930

dále jen zhotovitel – na straně druhé

uzavřely  níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 15.4.2016 ve znění dodatku č. 1 až 3  mění a doplňuje následovně:

Článek 2.  Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č.4 ke smlouvě o dílo (dále jen Smlouva) je upřesnění platebních podmínek.

2.2. Článek V.  Platební podmínky se doplňuje o text:

5.16	Smluvní strany po vzájemné dohodě sjednávají dlouhodobou smluvní pozastávku na dobu pěti let od předání díla v celkové finanční výši 290.400,- Kč. Pozastávka bude objednatelem uplatněna z konečné faktury zhotovitele. Hodnota pozastávky bude každý rok snižována o 1/5 její hodnoty, tj. o částku 58.080,- Kč. Pozastávka bude objednatelem postupně uvolňována vždy k 30.11. daného roku, po předložení oboustranně potvrzeného protokolu o provedení péče o sadové úpravy za patřičný rok objednateli.

Článek 3.  Ostatní ustanovení

3.1.  Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Článek 5. Podpisy smluvních stran

V Praze dne 9.12.2016	Ve  Žďáře nad Sázavou ,dne 5.12.2016

............…………………………….		…………………………………….

JUDr. Marta Koropecká				          xxxxxxxxxxxx

starostka 					    	 předseda představenstva