# SMLOUVA O DÍLO

# I.

# Smluvní strany

Objednatel:      Tedos Mikulov, spol. s r.o.

Pavlovská 12

692 01 Mikulov

IČ 26949962     DIČ  CZ26949962

Zhotovitel:        Pavel Šuba - pokrývačství, klempířství, tesařství

Pod platanem 31,  692 01  Mikulov

## IČ: 13063537         DIČ:  CZ6204150634

Bankovní spojení: KB Břeclav, expozitura Mikulov

Č.ú.  XXXXXXXXXXX

# II.

Předmět plnění

# Název akce:      Výroba a montáž dřevěného zastínění na koupališti Riviéra Mikulov.

Druh práce:       Konstrukce tesařské.

Rozsah prací:    Viz Položkový soupis prací.

# III.

Dodací a kvalitativní podmínky

- Práce budou provedeny v nejvyšší kvalitě bez vad a nedodělků, v souladu s požadavky

objednatele a položkovým rozpisem zpracovaným zhotovitelem.

- Objednatel zajistí zpřístupnění objektu a jeho předání zhotoviteli.

- Zhotovitel zajistí pro provedení požadovaných prací veškerý materiál a jeho dopravu  na stavbu.

- Odpovědný pracovník objednatele za smluvní akci:  XXXXXXXXXXXXXX.

- Odpovědný pracovník zhotovitele za smluvní akci:   XXXXXXXXXXXXX.

# IV.

Čas plnění

# Začátek prací:           leden 2017

Ukončení prací:        únor 2017

Vzhledem k zimnímu období bude termín plnění závislý na počasí a jeho případná změna bude řešena dodatkem k této smlouvě.

# V.

Cena díla

Cena prací je stanovena dohodou ve smyslu Zákona č. 526/90 Sb. o cenách. Je smluvní cenou

a činí 75.028,-Kč bez DPH, plnění DPH spadá do zvláštního režimu dle §92 e) a spadá do základní sazby.

# VI.

Vyúčtování

Vyúčtování bude provedeno:

- Zálohovou fakturou ve výši 0,- kč, Slovy: Nula kč, která bude splatná do 10 ti dnů po vystavení..

- Konečnou fakturou. Fakturu vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla. Splatnost

konečné faktury bude 14 dnů.

- Fakturace bude provedena podle skutečných výměr, případné vícepráce či méně práce odsouhlaseny oběma stranami budou zohledněny v konečné faktuře.

# VII.

Jiná ujednání

- Objednatel zajistí:

- možnost uložení nářadí pro pracovníky zhotovitele a materiálu používaného na akci.

- možnost používání hygienického zařízení pro pracovníky zhotovitele.

- dle potřeby zhotovitele el. přípojku 220, 380 V.

- převzetí dokončených prací ihned po výzvě zhotovitele.

- Zhotovitel zajistí:

-     v případě nepřízně počasí zabezpečení objektu tak, aby se v co největší míře

eliminovala možnost vzniku škod na objektu a jeho vybavení. Pokud dojde

k přerušení prací z důvodu špatného počasí, posunuje se termín dokončení

díla o dobu tohoto přerušení. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou

smlouvu na odpovědnost za způsobené škody.

- předání dokončených prací a vyúčtování podle skutečných výměr.

- záruční garanci na jím provedené práce po dobu 36 měsíců od odstranění všech vad zjištěných při předávání akce.

- do dvou dnů po předání a převzetí akce odvoz vlastního nářadí a uvolnění stavebních prostor.

- Zápis o předání a převzetí díla.

# VIII.

Závěrečná ustanovení

- V případě nedodržení termínu dokončení prací a jejich předání bez zavinění objednatele je objednatel oprávněn účtovat penále ve výši 0,05% z ceny nedodělků za každý den zpoždění.

- V případě nedodržení lhůty splatnosti konečné faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli penále ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den překročení splatnosti.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

- Ustanovení této smlouvy mohou být měněna nebo doplňována pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

# V Mikulově dne 28.11.2016

Objednatel								Zhotovitel