

Příloha č:1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jižní část** |  |  |  |
| dílčí plocha | ručně vedená sekačka | křovinořez | odstranění křovin |
| A | x |  |  |
| B | x |  |  |
| C | x |  |  |
| D |  | x |  |
| E |  | x |  |
| F |  | x |  |
| G | x |  |  |
| H |  | x |  |
| CH |  |  | x |
| I |  |  | x |
| J | x |  |  |
| K |  | x |  |
| L | x |  |  |
| M |  |  | x |
| N |  |  | x |
| O |  |  | x |
| P |  | x |  |
| Q |  | x |  |
| R |  | x |  |
| S | x |  |  |
| T | x |  |  |
| U | x |  |  |
| plocha celkem | 0,8 ha | 1 ha | 0,02ha |
| částka | 20000,-Kč | 27000,-Kč | 3500,-Kč |
| **Vápenice** |  |  |  |
| V |  | x |  |
| W |  | x |  |
| X |  | x |  |
| Y | x |  |  |
| plocha celkem | 0,5 ha | 1 ha |  |
| částka | 12500,-Kč | 27000,-Kč |  |
|  |  |  |  |
| ČÁSTKA CELKEM VŠE | 90 000,-Kč |  |  |

Příloha č 2:









Příloha č 3:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jižní část** |  |  |  |  |
| dílčí plocha | ručně vedená sekačka | křovinořez | odstranění křovin | termín |
| A | x |  |  | do 15.8 |
| B | x |  |  | do 15.8 |
| C | x |  |  | do 15.8 |
| D |  | x |  | do 15.8 |
| E |  | x |  | do 15.8 |
| F |  | x |  | do 15.8 |
| G | x |  |  | do 15.8 |
| H |  | x |  | do 30.8. |
| CH |  |  | x | 1.9 - 10.10 |
| I |  |  | x | 1.9 - 10.10 |
| J | x |  |  | do 30.8 |
| K |  | x |  | do 15.8 |
| L | x |  |  | do 30.8 |
| M |  |  | x | 1.9 -10.10 |
| N |  |  | x | 1.9 - 10.10 |
| O |  |  | x | 1.9 - 10.10 |
| P |  | x |  | do 15.8 |
| Q |  | x |  | do 15.8 |
| R |  | x |  | do 15.8 |
| S | x |  |  | do 15.8 |
| T | x |  |  | do 15.8 |
| U | x |  |  | do 15.8 |
| **Vápenice** |  |  |  |  |
| V |  | x |  | do 15.8 |
| W |  | x |  | do 15.8 |
| X |  | x |  | do 15.8 |
| Y | x |  |  | do 15.8 |