Smlouva o dílo, č. zhotovitele - 164 19

uzavřená mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

| Název: | Domov Horizont, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo: | Strážovská 1096/3, 697 01 Kyjov |
| Zastoupený: | Mgr. Janem Hanáčkem, ředitelem |
| IČ: | 46937145 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka |
| Číslo účtu: | xxx |
| (dále jen „objednatel44) |  |
| Název: | MSO servis spol. s r.o. |
| Sídlo: | Svatoborská 591/87, Kyjov, PSČ 69701 |
| Zastoupený: | xxx, jednatelem |
| IČ: | 49971379 |
| DIČ: | CZ49971379 |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s., pobočka Hodonín |
| Číslo účtu: | xxx |
| (dále jen „zhotovitel44) |  |

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo:

- PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla obsaženého v položkovém rozpočtu, přičemž se jedná o:

NÁZEV DÍLA:	Oprava schodiště na východním štítu A+B

MÍSTO PLNĚNÍ :	Domov Horizont, Kyjov

ROZSAH DÍLA:	Přesná specifikace a rozsah jednotlivých druhů prací včetně výkazu

výměr jsou uvedeny v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

- DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení prací:	2. 8. 2019

dokončení prací:	2. 9. 2019

1

Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou se nebudou vykonávat stavební práce z důvodů překážek na straně objednatele, z důvodu vyšší moci a také z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména při teplotách nižších nebo vyšších, než dovolují technologická pravidla jednotlivých druhů prací.

Na žádost zhotovitele bude termín dokončení díla prodloužen dodatkem k této smlouvě v případě většího rozsahu nutných nebo požadovaných víceprací nebo při prodlení financování.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude zhotovitele při provádění díla časově omezovat.

- CENA ZA DÍLO

- Objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků na úhradu celého díla.

- Smluvená cena za celé dílo činí:

cena za zhotovení díla bez DPH:	64 332,00 Kč

DPH 15 %:	9 469,80 Kč

cena celkem včetně DPH:	73 981,80 Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Rozpočtové náklady předmětů, které nejsou v projektu specifikovány jsou uvažovány jako standardní.

Práce, které budou prováděny nad rozsah díla (položkového rozpočtu) musí být odsouhlaseny oběma stranami a budou objednatelem uhrazeny dle skutečného provedení jako vícepráce.

V případě, že dojde k úpravě termínu dokončení bez zavinění zhotovitele, bude cena upravena na ceny obvyklé v době realizace.

DPH bude účtována samostatně ve výši stanovené daňovými předpisy platnými v době realizace díla. Pokud dojde v průběhu realizace stavby ke změnám daňových zákonů, bude sjednaná cena vyúčtována s DPH platným v okamžiku zdanitelného plnění a o rozdíl daňové sazby bude automaticky upravena nabídková cena.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na úhradě plateb takto:

Konečnou částku je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po podpisu písemného protokolu o předání a převzetí stavby objednatelem. Při konečné faktuře musí zhotovitel provést vyúčtování DPH.

Zhotovitel vystaví konečnou fakturu na částku odpovídající odsouhlasené hodnotě prací a dodávek materiálu, kterou odsouhlasí stavební dozor objednatele. Lhůta splatnosti faktury se sjednává v délce do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

V případě předání a převzetí díla s vadami a nedodělky objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti 90 % celkové ceny díla včetně DPH. Zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků.

- ZÁRUKA NA DÍLO

Zhotovitel prohlašuje záruku za dílo po dobu 60 měsíců. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni předání a převzetí předmětu veřejné zakázky.

2

Zhotovitel se zavazuje, že odstraní na svůj náklad veškeré vady díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby. Na technologické části díla, jejichž závady mohou omezit provoz objednatele, poskytujeme vlastní záruční i pozáruční servis do 24 hodin od nahlášení závady (telefonicky nebo faxem).

Záruku je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady díla, a to písemně vždy formou doporučeného dopisu. Na dodávky věcí se samostatným záručním listem výrobce (dodávky vnitřního vybavení, zařizovací předměty, dodávky strojů a zařízení, dodávky rostlin a pod.) se vztahuje záruka pouze v délce uvedené na tomto záručním listě, nejméně však 24 měsíců. Soupis těchto dodávek bude přílohou protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Podmínkou poskytnutí záruk je dodržení záručních podmínek a návodů.

- ZÁKLADNÍ VZTAHY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- Po předání staveniště zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO svými pracovníky.

- Vytýčení staveniště a stavby zabezpečuje objednatel. Součástí plnění zhotovitele není zřízení cest pro příjezd a příchod na staveniště.

- Objednatel zodpovídá za škody vzniklé předáním chybně vyznačených instalací, inženýrských sítí a podzemních zařízení. Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé nerespektováním vyznačených zařízení a sítí.

- K provádění prací poskytne objednatel zhotoviteli zdroje energií a vody, potřebnou plochu na zařízení staveniště, místa pro skládku materiálů a deponií, dále uzavřené prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně sociálního zařízení pro pracovníky zhotovitele.

- Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 10-ti dnů po dokončení díla je vyklizené předá objednateli.

- Po uplynutí lhůty podle odst. 7 však může zhotovitel na staveništi ponechat stroje, zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.

- Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník. Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do jednoho pracovního dne svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Stejné ustanovení platí i při zápisech zhotovitele do stavebního deníku.

Dohody, vyjádření a podpisy zápisu ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. U víceprací malého rozsahu budou tyto záznamy po vzájemném odsouhlasení sloužit přímo k jejich fakturaci, u požadovaných víceprací většího rozsahu či při zásadních změnách (konstrukčních apod.) poslouží tyto záznamy jako podklad ke zpracování dodatku této smlouvy.

- Předání díla:

- Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

- Objednatel je povinen dílo převzít. Případné nedodělky, které nebrání užívání, nejsou důvodem k nepřevzetí díla.

3

- SANKČNÍ PODMÍNKY

- V případě prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení částku odpovídající 0,01 % z dlužné částky.

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli v čase dle odst. III této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli částku 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody a do její výše se nezapočítává.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouvaje platná dnem podpisu obou smluvních stran.

- Případné změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, které jsou platné po jejich podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

- Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou:

• Položkové rozpočty díla

V Kyjově dne: 30.7.2019					V Kyjově: 29.7.2019

Objednatel:							Zhotovitel:

…………………………………………			………………………………………..

Mgr. Jan Hanáček						xxx, jednatel

Domov Horizont, příspěvková organizace			MSO servis spol. s.r.o.

v Kyjově dne: 29.7.2019

Zhotovitel:

MSO servis spoi. s r.o.

Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
-33-

xxx, jednatel
MSO servis spol. s r.o.

4

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 164 19 Domov Horizont v Kyjově - Oprava venkovního schodiště |  |  |
| Zhotovitel: | MSO servis spol. s r.o. | IČO: | 49971379 |
|  | Svatoborská 591/87 | DIČ: | CZ49971379 |
|  | 69701 Kyjov |  |  |
| Objednatel: | Domov Horizont, příspěvková organizace | IČO: | 46937145 |
|  | Strážovská 1096 | DIČ: |  |
|  | 697 01 Kyjov |  |  |

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:

15 %

64 332,00 CZK

Snížená DPH

15 %

9 649,80 CZK

Základ pro základní DPH:

21 %

0,00 CZK

Základní DPH

21 %

0,00 CZK

Zaokrouhlení:

0,00 CZK

Cena celkem:

73 981,80 czk

v  Kyjově			dne 29.7.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S