Dodatek č. 1

k SOD:

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 538 / 2019

Název díla:

Teplovodní kanál dílny PD HS Žatec

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ 70889988

zastoupený:	Ing. Zbyňkem Folkem, generálním ředitelem

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Topenářství Štrébl s.r.o.

sídlo:  	Politických vězňů 872, 438 01 Žatec

IČO:	25000691

DIČ:	CZ25000691

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 10440

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

Čl. III. Termín plnění

Na základě vzájemné dohody smluvních stran a zápisu z mimořádného kontrolního dne 25.7.2019 se mění termín realizace předmětného díla následovně:

Termín ukončení díla: 		do 15.8.2019

Čl. IV. CENA

Na základě vzájemné dohody smluvních stran a zápisu z mimořádného kontrolního dne 25.7.2019 se mění rozsah prací a celková cena díla o vícepráce v celkové výši 
14988 Kč bez DPH nutné ke kompletnímu dokončení díla:

- Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena za dílo:		115.739,00 Kč bez DPH

Popis víceprací:

Při provádění díla bylo zhotovitelem zjištěno více lomových bodů na trase opravovaného potrubí. Na základě zjištěných skutečností se potrubí musí doplnit o 4 ks tvarovek s ohybem 90° a 8 ks smršťovacích objímek, s tím souvisí potřebné práce a náklady na dopravu materiálu.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

V Terezíně dne…………..				V Žatci dne…………..

……………………………………			……………………………………

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Michal Štrébl

jednatel společnosti