Dodatek č. 1

k SOD:

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 557 / 2019

Název díla:

MVE Doksany - výměna jističů generátorů

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ 70889988

zastoupený:	Ing. Zbyňkem Folkem, generálním ředitelem

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	EMS 3000 s.r.o.

sídlo:	Litoměřická 145, 277 21 Liběchov

IČO:	27155595

DIČ:	CZ27155595

statutární orgán:	Ing. Petr Dembinski, jednatel

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 100511.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

Čl. III. Termín plnění

Na základě žádosti TDI ze dne 22.7.2019 a následné vzájemné dohody smluvních stran se mění termín realizace předmětného díla následovně:

Termín ukončení díla: 		do 30.9.2019

Zdůvodnění prodloužení termínu realizace:

Důvodem pro prodloužení termínu ukončení díla je současně probíhající oprava TG2 na MVE Doksany s termínem dokončení do 30.8.2019, která neumožnuje provedení díla v řádném termínu z důvodu potřeby funkčnosti obou soustrojí MVE Doksany.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

V Terezíně dne……………				V Liběchově dne……………

……………………………………			……………………………………

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Petr Dembinski

jednatel