SMLOUVA O DÍLO

podle § 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

Objednatel:

- Jméno, sídlo:	 Základní škola a mateřská škola Hranice

Struhlovsko, příspěvková organizace

Struhlovsko 1795

753 01  Hranice

Zastoupení:         Mgr. Radomír Macháň (ředitel školy)

IČ:  		14618575

Zhotovitel:

- Jméno, sídlo:	 S&L elektroinstalace

Tomáš Staněk

Všechovice 175

753 53  Všechovice

Zastoupení:         Tomáš Staněk

IČ:   87739411    DIČ:   CZ 8604276153

bankovní spojení:  2835742036/5500

tuto smlouvu o dílo.

I.

Předmět smlouvy

- Podle této smlouvy provede zhotovitel pro objednatele práce a činnosti v tomto rozsahu:

Opravu osvětlení v 12 kancelářích  Základní školy a mateřské školy Hranice,  Struhlovsko, příspěvková organizace, Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice  v  pavilonech

2.stupně (místnost č.154,247,248,250,251,255,301,305,308,155,249,252) včetně zednických a malířských prací, oprava zahrnuje demontáž stávajícího osvětlen, dodávku a výměnu svítidel v souladu se zajištěním požadované svítivosti dle platných ČSN natažení nového kabelového rozvodu osvětlení od rozvaděče v lištách, dodávku a montáž vypínačů a trubic osvětlení , montážní, zednické ,malířské a dokončovací práce.

- Plnění smlouvy bude splňovat všechny technické požadavky a normy. Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny, i dílčí, pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

- Zhotovitel provede dílo sám, bez účasti třetích osob.

II.

Termín a místo plnění

- Termín splnění předmětu této smlouvy je do 31.12.2016.

- Smlouva je splněna dnem podpisu záznamu o předání a převzetí díla zástupci smluvních stran.

- Místem plnění je Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice  na adrese objednatele.

III.

Cena a platební podmínky

- Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu, a to 114 262 Kč (slovy stočtrnácttisícdvěstěšedesátdvakorun) do 30 dnů od převzetí daňového dokladu.

- Konečné vyúčtování provede zhotovitel formou daňového dokladu, který bude mít všechny náležitosti stanovené zákonem. Doba splatnosti 30 dnů od převzetí daňového dokladu.

- Dnem zaplacení je datum předání příkazu k provedení úhrady pobočce bankovního ústavu objednatele.

- Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla, případně jeho části, dnem zaplacení daňového dokladu.

IV.

Záruční doba a podmínky

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců .

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

V.

Součinnost objednatele

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

přístup do všech 12 kanceláří, dokumentaci původních elektrických rozvodů osvětlení a rozvaděčů.

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

VI.

Ostatní ustanovení

- Změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemného dodatku.

- Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla. Na zjištěné nedostatky upozorní písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je zhotovitel povinen vyhovět.

- Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu §17 obchodního zákoníku,

- V ostatním, ve smlouvě neuvedeném, se na tuto smlouvu vztahují ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel také dvě.

- Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Objednatel se

zavazuje, že do 30 dnů od uzavření této smlouvy zašle tuto smlouvu správci registru

smluv k uveřejnění. Smluvní strany zejména prohlašují , že žádná část smlouvy

nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb.

Ve Všechovicích dne 12. 12. 2016

Mgr. Radomír Macháň					      Tomáš Staněk

…………………………………………                       ………………………………………..

zástupce objednatele                                                    zástupce zhotovitele