SMLOUVA O DÍLO

Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace
Sídlo: Třanovského 596, 73961 Třinec
IČ: 61955574
DIČ: CZ61955574
Nejsme plátci PDH
bankovní spojení: Komerční banka, Česká spořitelna
čísla účtu: xxxxxxxx/xxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy (mobil: xxxxxxxxx)
(dále jen „objednatel“)

a

Babjarčík s.r.o.
IČ:	277 900 37
sídlo:	Oldřichovice 199, 739 61 Třinec
Zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29754
Bankovní spojení: Fio banka, a.s
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx/xxxx
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „ZUŠ Třinec – změna užívání v 1. PP – výměna místností učebny a úklidové místnosti“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
- projektové dokumentace stavby zpracované v letech 2017/2018 Ing. Arch. Elenou Vojtechovskou
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

II.
Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla (na základě položkového rozpočtu) bude činit částku ve výši: Cena bez DPH	203.314,17,‑ Kč
    DPH 21%	42.695,58,‑ Kč
   Cena včetně DPH 246.010,‑ Kč
Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli na účet č.: 2701264075/2010 vedený u Fio banka, a.s. od předání a převzetí Díla.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení sjednané ceny, budou vždy předem odsouhlaseny oběma stranami a sjednány dodatkem k této smlouvě

III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději:
od 7.8.2019 do 6.9.2019

IV.
Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde v den jeho zhotovení dle čl. III této smlouvy.
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 500,- za každý i započatý den prodlení.

V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
1. 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
2. na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
(dále též „záruční doba“).
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Nedílnou součásti smlouvy je položkový rozpočet.
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí.

V Třinci dne 5.8.2019	                             V Třinci dne 5.8.2019

................................................                              ...............................................
   Za objednatele                                                             Za zhotovitele
Mgr. Jiří Zabystrzan	Miroslav Babjarčík
    ředitel školy	jednatel společnosti