**Smlouva o dílo**

(§2586 NOZ)

Smluvní strany:

Petr Kochta

se sídlem :Dlouhý Újezd 203, 347 01 Tachov

IČO: 416 20 470

Bankovní účet: 2756884319/0800

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Tachov, Zn..262/92 1 ze dne 27.7.1992

zastoupená jednatelem panem Petrem Kochtou

na straně jedné

(dále jen „zhotovitel“)

a

Mateřská škola, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace

s místem podnikání Stadtrodská 1600, 347 01 Tachov

IČO: 750 06 855

zastoupená paní: Zuzanou Haníkovou, ředitelka

na straně druhé

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

**I.**

**Předmět Smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v provedení rekonstrukce koupelen (dále jen „dílo“) dle nabídky č. 07. 06. 2019 ze dne …07. 06. 2019…, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

**II.**

**Čas a místo plnění**

Od 15.7. - 31. 8. 2019, MŠ Stadtrodská 1600, Tachov.

**III.**

**Cena díla**

Cena za provedení díla činí 204 628,-- Kč včetně DPH. Více práce budou oceněny dodatečně po odsouhlasení odběratelem.

**IV.**

**Platební podmínky**

Cena díla je splatná ve lhůtě 15 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

**V.**

**Způsob převzetí dodávky**

Zhotovitel předmět díla předá do 3. 9. 2019.

**VI.**

**Odpovědnost za vady, reklamační řízení**

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu dvanácti měsíců od předání objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou a na závady na původní díly.

**VII.**

**Smluvní sankce**

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení.

**VIII.**

**Jiná ujednání**

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků

**IX.**

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

V Tachově 13. 7. 2019

Za zhotovitele: Petr Kochta Objednatel: Zuzana Haníková

**Příloha č. 1 \_cenová nabídka**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Petr Kochta** |  |  |  |  |  |
| **malířské, lakýrnické a zednické práce** | |  |  |  |  |
| **IČO: 41620470 DIČ6904261815** |  |  |  |  |  |
| **Dlouhý Újezd 203, 347 01 Tachov** |  |  |  |  |  |
| **tel: 603316311** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Mateřská škola** |  |  |  |  |  |
| **Stadtrodská 1600** |  |  |  |  |  |
| **IČO: 75006855** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| V Dlouhém Újezdě 07. 06.2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Nabídka\_07. 06. 2019** | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Koupelna - ZŠ Stadtrodská cena za 1 koupelnu** | |  |  |  |  |
|  | Množství | M.J. | Cena | DPH | Celkem |
| Bourací práce | 1 | kč | 14800 | 21 | 14800 |
| Odvoz sutě | 1 | Kč | 7500 | 21 | 7500 |
| Příprava vyrovnání pod obklad | 73 | m2 | 240 | 21 | 17520 |
| Malba bílá | 73 | m2 | 49 | 21 | 3577 |
| Vyzdívání sprchového koutu | 1 | m2 | 1800 | 21 | 1800 |
| Položení dlažby + obklady | 42 | m2 | 750 | 21 | 31500 |
| Opravy po vodácích - zahození šliců | 1 | Kč | 4500 | 21 | 4500 |
| Lišty hliníkové | 1 | kč | 2500 | 21 | 2500 |
| Spárovací hmota+silikon | 1 | Kč | 860 | 21 | 860 |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **84557** |
| **DPH 21%** | | | | | **17757** |
| **Celkem s DPH** | | | | | **102314** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Zpracoval: Petr Kochta** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Vážená paní ředitelko, závěrem mi dovolte poděkovat Vám za projevenou důvěru. | | | | | |