Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:	19ZAK214

Název zakázky:

„Hry na chodníku v Bruntále“

I.

Smluvní strany

- Objednatel

Společnost:			Město Bruntál

Sídlo:				Nádražní 20, 792 01 Bruntál

IČ:				00295892

DIČ:				CZ00295892

Zastoupená:			Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka Města Bruntál

Ve věcech smluvních:		Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka Města Bruntál

Ve věcech technických:	Ing. Vladimír Bednář. Vladimír Bednář, referent správy majetku

telefon / fax:	554 706 237

email:	vladimir.bednar@mubruntal.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Značky Morava, a.s.

se sídlem: 			Čs. Armády 1112/27a, 794 01  Krnov

IČ: 				25865871

DIČ:				CZ25865871

zápis v obchodním rejstříku: 	Krajského soudu v Ostravě,  oddíl B, vložka 2394

Zastoupen:			Georgiosem Tavandzisem, předseda představenstva

Oprávněn jednat 		Jaromír Richtár, obchodní ředitel, oprávněn na základě plné moci

ve věcech smluvních:		Jaromír Richtár, obchodní ředitel, 724 242 135

ve věcech technických:	xxxxx xxxxxxx vedoucí speciálních technologií, xxx xxx xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy o dílo je provedení stavebních prací na stavbě „VZMR/017/2019/St Hry na chodníku v Bruntále“. Předmětný rozsah prací je specifikován cenovou nabídkou/projektovou dokumentací ze dne 17.7.2019.

III.

Cena díla

- Cena za provedení shora popsaného díla je stanovena na základě cenové nabídky.

Cena díla bez DPH	xxx xxx,xx Kč

DPH 21%                     xx xxx,xx Kč

Cena díla vč. DPH       xxx xxx,xx Kč

Případná výše sazby DPH, odvod DPH a nárok na odpočet DPH se řídí ustanovením zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla uhrazení záloh na cenu díla za již provedené části díla, kdy takovém případě je oprávněn max. jednou za měsíc fakturovat tyto zálohy na základě soupisů skutečného rozsahu odvedených prací a dodaných materiálů odsouhlasených objednatelem.

- Ceny případných víceprací budou stanoveny dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce. V případě, že cenová nabídka nebude obsahovat oceňované položky, bude zpracována zhotovitelem písemná cenová nabídka víceprací. Cenová nabídka víceprací bude poté případně odsouhlasena objednavatelem, kdy však do poskytnutí souhlasu s cenou víceprací není zhotovitel oprávněn započít s těmito pracemi. Veškeré případné změny rozsahu prováděného díla (vícepráce) budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě o dílo. V případě, kdy dojde k méněpracím, ať již z povahy díla či z pokynu objednatele, bude toto promítnuto i do konečné ceny.

IV.

Čas plnění

- Zhotovitel započne provádět dílo dle zadávací dokumentace 5.8. 2019, přičemž se zavazuje provést stavbu v termínu nejpozději do 31.8.2019. V případě nepříznivých klimatických podmínek dojde mezi účastníky k dohodě ohledně doby termínu započetí provádění díla, příp. délky doby provádění díla, přičemž takováto změna smlouvy musí být provedena písemným dodatkem.

- Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení plnění termínu dle odst. 1. tohoto článku, pokud:

  - Nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a v jednom termínu ve stavu způsobilém pro provedení stavby, včetně dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné k zahájení prací.

  - Dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem.

  - Nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele.

  - Dojde v době provádění prací ke zhoršení klimatických podmínek natolik, že nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN, TP či TKP pro dané práce.

- Objednavatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo v den dokončení předmětu díla nebo nejpozději do 5 dnů ode dne, který mu bude oznámen zhotovitelem jako termín ukončení stavebních prací zápisem ve stavebním deníku.

- Zhotovitel a objednatel jsou povinni v den předání sepsat Zápis o předání a převzetí staveniště a Zápis o odevzdání a převzetí předmětu díla.

- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s nedodržení dohodnutého termínu dokončení stavby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

- Pokud nebude moci zhotovitel zahájit v dohodnutém termínu práce na předmětu této smlouvy z důvodů na straně objednatele (jako například nepřipravenost stavby, nedostatky v dokumentaci stavby či v dokladech nutných k provádění díla atp. dále jen „překážka“), si zhotovitel vyhrazuje právo provést dílo po odstranění překážky v nejbližším možném termínu dle jeho výrobního harmonogramu. V takovém případě se na něj nevztahuje ustanovení uvedené v čl. IV., odst. 5.

V.

Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli cenu dle čl. III. na základě vystavených daňových dokladů, jejichž podkladem budou vždy soupisy a zjišťovací protokoly se skutečným rozsahem provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem.

- Objednatel se zavazuje platit převodním příkazem na účet zhotovitele, se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dní.

- V případě, že bude objednatel v prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku, zavazuje se zaplatit zhotoviteli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb..

VI.

Záruční podmínky

- Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na veškeré provedené práce a dodávky. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo od jeho převzetí objednatelem dle čl. IV, odst. 3.

- Zhotovitel zodpovídá za případné zjevné vady a nedodělky, které vykazuje dílo v den předání objednateli, pokud na ně objednatel upozorní v předávacím protokolu dle čl. IV., odst. 4.

- Zhotovitel nepřebírá závazek dle čl. VI., odst. 1. pokud:

  - Bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla.

  - Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla.

  - Bude odběratel požadovat provedení prací, přesto že nebude splněna podmínka dle čl. IV., odst. 2.4., nebo čl. VII., odst. 3.

  - dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.

VII.

Smluvní podmínky

- Zhotovitel se zavazuje vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a zapisovat do něj všechny skutečnosti důležité pro prováděné práce dle čl. II. Objednatel má právo vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku do tří dnů od provedení zápisu. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí prací bez závad a nedodělků.

- Veškeré vícepráce budou řešeny dle článku III. této smlouvy o dílo.

- Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody způsobené v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako jsou např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické, stavební a jiné procesy, nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, odkrytí nezaměřených objektů, které mohou být předmětem archeologického výzkumu a podobně. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným, nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní strana, která se na vyšší moc odvolá, požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy.

- Objednatel díla je oprávněn upravit rozsah prováděného díla, kdy o takovéto změně v rozsahu díla jsou účastníci povinni sepsat písemný dodatek smlouvy.

- V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých shora uvedených povinností a přes upozornění nesjedná nápravu, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

- Opakované neplnění povinností objednatele uvedených v čl. V., odst. 1. opravňuje zhotovitele k přerušení prací a to na dobu, po níž prodlení trvá.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky.

- Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník). Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, řídí se uvedenou zákonnou úpravou.

- Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory především dohodou. V případě, že dohoda smluvních stran není možná, budou veškeré spory řešeny před obecnými soudy České republiky.

- Smlouva o dílo je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po dvou. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.

| V Bruntále dne 12. 8. 2019..................... |  | V Krnově dne 7.8.2019 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Ing. Hana Šutovská 1. místostarostka města Bruntál |  | za zhotovitele Jaromír Richtár Obchodní ředitel Oprávněn na základě plné moci |