# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. Zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku na dodávku stavby:

Evidenční číslo smlouvy:	23/2019

I.

SMLUVNÍ STRANY

| OBJEDNATEL: | MĚSTO Vrchlabí Zámek 1 543 01 Vrchlabí 1 IČ: 00278475 Tel: 499 405 311 |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Ing. Janem Sobotkou, starostou města |
| Zastupování ve věcech technických: |  |
| Technický dozor investora: |  |
| Bankovní spojení: | 19-1303702389/0800 |
| ZHOTOVITEL: | REPARE TRUTNOV s.r.o. Mladobucká 105 541 02, Trutnov 4 IČO: 64824781 DIČ: CZ64824781 Reg.: Krajský soud HK, obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 8727 tel.: 499 732 903 |
| Zastoupený: | Miroslavem Udatným – jednatelem společnosti |
| Odpovědný vedoucí: | Václav Minařík – stavbyvedoucí Tel. 737 245 712 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: | ČSOB Trutnov 156608872/0300 |

II.

PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ

- Předmětem dodatku č. 1 jsou dodatečné práce (sanace podloží) na sjednaném díle:

„Oprava komunikace ul. Nerudova“

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění:	Vrchlabí, ul. Nerudova

Doba plnění:	nemění se

IV.

CENA ZA DÍLO

- Kvůli dodatečným pracím dochází k navýšení celkové ceny za dílo o cenu za sanaci podloží.

| Akce: | cena bez DPH v Kč | 21 % DPH | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| úsek ul. Tyršova po přechod | 120 218,36 | 25 245,85 | 145 464,21 |
| ul. Nerudova - přechod | 25 683,81 | 5 393,60 | 31 077,41 |
| ul. Školní | 22 987,34 | 4 827,34 | 27 814,68 |
| Celková cena dodatečných prací | 168 889,51 | 35466,79 | 204 356,30 |

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 23/2019 zůstávají beze změny.

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.

- Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve dvou stejnopisech (1x REPARE TRUTNOV, 1x Město Vrchlabí).

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek smlouvy nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Trutnově dne 6.8.2019

...............................................................

Miroslav Udatný

jednatel společnosti

Ve Vrchlabí dne:

...............................................................

Ing. Jan Sobotka

starosta města