číslo smlouvy objednatele: 907/OŠK/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 10/2016

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I

Smluvní strany

Objednatel:			statutární město Havířov

se sídlem:			Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce

- ve věcech smluvních:	Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury

na základě pověření ze dne 8.3.2016

- ve věcech technických:	Andrea Miavcová, investiční referent odboru školství a kultury

Gabriela Jandová, investiční referent odboru školství a kultury

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu:			27-1721604319/0800

IČO:				00297488

DIČ:				CZ00297488

Zhotovitel:			ENERGETING. CZ, s.r.o.

se sídlem:			Střítež 252, PSČ 739 59 Střítež u Českého Těšína

provozovna a korespondenční adresa:

Pražská 1377/1, PSČ 737 01 Český Těšín

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23594

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Czernik, jednatel společnosti

- ve věcech technických:	Ing. Miroslav Czernik, jednatel společnosti

Bankovní spojení:		ČSOB, a.s. Český Těšín

Číslo účtu:			169413812/0300

IČO: 				25871862

DIČ:				CZ25871862

dále také obecně „smluvní strany“.

Článek II

Základní ustanovení

- Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,

- že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu,

- že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,

- že ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas vedoucí odboru školství a kultury dne 7. 12. 2016,

- že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele zn. VZ/338/OŠK/16, „Projektová dokumentace na výměnu oken“.

- Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.

Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.

Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení daného účtu.

Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

- Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen „pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 1.000.000,- Kč musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli či jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, a že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti a úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem.

Článek III

Předmět díla

  - Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. zpracovat „Projektovou dokumentaci na výměnu oken“ v rozsahu pro stavební řízení, dopracovanou jako dokumentaci provedení stavby (dále též „dokumentace“ nebo „projektová dokumentace“) pro výběr zhotovitele stavby.

  - Zhotovitel provede dílo v tomto navrhovaném řešení:

- Projektovou dokumentaci zpracuje na každý objekt samostatně:

- MŠ Puškinova 7a/908, Havířov – Město – výměna oken v celém objektu

- MŠ U Jeslí 4/894, Havířov – Šumbark – výměna oken v celém objektu

- VOŠ a SŠ DAKOL ul. Moravská 539, Havířov – Šumbark – výměna oken v části jednoho pavilonu

- Projektová dokumentace na výměnu oken musí zahrnovat:

- Návrh na výměnu stávajících dřevěných o ken za nová plastová okna z minimálně pětikomorového profilu, zasklená tepelně izolačním dvojsklem, se součinitelem prostupu tepla rámu a zasklení max. Uw = 1,2 W.m-2.K -1 v barvě bílé;

- Okna musí být vybavena mikroventilací,

- Členění oken zůstane zachováno, způsob otevírání oken bude upřesněn, okna výše položená budou sklopná ovládaná pákou, kliky oken budou umístěny v takové výšce, aby bylo možné otevřít okno z podlahy (max. 1,8 m nad podlahou);

- Součástí dodávky oken v místnostech tříd, heren, kanceláří, kabinetů, sborovny a kuchyně musí být žaluzie v barevném provedení, v kuchyni budou okna opatřena sítí proti hmyzu;

- Původní vnitřní parapety budou demontovány a budou nahrazeny novými vnitřními parapety z materiálu postforming.

- Venkovní parapety budou navrženy z poplastovaného plechu;

- V projektové dokumentaci budou zahrnuty veškeré práce spojené s výměnou oken např. zednické opravy a malby (v barevném odstínu) stěn dotčených výměnou oken, oprava venkovního ostění, nátěr venkovního ostění fasádní barvou, stolařské práce spojené s demontáží a zpětnou montáží, případně úpravou dřevěných krytů ÚT nebo dřevěného obložení stěn;

- U oken, která jsou opatřena mřížemi, budou navrženy mříže nové, kotvené do zdiva;

- V rozpočtu musí být rovněž zahrnuto zakrývání podlah v místnostech s PVC a koberci.

  - Členění předmětu díla:

  - Zpracování projektu pro stavební řízení (dále jen „DSP“):

      - Zpracování DSP - rozsah

Zhotovení a dodání projektové dokumentace stavby zpracované v doporučeném obsahu a rozsahu projektu k žádosti pro stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, dopracovaná pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dále v rozsahu vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Minimální rozsah projektové dokumentace:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Celková situace stavby

D. Dokladová část - doklady o projednání a schválení projektové dokumentace se správcem objektu s dotčenými orgány státní správy a organizacemi pověřenými výkonem samosprávy

E. Zásady organizace výstavby

F. Dokumentace objektů

G. Rozpočet

G.1 Výkaz výměr.

      - Zpracování  DSP – další podmínky

Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN, zákonů a vyhlášek.

  - Zpracování dokumentace provedení stavby (dále jen „DPS“)

Projektovou dokumentaci zhotovitel dopracuje jako dokumentaci pro realizaci stavby, tak aby bylo možno zadat veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (položkový rozpočet, výkaz výměr). Zhotovitel zpracuje pro objednatele tento rozpočet a výkaz výměr v požadovaném počtu vyhotovení dle bodu 5.6. níže.

  - Součásti předmětu díla:

  - jsou i případné další náležitosti, které vzniknou projednáváním DSP. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,

  - je i povinnost zhotovitele zajistit vstupní, průběžné (dle potřeb) a závěrečné konzultace. Veškeré připomínky a požadavky, které vyplynou z průběžných konzultací v průběhu zpracování DSP budou zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace,

  - jsou průzkumy v rozsahu dle kalkulace uvedené v příloze č.1 této smlouvy.

  - Zhotovitel se dále zavazuje, že:

  - bude od zahájení realizace stavby až do předání stavby do trvalého užívání vykonávat na uvedené stavbě autorský dozor (dále také „AD“) za níže uvedených podmínek:

  - AD bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele k výkonu autorského dozoru v předstihu min. 5 kalendářních dnů.

  - AD bude zhotovitelem proveden v maximálním rozsahu 20 hodin/na jeden objekt.

  - Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 500,00 Kč bez DPH (605,00 Kč včetně DPH). Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje veškeré náklady související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet pracovníků, cestovní náklady, telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení dokumentace a dokladů.

Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou součástí faktury bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ s uvedením data výkonu autorského dozoru, popisu činnosti, počtu hodin v daném datu a celkového počtu hodin ve fakturovaném měsíci.

Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

  - Objednatel bude zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každé jednotlivé nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru, přičemž uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody v plné výši.

e)	V případě, že po podpisu této smlouvy o dílo kterákoliv smluvní strana požádá o uzavření samostatné smlouvy o výkonu autorského dozoru, zavazují se smluvní strany takovouto smlouvu bez zbytečného odkladu uzavřít, přičemž smlouva o výkonu autorského dozoru nesmí být v rozporu s ujednáními uvedenými v této smlouvě o dílo.

  - zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu tuto skutečnost písemně oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup,

  - dodá na požádání objednatele další paré projektové dokumentace za cenu vícetisků

500,00 Kč vč. DPH/1 objekt/jeden výtisk DSP+DPS,

  - svolá před zahájením prací vstupní jednání (konzultaci),

  - bude projektovou dokumentaci v průběhu prací a na závěr prací konzultovat na jednáních (průběžných konzultacích) písemně svolaných zhotovitelem, za účasti zástupců Magistrátu města Havířova odboru školství a kultury. O těchto jednáních pořídí zápisy,

  - zpracuje výkazy výměr (položkové rozpočty) vč. členění na „opravy“ a technické zhodnocení“, a to v tištěné i elektronické podobě (6 x výkazy výměr, 2 x položkový rozpočet). Součástí PD (DSP+DPS) bude i CD nosič s kompletní (elektronickou) podobou projektu stavby ve formátu * dgn a *pdf), a to včetně výkazů výměr (slepý rozpočet),

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze poddodavateli vyjmenovanými v seznamu poddodavatelů a v rozsahu dle seznamu poddodavatelů, který předložil v nabídce na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy nebo který byl upraven v souladu odst. 9. tohoto článku smlouvy.

- Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, kterého v souladu s odst. 9. tohoto článku smlouvy objednatel odsouhlasil.

- Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů nebo doplnění poddodavatele do seznamu poddodavatelů je možná pouze za kumulativního splnění těchto podmínek:

- původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo zhotovitel není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy,

- zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu seznamu poddodavatelů, včetně uvedení důvodů,

- zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve stejném rozsahu, v jakém byl povinen prokázat kvalifikaci poddodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy, a to tak, že k žádosti o změnu seznamu poddodavatelů doloží v originále nebo úředně ověřené kopii veškeré dokumenty týkající se nového poddodavatele požadované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy,

- zhotovitel předloží aktuální seznam poddodavatelů,

- objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasí změnu seznamu poddodavatelů.

Objednatel je povinen zhotoviteli písemně sdělit stanovisko k předloženému novému seznamu poddodavatelů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti zhotovitele o změnu poddodavatele. Za objednatele je oprávněn sdělit stanovisko k předloženému seznamu poddodavatelů zástupce objednatele ve věcech technických.

Pokud nebude objednatel v prodlení se sdělením stanoviska ke změně seznamu poddodavatelů, není schvalovací proces změny seznamu poddodavatelů důvodem pro prodloužení termínů plnění.

- Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, uvedeného v „Protokolu o předání a převzetí“, potvrzeném podpisem obou smluvních stran.

- Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli takto:

Dokumentace DSP+DPS a propočet stavby				6 vyhotovení

Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě				2 vyhotovení

Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (EXCEL)		1 nosič

Výkaz výměr v tištěné podobě						6 vyhotovení

Výkaz výměr v elektronické podobě (EXCEL)				1 nosič

Elektr. podoba dokumentace DSP+DPS (ve formátu *dgn a *pdf)	1 nosič.

Vyhotovení požadovaná nad tento počet zhotovitel bude objednateli fakturovat jako vícetisky.

- Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu přednost má tištěná varianta.

- Objednatel se zavazuje:

  - zhotovené (dokončené) dílo převzít ve smluvně sjednané době, zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou dohodnutých,

  - poskytnout bezúplatně digitální výstupy z Geografického informačního systému MMH na základě žádosti zhotovitele za těchto podmínek:

        - obdržená digitální data budou sloužit výhradně pro zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy a nebudou zhotovitelem poskytnuta jinému právnímu subjektu (s výjimkou poddodavatelů dle čl. VIII této smlouvy),

        - digitální data objednatel (správce GIS MMH) předá zhotoviteli prostřednictvím e-mailu.

Článek IV

Termín a místo plnění

      - Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění (zpracování DSP dle Článku III odst. 3.1., dopracované jako DPS dle Článku III odst. 3.2.) v termínu do28. 2. 2017.

      - Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov–Město, odbor školství a kultury.

Článek V

Cena

  - Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/338/OŠK/16 – „Projektová dokumentace na výměnu oken“ a činí:

Cena za DSP dopracovaná jako DPS dle Článku III odst. 3.1. a 3.2. vč. dalšího plnění na objekt MŠ Puškinova 7a/908, Havířov - Město:

Cena za provedené dílo bez DPH 			  33 000,00 Kč

DPH 21 %						    6 930,00 Kč

Cena za provedené dílo vč. DPH 			  39 930,00 Kč

Cena za DSP dopracovaná jako DPS dle Článku III odst. 3.1. a 3.2. vč. dalšího plnění na objekt MŠ U Jeslí 4/894, Havířov - Šumbark:

Cena za provedené dílo bez DPH 			  33 000,00 Kč

DPH 21 %						    6 930,00 Kč

Cena za provedené dílo vč. DPH			  39 930,00 Kč

Cena za DSP dopracovaná jako DPS dle Článku III odst. 3.1. a 3.2. vč. dalšího plnění na objekt VOŠ a SŠ Dakol ul. Moravská 539, Havířov - Šumbark:

Cena za provedené dílo bez DPH 			  19 900,00 Kč

DPH 21 %						    4 179,00 Kč

Cena za provedené dílo vč. DPH			  24 079,00 Kč

Cena za DSP dopracovaná jako DPS dle Článku III odst. 3.1. a 3.2. vč. dalšího plnění za tři objekty celkem:

Cena za provedené dílo bez DPH 			  85 900,00 Kč

DPH 21 %						  18 039,00 Kč

Cena za provedené dílo vč. DPH			103 939,00 Kč

Slovy: jednostotřitisícedevětsettřicetdevětkorunčeských včetně DPH.

  - Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.

  - V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.

  - Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

  - Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

  - Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. náklady na provedení sond a měření, poplatky za vyjádření správců inženýrských sítí, náklady na ověření a doměření skutečného stavu atd. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl.

Článek VI

Platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Na předmět díla se nesjednávají dílčí plnění.

  - Cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy za zpracování DSP+DPS je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po předání DSP a DPS, přičemž daňový doklad odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání díla (DSP+DPS). Termínem úhrady daňového dokladu se rozumí odepsání částky z účtu objednatele.   Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu na základě daňového dokladu za zpracování DSP+DPS se splatností 30 dnů až do výše 90% celkové ceny vč. 100% DPH, 10% z celkové ceny za DSP +DPS bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po předání stavby k užívání, nejpozději však do 31. 12. 2017. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace DSP+DPS nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

  - Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy obsahovat i tyto údaje:

- označení plátce:

statutární město Havířov

Odbor školství a kultury

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis

- bankovní spojení dle článku I této smlouvy

- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (zejména číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy),

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy)

- přesný název a číslo stavby dle článku III odst. 1 této smlouvy.

  - Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

  - Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li chybně vyúčtována cena, objednatel vadnou fakturu vrátí před uplynutím lhůty splatnosti druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury.

  - Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený v čl. I této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 8. tohoto článku. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným  v čl. II  odst. 2 této smlouvy.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:

    - provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.),

    - bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce,

    - provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu úřadu).

Článek VII

Součinnost objednatele

  - Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se prodlužuje termín plnění jen v případě, že v důsledku prodlení objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu.

  - Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasit řešení navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I této smlouvy.

Článek VIII

Použití dokumentace

  - Dokumentace dle této smlouvy o dílo není předmětem obchodního tajemství.

  - Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel (prostřednictvím třetích osob) i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným vykonáním díla zhotovitelem.

  - Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem.

Článek IX

Záruční doba a odpovědnost za vady

  - Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo jeho porušení povinností.

  - Záruční doba trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, minimálně však 5 let a začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli. Objednatel písemně dobu záruky oznámí zhotoviteli.

  - Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně zhotovitele.

  - Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn. že bude vypracována a dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN,  právními přepisy platnými v době zpracování a úrovní technického poznání.  Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a to, že splněné dílo bude prosté práv třetích osob.

  - V případě vady dokumentace má objednatel práva uvedená v § 2106 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v dohodnutém termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady.

  - Vady započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel.

  - O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis.

  - Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám neodstraní vady v termínu podle odst. 7 čl. IX této smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu.

  - Odstraňování reklamovaných vad projektové dokumentace se nepovažuje za výkon autorského dozoru.

Článek X

Sankce

  - Sankce za nedodržení termínů:

  - Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý  jednotlivý případ:

- nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v čl. IV odst. 1,

- nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.

  - Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

  - V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

  - Sankce za vady díla:

  - Za vady (chyby) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, zjištěné při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby od 10 000,00 Kč do 100 000,00 Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.

  - Za vady (chyby) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr zjištěné při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby o více než 100 000,00 Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z částky, o kterou se v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu.

  - V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla poddodavatele neuvedené  v Seznamu poddodavatelů (příloha č. 2 smlouvy o dílo), vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.

  - V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.

  - Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

  - Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

  - Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

  - Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

  - Sankce budou uhrazeny na základě faktury, vystavené objednatelem, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.

Článek XI

Vlastnické právo a nebezpečí škody

  - Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí zhotoveného díla, uvedeném v písemném protokolu „Protokolu o předání a převzetí“ dle Přílohy č. 3 této smlouvy.

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.

  - Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením smluveného. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo objednatele poškozují.

  - Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v projektu může vzniknout objednateli škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu v projektové dokumentaci opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Objednatel musí uložit prostudování dokumentace stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. Zhotovitel je povinen podávat objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit minimalizování škody.

  - Zhotovitel uhradí příslušné škody vzniklé objednateli nedodržením smluvených podmínek díla zhotovitelem.

Článek XII

Zvláštní ujednání

- Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a zavazuje se tímto:

- spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,

- uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.

Článek XIII

Závěrečná ustanovení

  - Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.

  - Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy.

  - Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.

  - Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.

  - Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno.

  - Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou.

  - Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.:

- zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech dle Článku IV odst. 1 této smlouvy o déle než 10 kalendářních dnů s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých nákladů,

- zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky objednatele dle Článku III odst. 4 bodu 4.2. této smlouvy.

  - V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé.

  - V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

  - Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

  - Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

  - Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

  - Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

  - Tato smlouva,  její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v  § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.

  - Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 - Předávací protokol

Havířov 21. 12. 2016					Český Těšín 21. 12. 2016

Za objednatele:					Za zhotovitele:

.........................................................			........................................................

Ing. Martina Dresslerová, v.r.				Ing. Miroslav Czernik, v.r.

vedoucí odboru školství a kultury			jednatel společnosti

Příloha č. 3 smlouvy

- Předávací protokol

| Objednatel: | Havířov, statutární město | Název části plnění: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: |  | Datum předání: |  |
| Smlouva: | č. |  |  |

| Popis předávaného plnění |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ke dni ……………….byly předány následující výstupy díla: |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele předložil: Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| Za objednatele převzal: Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| Připomínky pracovního týmu objednatele |  |  |  |  |  |  |
| Připomínky k dílu: |  |  |  |  |  |  |
| Termín k odstranění vad: |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: Jméno a příjmení: |  |  | Datum: Podpis: |  |  |  |
| Za zhotovitele: Jméno a příjmení: |  |  | Datum: Podpis: |  |  |  |
| Vady odstraněny dne: |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele převzal: Podpis: Dne: |  |  | Za zhotovitele předal: Podpis: Dne: |  |  |  |