13.2.2019

Objednávka – oprava poškozených okenních křídel

Dobrý den,

po projednání s panem ředitelem, objednáváme u Vás tyto nezbytné vícepráce dle níže uvedené cenové nabídky na akci „Lakování a oprava oken“ v naší škole, ve výši 44 250,- Kč bez DPH.

S pozdravem

Monika Hronová

ekonomka

Masarykova střední škola chemická

Křemencova 12/179, 116 28 Praha 1-Nové Město

www.mssch.cz     tel.: 222 924 423, 778 888 960

monika.hronova@mssch.cz

# From: pavel.kostrbel@repaco.cz <pavel.kostrbel@repaco.cz> 
Sent: Monday, August 12, 2019 8:16 PM
To: Monika Hronová <Monika.Hronova@mssch.cz>
Cc: repaco@repaco.cz
Subject: Oprava poškozených okenních křídel

Vážená paní Hronová,

v průběhu provádění přípravných prací před nátěry oken bylo zjištěno, že okna ve 3. patře jsou mnohem v horším stavu,

než bylo zjištěno při prohlídce oken před podáním nabídky. Do nabídky jsme naceňovali výměnu spodních vlysů u 4 oken (resp. okenních křídel),

nyní bylo zjištěno, že se jedná o výměnu nejen spodních vlysů, ale i bočních vlysů a to u 19 oken (resp. okenních křídel), navíc je třeba ve většíně případů měnit i okapničky,

které jsou ztrouchnivělé. Na některých okenních křídlech je třeba vyměnit tmel vzhledem k tomu, že je výrazně popraskaný.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené není kalkulováno v ceně a oprava je nevyhnutelná, posílám tuto kalkulaci.

Rozpis prováděných prací :

Opravy 19 ks poškozených okenních křídel.

- Demontáž starého skla, kitu a vadného vlysu

- Výměna, nebo oprava spodního vlysu a bočního vlysu

- Výměna, nebo oprava okapničky

- Lepení, broušení, falcování a frézování původního profilu

Cena obsahuje materiály, výrobní náklady, práci a dopravu.

Celková cena za opravu 19 ks poškozených okenních křídel je 52.250,- Kč + DPH.

Tedy 2.750,- Kč bez DPH / kus.

Termín dokončení prací je do 14 pracovních dnů.

Od výše uvedené celkové ceny je třeba odečíst cca 8.000,- Kč, které jsou kalkulovány v původní nabídce.

Cena víceprací by tedy neměla přesáhnou 44.250,- Kč bez DPH,

pokud se při opravách neobjeví případné další potíže, což nepředpokládám.

Děkuji.

S přátelským pozdravem

Pavel Kostrbel, jednatel společnosti

REPACO services s.r.o.

Opuková 513 / 18

Praha 6

163 00

Firma REPACO services s.r.o. je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel./fax:   +420 235 300 101, GSM:   +420 777 200 766

http://www.repaco.cz, e-mail:    repaco@repaco.cz, pavel.kostrbel@repaco.cz

Všechny odpovědi, prosím, vždy posílejte v kopii i na e-mail: repaco@repaco.cz ,

aby v případě  mé nepřítomnosti mohl záležitost řešit někdo z mých kolegů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------