# Smlouva o dílo č. 3/19

D o d a t e k   č.  1

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

„ VDJ Dřevohostice-oprava akumulační nádrže“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : 	                Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

statutární zástupce:	Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

IČ:	47674521

DIČ:       	CZ47674521

Bankovní spojení:  	xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:   	xxxxxxxxxxxx

Telefon/fax:   	581 299 111

E-mail:	sekretariat@vakpr.cz

(dále jen „objednatel“)

# Zhotovitel :      	MYFA Olomouc s.r.o.

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc

společnost  je zapsána v OR vedeném  Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16241

statutární zástupce:         Jan Frýba, jednatel společnosti

ve věcech technických:    Ing. Miroslav Hanák, stavbyvedoucí

IČ:                        	        25376772

DIČ:          	CZ25376772

Bankovní spojení:           xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:                     xxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon/fax:           	585 536 256

E-mail:   	jan.fryba@myfa.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 1 se mění:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.   Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, kterým je dodávka stavby

VDJ Dřevohostice-oprava akumulační nádrže

2.	Místem provádění díla je: k.ú. Turovice, parc. č. 358

3. Po očištění stěn nádrže vodojemu vysokotlakým vodním paprskem a provedení kontrolních odtrhových zkoušek bylo zjištěno, že původní omítka nedrží na betonové železobetonové konstrukci. Předmětem víceprací bude celoplošné odstranění nesoudržné vrstvy pomocí mechanického kladiva vč. likvidace suti s následným otryskáním plochy vysokotlakým vodním paprskem a provedením kontrolních odtrhových zkoušek pevnosti podkladu. Dále bude pokračováno dle smlouvy o dílo ze dne 21.3.2019, tj. antikorozní ošetření výztuže s obnovením alkalické antikorozní ochrany, reprofilace materiálem MAPEGROUT T60, spojovací můstek na bázi pryskyřice PLANICRETE a povrchová úprava vhodná pro styk s pitnou vodou nátěrem PLANISEAL 88.

IV. CENA DÍLA

1. Cena za kompletní dílo uvedené v čl. II této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve

smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta

ve výši:

Původní cena dle smlouvy o dílo                              599.613,- Kč bez DPH

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1                                  49.062,- Kč bez DPH

Celková cena díla                                                       648.675,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem  obou smluvních stran.

V Olomouci dne:  5.7.2019						    V Přerově dne:  5.7.2019

----------------------------                                                               ----------------------------

Za zhotovitele                                                     		              Za objednatele

Jan Frýba                    					                                      Ing. Miroslav Dundálek

jednatel společnosti					                                            ředitel společnosti

Příloha: rozpočet