SMLOUVA O DÍLO

na dodávku a montáž strukturované počítačové sítě

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Obchodní firma	Povodí Odry, státní podnik

se sídlem 	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26

zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

IČO: 70890021	DIČ: CZ70890021

Bankovní spojení: 	KB Ostrava, č. účtu  97104761/0100

Statutární zástupce:	Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Zástupce pro věci

technické:	Ing. Roman Teuchner, vedoucí odboru informatiky

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma	XXXXXXXXXXX

se sídlem	XXXXXXXXXXX

zápis v obchodním rejstříku XXXXXXXXXX

IČO: XXXXXX	DIČ: XXXXXXXX

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXX

Statutární zástupce:	XXXXXXXXXXX

Zástupce pro věci

technické:	XXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

tuto smlouvu o dílo:

I.

# Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí realizovat a ve sjednané době předat objednateli předmět smlouvy, kterým je zhotovení díla „Dodávka strukturované podnikové sítě“.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje objednateli zajistit dodání, instalaci a konfiguraci nové strukturované počítačové sítě v objektech Povodí Odry, státní podnik na ulici Varenská 3101/49 v Moravské Ostravě (dále jen „dodávka a montáž“). Celkový rozsah strukturované počítačové sítě je koncipován pro dvě budovy, které jsou stavebně propojeny. Hlavní objekt je osmipodlažní budova kancelářského charakteru, ve které je 2. patro (z části) a 4. patro (celé) pronajímáno externím firmám. Tyto části hlavního objektu nejsou zahrnuty do technického řešení projektu a nebudou součástí předmětu této smlouvy. Druhou budovu tvoří budova laboratoří, která je čtyřpodlažním objektem, kde jsou umístěny laboratorní přístroje a kanceláře.

Součástí předmětu této smlouvy je také zpracování Výrobní dokumentace včetně Harmonogramu prací na díle a demontáž stávající počítačové sítě.

- Dílo bude provedeno v rozsahu nabídky zhotovitele ze dne 16. 5. 2016, a dále dle předané technické dokumentace, která je vypracována ve stupni Dokumentace pro zadání stavby – s názvem Projekt pro provádění stavby „Rozvody strukturované kabeláže v objektech Povodí Odry, státní podnik“ Varenská 49, Ostrava 1, 701 26, kterou vyhotovili zpracovatelé Ing. Petr Jurásek, PROKAN, Ing. Radim Glos a FMIB, s.r.o., datum III. 2016, číslo stavby: 4062 (dále jen „dokumentace“).

- Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí být vybavené příslušnými schvalovacími / certifikačními protokoly. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků.

- Řádným provedením dodávky a montáže se rozumí úplné a funkční provedení (bez vad a nedodělků) všech prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení dodávky a montáže, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a ostatních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení dodávky a montáže nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé dodávky a montáže.

II.

# Doba a místo plnění

- Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem plnění díla, který bude zhotovitelem předán objednateli k odsouhlasení nejpozději současně s Výrobní dokumentací do 14 dní od nabytí účinnosti této smlouvy. Výrobní dokumentaci a harmonogram musí zhotovitel předložit objednateli k odsouhlasení před zahájením stavebních a montážních prací.

- Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy v následujících termínech (etapách):

a) dokončení realizace nové sítě do 31. 10. 2016,

b) zkušební provoz v délce trvání 1 měsíc od dokončení realizace nové sítě,

c) demontáž stávající počítačové sítě (zahájení nejdříve po protokolárním předání funkčního zkušebního provozu, tj. bez závad),

d) ukončení a protokolární předání hotového díla do 30. 12. 2016.

- Lhůta pro ukončení a předání hotového díla může být upravena, pokud dojde k přerušení prací vyšší mocí.

- Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na dodávce a montáži i před sjednaným termínem ukončení a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. Objednatel však není povinen převzít dílo, které nebylo zhotoveno řádně ve smyslu čl. I. bod 4) této smlouvy.

- Místem plnění je sídlo objednatele na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy.

III.

Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

  - Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, materiály budou odpovídat této jakostní třídě, práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, případně EN.

  - Dílo bude zhotoveno v souladu s výše uvedenou dokumentací a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z dokumentace.

  - Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s technickými podmínkami uvedenými v dokumentaci, platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele, zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady za podmínek v této smlouvě dále uvedených.

- Zároveň se zhotovitel zavazuje respektovat pokyny objednatele, týkající se předmětu plnění smlouvy, zejména pokyny upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

  - Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům bodu 1) tohoto článku smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude po dobu záruky odpovídat této smlouvě. Podmínkou dokončení díla je prokázání realizace dle dokumentace.

  - Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části.

  - Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů a závazků zhotovitele ze smlouvy vyplývajících, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) se pro účely této smlouvy rozumí všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den vzniku této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami se rozumí dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.

  - Pokud není stanoveno jinak, platí specifikace podle technických standardů, úvodních ustanovení katalogů popisů směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice, a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných prací.

  - Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci svých pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

IV.

Cena za dílo a platební podmínky

- Cena je platná po celou dobu realizace díla a byla stanovena dohodou na základě cenové kalkulace v nabídce zhotovitele ze dne 16. 5. 2016 a činí:

Cena díla bez DPH:	XXXXXXXXXXX

DPH činí:			XXXXXXXXXXX

Cena díla včetně DPH:	XXXXXXXXXXX

V případě změny sazby DPH bude zhotovitelem účtována aktuální sazba DPH.

- Cena díla je sjednána jako pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. Tato záležitost bude odsouhlasena smluvními stranami a promítnuta do písemného dodatku ke smlouvě. Zadání dodatečných prací, dodávek nebo služeb musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel má právo na snížení ceny za neprovedené práce.

- Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.

- Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

- Faktury budou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě měsíčního soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 3. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel tento soupis provedených prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do soupisu zhotovitel zahrne jen v daném měsíci skutečně provedené práce a služby a dodávky materiálu a zboží, které byly dodané a nainstalované na místě plnění. Do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a daňových předpisů (dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

- Zhotovitel bude fakturovat cenu díla max. do výše 80% z celkové ceny díla bez DPH podle bodu 1) tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na sjednání zádržného ve výši 20% z celkové ceny díla bez DPH podle bodu 1) tohoto článku smlouvy. Zádržné bude zhotoviteli objednatelem vyplaceno na základě závěrečné faktury po řádném dokončení a protokolárním předání hotového díla objednateli včetně odstranění veškerých jeho vad a nedodělků v konečném termínu, tj. 30. 12. 2016.

- Zhotovitel je povinen objednateli doručit fakturu nejpozději v termínu do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeném ve faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

- Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.

- Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

- V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Zhotovitel prohlašuje, že v ceně jsou zahrnuty:

- Veškeré náklady a zisky zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla podle dokumentace a podle této smlouvy.

- Předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v ČR, a to až do skutečného dokončení díla bez vad a nedodělků.

- Případné správní poplatky, či jiné další poplatky nutné k realizaci díla.

- Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že jeho cenová nabídka ze dne 16. 5. 2016 je úplná, navržené materiály a technologie jsou vhodné a certifikované pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dodávku a montáže tak, aby řádně sloužila účelu, ke kterému je určena.

V.

# Záruční podmínky a odpovědnost za vady

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

- Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jakákoliv jeho součást v době předání (a to bez ohledu na to, zda byly tyto vady objednatelem při přebírání zjištěny či nikoliv), a za vady, které se vyskytly v záruční době.

- Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců. Podpisem předávacího protokolu dle čl. VIII. bod 3) této smlouvy oběma smluvními stranami dochází k předání dokončeného díla a převzetí objednatelem, a tímto okamžikem počíná běžet záruční doba.

- Záruční doba neběží od vytknutí vad do jejich odstranění a rovněž po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla nebo jeho část užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

- Má-li dílo při předání dle čl. VIII. bod 1) této smlouvy vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění, tzn. zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Dobu pro odstranění těchto vad a nedodělků si smluvní strany dohodnou v protokolu o odmítnutí převzetí díla ve smyslu čl. VIII. bod 4) této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 dnů od podpisu protokolu o odmítnutí převzetí. Zhotovitel je povinen ve sjednané lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, že dle jeho názoru za tyto vady nebo nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení sporu zhotovitel.

- Má-li dílo během zkušebního provozu vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění, tzn. zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání zkušebního provozu dle čl. VIII. bod 2) této smlouvy. Dobu pro odstranění těchto vad si smluvní strany dohodnou v protokolu o odmítnutí převzetí díla ve smyslu čl. VIII. bod 4) této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 5 dnů od podpisu protokolu o odmítnutí převzetí. Zhotovitel je povinen ve sjednané lhůtě odstranit vady i v případě, že dle jeho názoru za tyto vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení sporu zhotovitel.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Vada bude zhotovitelem odstraněna na jeho vlastní náklady.

- Objednatel je oprávněn vady díla zhotoviteli vytknout kdykoli během provádění díla vč. zkušebního provozu a v průběhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna písemně s tím, že za písemnou formu smluvní strany považují v tomto případě i zaslání e-mailu na adresu hotline@fmib.cz Oznámení vad je možné učinit rovněž telefonicky na telefonní číslo zhotovitele +420 602 333 633, přičemž v těchto případech je nutné následně toto potvrdit písemně. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky.

- Zhotovitel započne s odstraněním záruční vady nejpozději do 1 pracovního dne ode dne doručení prokazatelného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně na jiné lhůtě.

- Jestliže objednatel v oznámení vad výslovně uvede, že se jedná o vadu projevenou v podobě neodkladné události, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 12 hodin po obdržení oznámení a vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od oznámení vady.

- Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli protokolárně předá. Na provedenou opravu vady poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž tato záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené či vyměněné části díla.

- Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě objednatele k odstranění vad nebo po uplynutí náhradního termínu stanoveného objednatelem, má objednatel právo zajistit opravu vad třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.

- U dodávky zboží uvedeného v Soupisu prací, dodávek a služeb u dále uvedených položek požaduje objednatel záruční dobu v délce podle čl. V. bod 3) této smlouvy, tj. v délce 60 měsíců s rozšířenou službou „Výměna vadného zařízení za nové do následujícího pracovního dne“:

V objektu 03b – PS01  – Hlavní objekt – slaboproud

  - položka č. 33 Centrální switch vč. min. 5-ti leté záruky garantované výrobcem,

  - položka č. 34 Zdroj 650W AC pro centrální switch,

  - položka č. 35 Modul větráku směr back-to-front,

  - položka č. 36 Podružný 48-port switch vč. min. 5-ti leté záruky garantované výrobcem,

  - položka č. 37 Podružný 48-port switch s podporou PoE vč. min. 5-ti leté záruky garantované výrobcem,

V objektu 03e – PS02 – Laboratoře – slaboproud

  - položka č. 22 Podružný 48-port switch vč. min. 5-ti leté záruky garantované výrobcem,

  - položka č. 23 Podružný 48-port switch s podporou PoE vč. min. 5-ti leté záruky garantované výrobcem.

- Zhotovitel zajistí v souvislosti s poskytováním záruky (záručního servisu) u zboží uvedeného v bodu 14) tohoto článku smlouvy registraci objednatele v příslušné databázi výrobce (či jiného původce) zboží tak, aby byl objednatel oprávněn k technické podpoře v České republice přímo ze strany tohoto výrobce (či jiného původce) či jeho servisních partnerů. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli technickou podporu výrobce (či jiného původce) či jeho servisních partnerů po dobu uvedenou v čl. V. bod 3) této smlouvy.

- Zhotovitel provede instalaci strukturované kabeláže dle podkladů výrobce pro provoz a instalaci strukturované kabeláže a v souladu s technologickými postupy stanovenými výrobcem pro jednotlivé komponenty kabeláže (optické kabely, metalická kabeláž a pasivní prvky) tak, aby bylo možno je u výrobce certifikovat a uplatnit tak systémovou záruku v délce 15 let s dále uvedenými podmínkami:

  - Zhotovitel poskytne systémovou záruku na strukturovanou kabeláž a zajistí certifikaci na jednotlivé komponenty strukturované kabeláže u výrobce tak, aby byla splněna systémová záruka na dobu 15 let a tím byly zajištěny technologické parametry odpovídající dané kategorii kabeláže.

  - Zhotovitel předá objednateli doklad o poskytnutí certifikované systémové záruky na jednotlivé komponenty strukturované kabeláže výrobcem nejpozději při závěrečném předání hotového díla.

  - V případě, že dojde během uvedené doby k závažné poruše či kolapsu strukturované sítě a tyto problémy budou způsobeny konstrukčním či výrobním defektem strukturované kabeláže, popř. neočekávanou únavou materiálu, zajistí zhotovitel opravu vadných částí nebo výměnu za nové.

# VI.

# Povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje odevzdat předmět smlouvy řádně a včas v souladu s touto smlouvou.

- Objednatel se zavazuje včas zaplatit cenu za dílo provedené v souladu s dokumentací, nabídkou a touto smlouvou o dílo.

- Technický dozor u stavebních prací nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

- Zhotovitel souhlasí s tím, že veškeré montážní práce dle této smlouvy budou probíhat za běžného pracovního provozu objednatele v obou objektech místa plnění.

- Objednatel požaduje, aby realizační práce nenarušily provoz budovy v hlavní pracovní dobu a probíhaly mimo hlavní pracovní dobu objednatele, tj. v pracovní dny mezi 16:00 – 6:00 hod. Objednatel doporučuje využít pro tyto práce víkendové dny, kdy je provoz obou budov omezen. Práce dle této smlouvy nesmí narušit nepřetržitý provoz vodohospodářského dispečinku a datového centra odboru informatiky v 3. NP, telefonní ústředny a bezpečnostních systémů EPS a EZS.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a nese odpovědnost za čistotu a pořádek na montážním pracovišti.

- Zhotovitel je povinen vést montážní (stavební) deník po celou dobu provádění díla.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. K provádění kontroly díla bude objednatel organizovat kontrolní prohlídky díla min. jednou za 14 dní, případně i častěji. Zhotovitel je povinen na kontrolní prohlídce zajistit účast i zástupců subdodavatelů.

- Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele, resp. technický dozor investora (TDI) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 2 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, technického dozoru investora (TDI) tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a umožnit objednateli provedení kontroly.

- Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

- Zhotovitel je povinen objednateli předložit včas seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradit více než 10 % z celkové ceny díla, a to v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

- Součástí závazku zhotovitele k provedení předmětu plnění je vyklizení místa plnění nejpozději poslední den sjednaného termínu plnění dle čl. II. odst. 3 písm. d) této smlouvy.

- Objednatel je povinen ve stanoveném termínu převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící škody způsobené třetím osobám na pojistnou částku nejméně 5.000.000,- Kč (dále též „minimální pojistná částka“). Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění udržovat toto pojištění v platnosti (nebo uzavřít novou pojistnou smlouvu), a to až doby řádného předání díla objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z minimální pojistné částky za každý i započatý den porušení závazku. Případným zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Pojištění v dohodnutém rozsahu je zhotovitel objednateli povinen prokázat předložením pojistné smlouvy. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v rozsahu potřebném k provedení a dokončení díla a všech jeho částí a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek.

- Záměna člena pracovního týmu při realizaci veřejné zakázky oproti osobě uvedené v pracovním týmu v nabídce zhotovitele, je možná s předchozím písemným souhlasem objednatele, který však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Nový technik (nový člen týmu) musí splňovat požadavky na kvalifikaci minimálně v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka strukturované podnikové sítě“.

VII.

# Sankce a náhrada škody

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením realizace nové sítě v termínu podle čl. II. bod 3) písm. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla a za každý započatý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s ukončením a předáním hotového díla v termínu podle čl. II. bod 3) písm. d) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla a za každý započatý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení s platbou se nepovažuje případ, kdy objednatel reklamuje kvalitu provedení díla.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání nové sítě ve lhůtě dle čl. V. bod 5) této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných při ukončení zkušebního provozu ve lhůtě dle čl. V. bod 6) této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou vadu.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných v záruční době ve lhůtě dle čl. V. bod 10) této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou vadu.

- Pokud zhotovitel nevyklidí místo plnění ve sjednaném termínu dle čl. VI. bod 12) této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. X. bod 2. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny plnění dle této smlouvy.

- Při porušení povinností zhotovitele sjednaných v čl. IX. bodech 7) a 8) této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé porušení.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody.

- Strana povinná k úhradě je povinna vyúčtované sankce uhradit nejpozději do 14 dnů od vystavení faktury.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.

- Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou při provádění prací dle této smlouvy způsobí třetím osobám nebo objednateli a zavazuje se takovou škodu na své náklady neprodleně odstranit nebo finančně vypořádat. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

- Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nebo jeho části nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla nebo jeho části.

VIII.

Předání díla a jednotlivých etap plnění

- O předání a převzetí dokončené realizace nové sítě (v termínu do 31. 10. 2016) bude pořízen písemný předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Příslušné protokoly o měření (viz dokumentace) budou předány objednateli před zahájením zkušebního provozu.

- O předání a převzetí ukončeného zkušebního provozu (v délce trvání 1 měsíc od dokončení realizace nové sítě) bude pořízen písemný předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- O předání a převzetí hotového díla (v termínu do 30. 12. 2016) bude pořízen písemný předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí předávacího protokolu budou všechny doklady (protokoly, osvědčení, dodací listy, apod.) požadované v této smlouvě, v zadávací dokumentaci a platnými právními předpisy vztahujícími se k plnění předmětu této smlouvy. Součástí předání bude rovněž Dokumentace skutečného provedení díla. Bez těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně dokončené a schopné předání.

- Pokud k předání díla nedojde, bude stranami sepsán protokol o odmítnutí převzetí díla, ve kterém budou sepsány případné vady a nedodělky a uveden termín pro jejich odstranění. Odmítá-li objednatel dílo převzít, je povinen uvést do protokolu důvody odmítnutí. Toto ujednání platí pro všechny etapy předání díla dle předchozích bodů tohoto článku smlouvy.

IX.

Další ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provádění díla dle této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku.

- Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

- Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.

- Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.

- Práce, které nesmí být prováděny subdodavatelem, jsou věcně vymezeny v tomto rozsahu:

- Dodávka a montáž metalické a optické síťové kabeláže.

- Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného subdodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.

- V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace v rámci podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, o změnu tohoto subdodavatele v rámci plnění předmětu této zakázky zhotovitel objednatele písemně požádá a předloží veškeré doklady v souladu s podmínkami kvalifikační dokumentace k tomuto subdodavateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o změnu subdodavatele v rámci plnění díla pouze takovým subdodavatelem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

    - je-li zhotovitel v prodlení s ukončením a předáním hotového díla dle čl. II. bod 3) písm. d) této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů, nebo

    - provádí-li zhotovitel dílo v rozporu s touto smlouvou nebo vykazuje-li plnění zhotovitele vady a zhotovitel tyto vady neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem, nebo

    - v případě nedodržení závazku zhotovitele být pojištěn po celou dobu provádění díla.

X.

# Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v případě podstatného porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy od smlouvy odstoupit s účinností od doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.

- Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě písemných dodatků, které se po podpisu oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy.

- Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

Přílohu smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Pojistná smlouva zhotovitele

V Ostravě dne 						V XXXXXX dne 13.7.2016

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………….			……………………………….…..

Ing. Jiří Pagáč					 	XXXXXXXXXXX

generální ředitel					XXXXXXXXXXX