Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24.6.2019

na dílo „Sportovní hala Světlá nad Sázavou – vybavení nábytkem“

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupené: 			Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro věci technické: 	Ing. Jana Satrapová, tel. , Ing. Vladimíra Krajanská, tel.

IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			MAKRA DIDAKTA s.r.o.

se sídlem:			Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČ: 				27916758

DIČ: 				CZ27916758

bankovní spojení: 		ČSOB Praha a.s.

číslo účtu: 			259758881/0300

zápis v obchodním rejstříku: 	u Městského soudu v Prace, oddíl C, vložka 126341

(dále také „Zhotovitel“)

2. Změny smlouvy o dílo

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 24.6.2019:

2.1. 	Rozšíření článku 2.  Předmět díla, bod 2.1.

Na základě požadavku objednatele se předmět díla oproti projektové dokumentaci díla „Sportovní hala Světlá nad Sázavou, část D.1.4.10 Vybavení nábytkem“ vypracované společností PAS.SERVIS s.r.o., Železnohorská 1684, 583 01 Chotěboř, číslo zakázky 16Za00039 z 8/2017 mění a rozšiřuje na základě změnového položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Méněpráce, změny díla celkem:  - 127 585,54 Kč

Vícepráce, změny díla celkem: 211 842,36 Kč

2.2. 	Změna článku 4. Cena díla, bod 4.1.

Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny díla o částku 84 256,82 Kč bez DPH.

Původní cena díla, dle SOD:

4.1. Cena předmětu díla zahrnuje veškeré dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Cena bez DPH:				1 218 949,80 Kč

DPH 21%:				255 979,46 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí:		1 474 929,26 Kč

slovy : jedenmiliončtyřistasedmdesátčtyřitisícdevětsetdvacetdevět korun českých, dvacetšest haléřů

Nová cena díla, dle Dodatku č. 1:

4.1. Cena předmětu díla zahrnuje veškeré dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Cena bez DPH:				1 303 206,62 Kč

DPH 21%:				273 673,39 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí:		1 576 880,01 Kč

slovy : jedenmilionpětsetsedmdesátšesttisícosmsetosmdesát korun českých, jeden haléř

3. Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 24.6.2019 zůstávají beze změny.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

3.3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 24.6.2019 a je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3.4. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet změn.

3.7.  Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání dne 5.8.2019, usnesením č. R/403/2019.

V Nymburce, dne 9.8.2019				Ve Světlé nad Sázavou, dne 14.8.2019

Za zhotovitele: 						za objednatele:

…………………………………………………………………..		…………………………………………………………………….

Mgr. Jan Tourek

starosta města