Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi

Smluvní strany

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o	Základní škola a Mateřská škola Bohumín - Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace

Palackého 465/16, 702 00  Ostrava - Přívoz		Sídlo: 1. máje 217, Skřečoň, 735 31 Bohumín

Zastoupená:	Petrem Pašandou, jednatelem		Zastoupená: Mgr. RENATA WYBRANIECOVÁ,

ředitelka

IČ:	25392077	IČO: 75029138

DIČ:	CZ25392077	DIČ:

Č. účtu:

Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.   	Kontakt:

Číslo účtu:86-6162970277/0100	Mgr. RENATA WYBRANIECOVÁ,

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským	tel: +420 731 130 705

soudem v Ostravě oddíl C., vložka 18043	email: zs-skrecon@mubo.cz

dále jen „zhotovitel“		dále jen „objednatel“

I.

Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2019 Smlouvu o dílo č. S001/20190054, kterou se zhotovitel zavázal provést stavbu „Oprava sociálního zázemí – přízemí, dívky“ za podmínek ve smlouvě sjednaných (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy následovně:

VI. čl. 1.odst. Cena díla

1.	Smluvní strany sjednaly cenu za provedení díla dle této smlouvy jako cenu pevnou, v níž jsou zahrnuty zejména veškeré činnosti, materiál nedodaný objednatelem, přeprava, nutné pro řádné provedení díla, a to ve výši 329.698,72 Kč bez DPH.  K ceně díla bude účtována DPH v sazbě dle platných právních předpisů.

| Cena bez DPH dle SOD | 282 667,38 Kč |
| --- | --- |
| Cena bez DPH dle Dodatku č. 1 | 329 698,72 Kč |
| Cena DPH | 69 236,73 Kč |
| Cena s DPH | 398 935,45 Kč |

Cena díla se mění dle oboustranně odsouhlaseného položkového rozpočtu ze dne 19. 7. 2019 z důvodu vyvolaných méněprací a víceprací při realizaci díla.

Cena za dílo se tímto zvyšuje o 61 413,68 Kč bez DPH a zároveň snižuje o 14 382,34 Kč bez DPH.

II.

Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, platí v ostatních ujednání znění Smlouvy o dílo.

Tento dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle.

V Ostravě dne 2. 8. 2019		V Skřečoni dne  2.8.2019

………………………………		………………………………

za BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.		za ZŠ a MŠ Bohumín,

Pašanda Petr, jednatel		Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, p.o.

zhotovitel 		Mgr. RENATA WYBRANIECOVÁ

objednatel