# SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele ŘSD ČR: 06EU-004363 Číslo smlouvy Objednatele Město Železná Ruda:

Číslo smlouvy Poskytovatele: PL/42/2019/TDS+BOZP

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 1 1 1 0007.4070 (uvádějte při fakturaci) Název související veřejné zakázky:

# I/27 Alžbětín - TDS a BOZP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva”):

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

a

**Město Železná Ruda**

se sídlem Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda

IČO, DIČ: 00256358, CZ00256358

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

## **„SDRUŽENÍ I/27 Alžbětín – TDS a BOZP“**

**DS engineering PLUS, a.s. –** vedoucí účastník Sdružení:

se sídlem K Hájům 945/10, 155 00 Praha 5

**Kontaktní a doručovací adresa: Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary**

IČO: 27955834

DIČ: CZ27955834

zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail/tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

**AVELS, s.r.o. – účastník Sdružení**

se sídlem Jižní 787/50, Újezd, 312 00 Plzeň

IČO: 28000706

DIČ: CZ28000706

zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail/tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

**Antonín Beck,** projektová a inženýrská činnost ve výstavbě – **účastník Sdružení**

se sídlem Meclov 187, 345 21 Meclov

IČO: 73374181

DIČ: CZ7006291776

právní forma: OSVČ

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: xxxxxxxxxxxx

e-mail/tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

##  (dále jen „Poskytovatel”)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany”)

I.

## Úvodní ustanovení

l . Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník”) na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zakázka”).

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:

1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
2. v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
3. v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.

## Předmět plnění

l. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby), jejichž podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Služby”).

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě: Ředitelství silnic a dálnic ČR, adresa: Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň, dále ve Městě Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, Železná Ruda a v místě realizace stavby: provozní staničení I/27 km 212,524 - 212,869.
2. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) a Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou v čl. IV této Smlouvy.
3. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. 5.

III.

## Doba plnění

l . Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po celou dobu realizace stavby - až do kolaudace stavby, předpoklad 08/2019 — 11/2020.

## IV.

## Cena

1. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu měsíčně zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena”), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky \* počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne

částku 1 393 216,- v Kč bez DPH.

1. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
2. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

## V.

## Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou Cenu Služeb jednorázovým bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu — faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli. Faktura musí být doručena na následující adresu Objednatele: ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň a Město Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda.
2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy a oceněnému rozpisu Ceny Služeb uvedenému v příloze č. 2 Smlouvy a bude poskytovatelem fakturována každému z objednatelů zvlášť v procentním podílu: ŘSD ČR 88,5% a Město Železná Ruda 11,5% z celkové ceny.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Poskytovateli nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je povinen na faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

## VI.

## Odpovědnost za vady, pojištění

l . Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb včetně výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. Objednatel je povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady”). K Vytčení vady výstupů Služeb zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí daného výstupu Služby, tj. ode dne podpisu příslušného předávacího protokolu  nebo jiného relevantního dokladu o převzetí výstupu Služby.

1. Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění Vytčené vady bez zbytečného odkladu po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne Vytčení vady Objednatelem (dále jen „Vytčená vada”). Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny, resp. z Ceny dané části Služeb.
2. Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové provedení Služeb nebo slevu z Ceny Služeb nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatele.

4, Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Služeb, resp. výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služeb.

1. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu řešení Vytčení vady.
2. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady, než je odstranění Vytčené vady, je Poskytovatel povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněním.

Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, resp. vad výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených k tomu Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané Vytčené vady. Při odstranění vady Služeb je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele o postupu jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách určených Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je Poskytovatel povinen Objednatele informovat pouze na základě jednotlivé písemné žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.

1. V případě Vytčených vad výstupů Služeb je Poskytovatel povinen tyto vady odstranit ve lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem (tj. předat Objednateli v této lhůtě řádný výstup Služeb). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupů Služeb, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne převzít výstupy Služeb, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu z Ceny Služeb nebo zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu neodstranění jejich vad.
2. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění odpovídá ceně uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Tuto pojistnou smlouvu je Poskytovatel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí.

VII.

## Smluvní sankce

l. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny Služeb stanovené v čl. IV. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

1. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
2. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.

VIII.

Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně

společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

1. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

## IX.

## Registr smluv

l. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv"). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

1. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
2. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

x.

## Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.
3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v 6 (šesti) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Služeb

Příloha č. 2 — Rozpis Ceny Služeb

Příloha č. 3 — Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) — nepoužije se

V Plzni dne 07-08-2019 V Karlových Varech dne 07-08-2019

Příloha č. — Specifikace služeb

„I/27 Alžbětín - TDS a BOZP”

Stručný popis stavby:

I/27 Alžbětín zahrnuje tyto stavební akce (stavební objekty):

* I/27 Alžbětín okružní křižovatka (ISPROFIN 500 156 0002.31398 )
* I/27 Alžbětín, most ev. č 27-117 (ISPROFIN 500 111 000140700)

„I/27 Alžbětín — okružní křižovatka” - jde o stavbu tříramenné okružní křižovatky (OK) za objekt bývalé celnice ve směru do Německa o průměru 35 m, rekonstrukci mostu ev. č. 27-117 a úpravu účelové komunikace. Technická infrastruktura je řešena formou vyvolaných úprav na stávajících inženýrských sítích. V rámci řešení se jedná o návrh veřejného osvětlení a částečné zrušení nefunkčního sdělovacího kabelu propojení celního prostoru SRN — ČR.

Stavba je rozdělena na jednotlivé objekty, na kterých se budou finančně podílet dva subjekty — ŘSD ČR a Město Železná Ruda:

Objekty budované a financované ŘSD ČR:

SO 101 Úpravy silnice I/27 a okružní křižovatka

SO 1 51 Dopravně inženýrská opatření

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 801 Sadovnické úpravy

Objekty budované a financované Městem Železná Ruda:

SO 102 Úpravy účelové komunikace

SO 110 Navazující úpravy na silnici I/27

„I/27 Alžbětín, most ev. č 27-117” objekt SO 201 - stávající konstrukce bude rekonstruována v rozsahu postižených částí spodní stavby (části rámových stojek) a nosné konstrukce mostu (rámová příčel). Příčel mostního rámu bude demolována v celém jejím rozsahu, u rámových stojek dojde k odbourání jejich postižené části, až po úroveň pracovní spáry situované cca 0,5m nad úrovní plošného založení. Nová příčel mostního rámu bude řešena konstrukčním systémem zabetonovaných nosníků uložených na spodní stavbu přes vrubové klouby. Konstrukce bude tedy řešena bez ložisek a mostních dilatačních závěrů. Další výhodou zvoleného konstrukčního systému je významné snížení stavební výšky mostu a zvětšení průtočného profilu pod mostem.

Tento objekt je celý budován a financován pouze ŘSD ČR.

Náklady na TDS a BOZP budou rozděleny mezi RSD a Město Železná Ruda v poměrném podílu dle vítězné nabídky zhotovitele stavby: ŘSD ČR (88,5%) a Město Železná Ruda (11,50/0)

Předmětem zakázky je výkon činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP.

Rozsah činnosti TDS na stavbu OK:

a) v průběhu stavby:

* provádět činnost dozorce stavby dle metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací”, schváleného MD — OPK čj. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4.

2006, včetně Dodatku č. l ze dne 17.12.2009.

* připravovat podklady pro odevzdání a převzetí jednotlivých objektů
* zajistit včasné projednání eventuálních změn stavby včetně všech potřebných stanovisek odborníků jednotlivých činností a pracovníků určených k vyjádření dle platné směrnice příkazce
* při fakturaci podepisovat soupis prací včetně kontroly souladu soupisu prací a skutečnosti na stavbě, včetně dokladů, tj. zkoušky, měření, certifikace výrobků, tabulky zakrývaných prací a hlášení o stavu stavby
* účastnit se odevzdávání a přebírání prací od podzhotovitelů
* sledovat řádné vedení stavebního příp. montážního deníku
* spolupracovat s příkazcem na závěrečném vyúčtování stavby
* účastnit se podle pokynu příkazce informačních schůzek o průběhu stavby příkazcem zajišťovaných
* dbát na systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, evidovat dokumentace dokončených částí stavby
* kontrolovat dodržování podmínek smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací
* spolupracovat s projektantem stavby i s jeho pracovníky provádějícími autorský dozor
* sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, provádět kontrolu jejich výsledků a vyžadovat doklady o kvalitě prací a dodávek
* spolupracovat se zhotovitelem stavebních prací na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
* předkládat návrhy dodatků víceprací, včetně zajištění písemných vyjádření autorského dozoru přiložit rovněž své vyjádření.
* připravit zprávu pro před-přejímací pochůzku (změny, vady, nedodělky)
* připravit zápis přejímky stavby (nebo objektu) včetně všech dokladů
* účastnit se kontrolních prohlídek v souladu s § 133 Zákona č. 183/2006 Sb. — stavební zákon, v platném znění

b) po skončení stavby:

* zajistit odevzdání stavby mezi zhotovitelem stavebních prací a jejím objednatelem
* kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých termínech - provést kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem

Rozsah činností může být dále podle potřeby upraven instrukcemi zástupce příkazce odpovědného jednat ve věcech technických.

Rozsah činnosti koordinátora BOZP na objekt OK:

Na základě této smlouvy se Příkazník zavazuje operativně zajistit výkon činnosti koordinátora BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a provádět zejména tyto činnosti: - informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

* upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,
* oznámit zadavateli stavby případy uvedené v předchozím bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
* koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
* dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbát, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,
* poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
* spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností, 
* kontrola úplnosti technologických a pracovních postupů a kontrola jejich dodržování
* sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
* kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
* kontrolovat zda je prováděna evidence osob zúčastněných na realizaci stavby

 Rozsah činnosti TDS na mostní objekt:



a) v průběhu stavby:

* provádět činnost dozorce stavby dle metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací”, schváleného MD — OPK čj. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4.

2006, včetně Dodatku č. l ze dne 17.12.2009.

* připravovat podklady pro odevzdání a převzetí jednotlivých objektů
* zajistit včasné projednání eventuálních změn stavby včetně všech potřebných stanovisek odborníků jednotlivých činností a pracovníků určených k vyjádření dle platné směrnice příkazce
* při fakturaci podepisovat soupis prací včetně kontroly souladu soupisu prací a skutečnosti na stavbě, včetně dokladů, tj. zkoušky, měření, certifikace výrobků, tabulky zakrývaných prací a hlášení o stavu stavby
* účastnit se odevzdávání a přebírání prací od podzhotovitelů
* sledovat řádné vedení stavebního příp. montážního deníku
* spolupracovat s příkazcem na závěrečném vyúčtování stavby
* účastnit se podle pokynu příkazce informačních schůzek o průběhu stavby příkazcem zajišťovaných
* dbát na systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, evidovat dokumentace dokončených částí stavby
* kontrolovat dodržování podmínek smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací
* spolupracovat s projektantem stavby i s jeho pracovníky provádějícími autorský dozor
* sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, provádět kontrolu jejich výsledků a vyžadovat doklady o kvalitě prací a dodávek
* spolupracovat se zhotovitelem stavebních prací na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
* předkládat návrhy dodatků víceprací, včetně zajištění písemných vyjádření autorského dozoru přiložit rovněž své vyjádření.
* připravit zprávu pro před-přejímací pochůzku (změny, vady, nedodělky)
* připravit zápis přejímky stavby (nebo objektu) včetně všech dokladů
* účastnit se kontrolních prohlídek v souladu s § 133 Zákona č. 183/2006 Sb. — stavební zákon, v platném znění

b) po skončení stavby:

* zajistit odevzdání stavby mezi zhotovitelem stavebních prací a jejím objednatelem
* kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých termínech
* provést kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem

Rozsah činností může být dále podle potřeby upraven instrukcemi zástupce příkazce odpovědného jednat ve věcech technických.

Rozsah činnosti koordinátora BOZP na mostní objekt

Na základě této smlouvy se Příkazník zavazuje operativně zajistit výkon činnosti koordinátora BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a provádět zejména tyto činnosti:

* informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
* upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,
* oznámit zadavateli stavby případy uvedené v předchozím bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
* koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
* dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbát, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,
* poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
* spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
* kontrola úplnosti technologických a pracovních postupů a kontrola jejich dodržování  sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
* kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

Příloha č. 2 - Rozpis ceny služeb

### I/27 Alžbětín - TDS a BOZP

Výkon činnosti TDS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soupis činností stavebního dozoru během přípravy realizace a vlastni výstavby | mj. | Poč. mj. | cena za mj. | celkem |
| Výkon činnosti T DS (včetně dopravy) |  |  |  |  |
| celkem za výkon TDS bez DPH |  |  | 1 012 000.00 |
| DPH 21% |  |  | 212 520,00 |
| Cena celkem s DPH |  |  | 1 224 520,00 |

Předpokládaná doba trvání výstavby: 22 týdnů na každý objekt (Okružní křižovatka x Most), tj. 44 celkem.

Předpokládaná pracovní doba TDS na stavbě 20 hod týdně.

Předpokládaná doba mimo stavbu: cca týdně 5 hodin celkem (kancelářská práce, příprava na kontrolní den, kontrola a schvalováhodin) + (44 týdnů x 5 hodin) 1100 hodin

Výkon činnosti koordinátora BOZP

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  koordinátora BOZP (včetně dopravy) |  |  |  |  |
| celkem za výkon BOZP bez DPH |  |  |  | 381 216,00 |
| DPH |  |  |  | 80 055,36 |
| Cena celkem s DPH |  |  |  | 461 271,36 |

Předpokládaná doba trvání výstavby: 44 týdnů

Předpokládaná pracovní doba BOZP na stavbě 12 hod týdně

(44 týdnů x 12 hodin) 528 hodin

Rozdělení financování TDS dle stavebníků

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | cena bez DPH | cena s DPH |
| Podíl ŘSD 88,5 0/0 | 895 620,00 | 1 083 700,20 |
| podíl Město Železná Ruda 11,5 % | 116 380,00 | 140 819,80 |
| Cena celkem | 1 012 000,00 | 1 224 520,00 |

Rozdělení financování BOZP dle stavebníků

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | cena bez DPH | cena s DPH |
| Podíl ŘSD 88,5 0/0 | 337 376,16 | 408 225,15 |
| Podíl Město Železná Ruda 11,5 % | 43 839,84 | 53 046,21 |
| Cena celkem | 381 216,00 | 461 271,36 |

cena TOS a BOZP celkem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | cena bez DPH | cena s DPH |
| TOS | 1 012 000,00 | 1 224 520,00 |
| BOZP | 381 216,00 | 461 271,36 |
|  |  |  |
| **Cena celkem** | **1 393 216,00** | **1 685 791,36** |